РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Административна служба града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-865/13

Датум: 24.06.2013. године.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

Стање локалних путева

На подручју Општине Бијељина протеже се 55 локалних путева укупне дужине 258,88 km од чега је 58,085 km са макадамском подлогом, а 200,795 km са асфалтним застором.

|  |  |  | Дужина у km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укупно (2+3+4) |  | 258.880 |
| 2 | Савремени коловоз | свега | 200,795 |
|  |  | асфалт | 200,795 |
|  |  | бетон | 0.000 |
|  |  | коцка | 0.000 |
| 3 | Туцаник |  | 58,085 |
| 4 | Земљани |  | 0.000 |

Табела 1. Локални путеви по врсти коловоза (стање крајем 2012. године)

|  | Укупно (3+4) | Стални | Привремени |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Укупно | 35 | 35 |  |
| Од 5 m до 10 m дужине | 13 | 13 |  |
| Од 10 m до 30 m дужине | 21 | 21 |  |
| Преко 30 m дужине | 1 | 1 |  |

Табела 2.  Мостови – број (стање крајем 2012. године)

Иза нас је зимски период који је карактеристичан са великом количином падавина које негативно утичу на коловозну конструкцију. Поред тога, у поменутом периоду, употребљене су веће количине соли и ризле са циљем спречавања настанка поледице, а у сврху безбједног одвијања саобраћаја.

Један дио локалних путева са макадамском подлогом  је био у лошем стању те се у вези са тим покренула благовремена процедура избора извођача (јавна набавка), потписани су уговори и започета је реализација истих која је у току, а све како би се  стање локалних макадамских путева довело на ниво за несметано функционисање саобраћаја.

На локалним путевима са асфалтним застором, након зимског периода појавио се очекивани број ударних рупа те је у складу са тим благовремено расписана јавна набавка и изабран најповољнији извођач, потписан је уговор и у току је реализација истог.

Стање асфалтних застора локалних путева у односу на претходни период је много боље из разлога што је се у 2012. години асфалтирало тј. изградило и реконструисало око 19 километара локалних путева. Управо због тога потребе за крпљењем ударних рупа су смањене, нарочито на реконструисаним-пресвученим дионицама чији је вијек експлоатације достигао максимум.

На путевима са асфалтним застором у току 2012. године, и то у два наврата, вршило се кошење и уређење путних појаса у циљу обезбјеђивања веће прегледности, као и каналисање истих у циљу подужне и попречне одводње воде са коловоза и трупа пута тако да је на локалним путевима каналисано више од 10 km путних јарака. Такође, и на појединим макадамским дионицама гдје је вегетација више набујала и израсла и гдје је више била угрожена безбједност саобраћаја, у виду смањене прегледности, вршило се кошење и сјечење корова и дрвећа.

Сматрамо да ће се за неколико година вертикална сигнализација уградити на све локалне путеве, прије свега на дионице са асфалтним застором, а затим и на дионице са макадамском подлогом. Тренутно се на годишњем нивоу на путеве уграђује око 100 саобраћајних знакова. Што се тиче путоказне сигнализације иста је готово у потпуности постављена.

Што се тиче хоризонталне сигнализације иста се ради на свим путевима и улицама како је то дефинисано Законом и Правилником о одржавању путева.

До сада је Одјељење расписало све тендере за изборе најповољнијих извођача, а који се односе на послове редовног одржавања путева и улица на подручју Града Бијељина и то:

- Одржавање - пошљунчавање локалних макадамских  путева и градских

макадамских улица на подручју града Бијељина (4 лота);

- Одржавање - пошљунчавање некатегорисаних макадамских путева на подручју града Бијељина (5 лотова)

- Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица на

подручју града Бијељина (2 лота);

- Изградња и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на подручју

града Бијељина (2  лота);

- Изградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју

општине Бијељина;

- Кошење-уређење путних појаса и кошење амброзије на подручју града Бијељина (4 лота);

- Радови на санацији ударних асфалтних рупа на подручју града Бијељина

(2 лота);

- Редовно одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју града Бијељина;

Поједини поступци су још увијек у току (врши се понављање поступка у складу са Законом о јавним набавкама као нпр. за изградњу и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације, пошљунчавање макадамских улица-лот 4) док су сви остали поступци окончани, потписани уговори и тече њихова реализација.

У 2013 години и даље се планирају проводити активности на асфалтирању локалних путева и дионица, а у складу са захтјевима који су пристигли од стране заинтересованих мјесних заједница или група грађана. У овом моменту од стране мјесних заједница извршена је уплата за око 20 путних дионица гдје би се требало вршити асфалтирање.

Иначе у овој 2013. години време је било тако да су падавине биле честе тј. било је пуно кишних дана које нису оставили довољно простора и времена да се активније санирају путеви и улице, како асфалтне дионице тако и макадамске. Поред тога, у једном наврату смо имали обилне падавине које су проузроковале поплаве, посебно на дијелу мјесне заједнице Доња, Средња и Горња Чађавица, Горње Црњелово, Нови, Средњи и Горњи Магнојевић, Доњи, Средњи и Горњи Драгаљевац, Кацевац, Ченгић, Бањица, Бјелошевац и др.

Том приликом су оштећене поједине дионице локалних путева Л-6, Л-12, Л-40, Л-30, Л-42, Л-39 у горе поменутим мјесним заједницама и др., а што је фотодокументовано, као и поједине дионице некатегорисаних путева. Оштећења су се најчешће појавила у виду спирања банкина, испирања коловозне конструкције, затрпавања канала, наношење отпада и земљаних наноса и друго.

У циљу заштите путева Одјељење је приступило санирању поменутих дионица, али с обзиром на величину и обим оштећења неопходно је минимум око тридесет радних дана да би се посао у већини завршио.

У 2012. години извршена је изградња-модернизација и реконструкција локалне путне мреже у дужини од 18.940,00 м1, од чега је новом изградњом обухваћено 8.840 м1, а реконструкција-пресвлаћење 10.100 м1. У склопу ових активности извршена је и изградња првог кружног тока на локалном путу Л-5 у Великој Обарској на раскрсници у центру села.

Такође у 2012. години извршена је потпуно нова изградња моста на локалном путу Л-5 (Бијељина-В.Обарска) ка и на локалном путу Л-11 (Јања-Модран-Суво Поље). Изградњом ова два моста на најкритичнијим локацијама сигурно је да ће се број саобраћајних незгода увелико смањити односно повећаће се безбједност саобраћаја.

Као и код некатегорисаних, тако се и код локалних путева у последње вријеме јавља проблем "заштите путева". Наиме многи мјештани врше узурпацију путног појаса, засипају канале, заоравају банкине и коловоз, износе земљу на коловоз приликом обраде земље, не сасјецају растиње и дрвеће на међама између пута и парцела, нелегално граде масивне ограде и објекте којим умањују прегледност и угрожавају безбједност саобраћаја. У циљу заштите путева неопходно је обуставити ову негативну активност и праксу. Сама активност комуналне полиције у овом моменту није довољна да би се сва путна мрежа на подручју општине квалитетно заштитила. У том циљу неопходна је сарадња инспектора, мјесних заједница и нарочито судова.

Без обзира на све активности које ће се проводити у 2013. години на одржавању путне мреже, како локалних, тако и некатегорисаних путева и улица у насељима неопходно је истаћи да средства која су издвојена и дефинисана буџетом нису довољна да би се на свеобухватан и квалитетан начин могле ријешити све потребне активности које се појављују на терену те које проистичу из захтјева мјесних заједница или група грађана.

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Што се тиче некатегорисане путне мреже на подручју града Бијељина протеже се око 1.500 km или у просјеку 27 km по мјесној заједници. Највећи дио ове мреже је са макадамском подлогом, тако да је ова категорија путева у најлошијем стању. На већини њих потребно је извршити насипање шљунком да би се ојачала коловозна конструкција, затим извршити каналисање у циљу подужне и попречне одводње воде са израдом бетонских пропуста, а на десетине мјеста извршити изградњу мостова. Већина путне мреже је зарасла дрвећем, шибљем и коровом тако да би се у сарадњи са мјештанима и припадницима комуналне полиције овај посао морао одрадити.

Ове године предвиђен је извоз шљунка на путеве и гредерисање само изразито оштећених дионица путева. Узимајући у обзир дужину некатегорисане путне мреже планирана средства  не могу задовољити потребе и захтјеве мјесних заједница, али ће се сви они локалитети који су нарочито оштећени као и готово непроходне дионице санирати. Наиме у току године се готово увијек појаве локалитети који се морају санирати, приликом чега се овом органу јавља или саобраћајна полиција тј. ЦЈБ Бијељина, или комунална полиција као и саобраћајна инспекција која наложи мјеру санације одређене путне дионице, а у циљу заштите људских живота и материјалних добара. У таквим случајевима Одјељење је у обавези да  поступи по таквом налогу тј. решењу, те аналогно томе да и обезбеди одређена финансијска средства.

Одржавање ове врсте путева вршит ће се континуирано у току цијеле године, а након избора извођача са санацијом истих може се почети од јула-аугуста мјесеца. Приликом сваке санације представници Одјељења ће, на позив грађана и МЗ-ца, извршити увиђај и документовати потребу за извођењем одређене количине радова.

Планирана средства за ову врсту радова износе 80.000,00 КМ, а орјентациона количина која би се извезла на ову врсту путева износи око 5.000 м³.

Да би се стање на некатегорисаној путној мрежи подигло на већи ниво, поред ангажмана Града потребна је континуирано учешће мјештана за улагање у модернизацију истих, јер улагање само од градских органа не може бити довољбно да би се стање ове путне мреже довело на задовољавајући ниво. Поред тога, одговорност мјештана према путевима и путним објектима била би много већа.

Посебан проблем код некатегорисаних путева је заштита истих. Евидентно је да многи мјештани врше узурпацију путног појаса, засипају канале, заоравају банкине и коловоз, износе земљу на коловоз приликом обраде земље, не сасјецају растиње и дрвеће на међама између парцела, и др. У циљу заштите путева неопходно је обуставити ову негативну активност.

У 2012. години наставило се са радовима на санацији-крпљењу ударних рупа као и у предходним годинама, што раније није био случај, што значи да се полако почиње са континуираним одржавањем некатегорисаних асфалтних путева.

Остале активности, као што су уградња вертикалне сигнализације, послови зимске службе, израда пропуста и путних јарака, кошење путних појаса и др. су активније рађене у 2011. и 2012. години у односу на претходне године и сигурно је да ће се поменута тенденција наставити и у овој и наредним годинама.

У 2012. години извршена је изградња-модернизација некатегорисане путне мреже у дужини од 7.036,00 метра, од чега 6.496,0 м1 изградња, а 540 м1 реконструкција-пресвлачење.

ГРАДСКЕ УЛИЦЕ

Што се тиче улица у насељу, односно градских улица, на подручју града протеже се улична мрежа од око 120 km. У овом моменту асфалтне улице у граду су у већем дијелу саниране, односно извршено је крпљење ударних рупа, а остали дио ће се урадити у наредном периоду. Иначе иза нас је зимски период у којем је утрошена велика количина соли која је у највећој мјери и допринијела отварању ударних рупа и то прије свега на дионицама са дотрајалом коловозном конструкцијом.

Напомињемо да се значајна средства  улажу у одржавање - крпљење  ударних асфалтних рупа, тако да би се са већим обимом реконструкције путева смањила улагања у одржавање, а повећала у инвестиције.

Већина макадамских улица у граду је у лошем стању и са грејдерисањем  и дјелимичним пошљунчавање макадамских улица  отпочеће се одмах након потписивања уговора, јер како смо раније напријед навели за предметне послове није изабран извођач радова (сходно Закону о јавним набавкама), покренута је нова процедура и очекује се да ће уговор бити склопљен за око 20 дана те да ће се одмах након тога приступити и реализацији истог.

Што се тиче свјетлосне сигнализације, задњих година у модернизацију је уложено много више него раније. У овом моменту, у Бијељини је семафоризовано 7 раскрсница, док су нпр. илустрације и поређења ради, 2004. године у Бијељини у функцији било само 3 семафоризоване раскрснице.  У овој години, одмах након преузимања у своју надлежност улица 27. марта и Српске војске те доношења “Одлуке о Безбједности саобраћаја на путевима града Бијељине“ поставиће се нова вертикална сигнализација којом ће се сав транзитни саобраћај преко 12 тона измјестити из града и преусмјерити на завршену обилазницу око града Бијељине. Након тога извршиће се и пуштање у рад семафоризоване раскрснице код парка. Такође, покренута је иницијатива да се у овој години у сарадњи са ЈП "Путеви РС" реконструише дио ул. Српске војске, у дужини од око 200 метара, чиме ће се у потпуности реконструисати улице магистралног карактера које пролазе кроз град, након чега би се стекли услови да улице које имају карактер магистралног пута постану улице у насељу.

У 2012. години урађено је неколико капиталних инвестиција које су веома битне за саму уличну мрежу града Бијељине. У те инвестиције спадају сљедећи радови:

- Асфалтирање уличне мреже у дужини од 5.996,00 метара, од чега 3.276,0 изградња, а 2.720,0 реконструкција;

- Изградња тротоара 80 м1 и пјешачко бициклистичких стаза 2.257 метара

Са свим извршеним и планираним активностима на модернизацији и проширењу уличне мреже допринијет ће се ефикаснијем, безбједнијем, комфорнијем и функционалнијем одвијању како моторног саобраћаја тако и саобраћаја пјешачких токова.

Поред тога и изградња III фазе обилазнице је допринијела бољој саобраћајно слици града Бијељина, јер је у 2012. години завршена ова фазе обилазнице, чиме је  обилазница око Бијељине у потпуности завршена и стављена у функцију. Укупна дужина све три фазе обилазнице износи око 16 километара приликом чега је град Бијељина у суфинансирању изградње исте учествовао са око 50% средстава, а у виду експропријације земљишта, израде пројектне документације, ревизије исте и прибављање свих неопходних сагласности.

Са наставком изградње фекалне канализације приликом чега се у потпуности реконструишу тј. асфалтирају коловозне конструкције, стање градских улица ће се у наредних неколико година засигурно подићи на један завидан ниво, с обзиром да су одређене улице у веома лошем стању. У 2012. години и током прољећа ове године извршена је потпуна реконструкција улица Жртава фашистичког терора, Кнеза Милоша, Галац, Карађорђева, Атинска и Патријарха Павла и дио Потпоручника Смајића.

У току су радови на изградњи фекалне канализације која ће обухватити ул. Мајевичка, Кнегиње Милице, дио ул. Светог Саве, Меше Селимовића, Браће Гаврић, Трг Драже Михаиловића, дио. Ул. С.Д.Гарде, дио ул. Кнез Иво од Семберије, Његођева и још неколико бочних одвојака и припадајућих споредних улица. Након завршетка ових радова, а који се очекују до краја 2014. године, све наведене улице ће бити у потпуности реконструисане. Дужина ових реконструисаних улица износиће око 6,5 километара.

Поред горе наведених активности и даље ће се радити на асфалтирању градских улица а у складу са захтјевима мјесних заједница и групе грађана. Од значајнијих радова који би се требали извести напоменули би сљедеће:

- Изградња улице према новом гробљу на локацији Хасе-Бријесница у дужини око 1.500м1. У овом моменту ради се на експропријацији дијела земљишта, док је пројектна документација и ревизија исте урађена. Такође, ради се и на прикупљању одређених сагласности односно грађевинске дозволе, а што ће се завршити након окончања експропријације земљишта,

- Наставак изградње пјешачко-бициклистичке стазе у улици Стефана Дечанског у дужини око 500м1,

- Пренос и изградња челичног моста на каналу Дашница у зони улица Јанка Веселиновића и Раје Баничића. Мост се преноси са локације код МУП-а, а за исти је урађена пројектна документација. До сада је за овај посао јавна набавка расписана четири пута и сваки пут је иста пропала. Испред овог Одјељења јавна набавка је поново расписана па се надамо да ће иста успјети те ће се предметни посао и реализовати.

Посматрајући вертикалну сигнализацију (саобраћајни знаци) задњих 10 година се континуирано врши замјена старих и постављање нових знакова. Задњих неколико година на уличној мрежи града  Бијељине  угради се око 150 нових саобраћајних знакова годишње.

Истакли би проблем са уништавањем и отуђењем саобраћајних знакова који у задње вријеме поприма све веће размјере, тако да се један дио средстава поново троши за знакове који су већ уграђени тј. набављени. У том смислу би институције као што су комунална и општа полиција требале посветити више пажње на очувању ових друштвених добара и санкционисати све оне који се затекну да уништавају или отуђују саобраћајне знакове.

У склопу свих горе урађених послова, као и послова који се требају урадити у наредном периоду врши ће се изградња паркинга, аутобуских стајалишта и надстрешица, тј. путних објеката, чиме ће стање градске уличне мреже сигурно омогућити квалитетније, тј. безбједније одвијање саобраћаја са повећаним протоком возила и већим интензитетом саобраћаја.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Миленко Вићановић, дипл.инж.електр.

Градоначелник је разматрао ИНФОРМАЦИЈУ О СТАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА, те је прослеђује Скупштини града на разматрање и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА