Информација о реализацији акционог плана о енергетској одрживости Града Бијељина са планом за 2014. годину

Град Бијељина је октобра 2010. године приступио „Споразум-у градоначелника европских градова“ и активно се укључио у реализацију постављених циљева смањења емисије штетних материја за 20% до 2020. године. Овим споразумом Град се опредјелио за одрживи развој на начелима енергетске ефикасности, одрживе градње и кориштења обновљивих извора енергије кроз активности:

- провођења програма енергетске ефикасности;

- непосредне едукативне активности и кампање о начину повећања енергетске ефикасности те подизања свијести грађана;

- планирање развоја града у духу енергетско-еколошке одрживости;

- подстицање производње и кориштење обновљиве енергије.

Потписивањем „Споразума градоначелника“ Град Бијељина се обавезао на израду, спровођење и праћење Акционог плана одрживог енергетског развоја.

Акциони план о енергетској одрживости представља стратешки и оперативни документ који дефинише свеобухватни оквир за циљеве до 2020. године, односно документ који показује како ће локална власт достићи смањење емисије штетних материја до 2020. године за 20%.

Акциони план је усвојен на скупштини у октобру 2011. године.

У складу са препорукама Европске комисије сектори енергетске потрошње града су подијељени на три основна сектора и то:

- грађевинарство;

- саобраћај;

- јавна расвјета.

Приоритетне мјере и активности за сектор грађевинарства подијељене су у следећих пет категорија:

- опште мјере за смањење СО2;

- промотивне, информативне и едукативне мјере и активности;

- мјере за зграде и просторије у власништву Града, Р.С. и БиХ;

- мјере за зграде за становање;

- мјере за зграде и просторије комерцијалних и услужних дјелатности.

За сектор саобраћаја предложене мјере и активности су подијељене у следеће подкатегорије:

- планске и регулативне мјере за смањење СО2 у сектору саобраћаја;

- мјере за возила у власништву Града и јавних предузећа;

- мјере за јавни превоз путника;

- мјере за путничка и комерцијална возила у власништву грађана и фирми;

- промотивне, информативне и едукативне мјере и активности.

Предложене мјере и активности за сектор јавне расвјете су подијељене у двије групе:

- планска замјена свих енергетски неефикасних и еколошки неприхватљивих свјетиљки;

- управљање интезитетом и временом освјетљености;

Праћење, контрола и извјештавање о резултатима Акционог енергетски одрживог развоја Града треба да буде континуиран процес у којем ће учествовати Скупштина, Административна служба, посебно формирана служба за енергетску ефикасност, невладине организације и грађани.

Обавеза свих градова потписника „Споразума градоначелника“ је да сваке двије године након усвајања Акционог плана припреме извјештај о постигнутим резултатима.

Највећа емисија СО2 у Граду Бијељина потиче из сектора грађевинарства (80,46%), затим из сектора саобраћаја (18,95%) и из јавне расвјете (0,59%), а по енергентима највећа емисија потиче из угља (33%).

      - Мјере за смањење емисије СО2  у сектору грађевинарства

У досадашњем периоду реализује се више пројеката из ове области:

- У оквиру пројекта „Бијељина и Богатић заједно на путу енергетске одрживости кроз јачање енергетске ефикасности и промоцију обновљивих извора енергије“ ради се топлотна изолација и уградња енергетски високоефикасних прозора на школи „Вук Караџић“ у Бијељини. У оквиру истог пројекта ради се и „Студија изводљивости за коришћење соларне енергије“ и „Студија изводљивости за производњу енергије из биомасе“.

- Град Бијељина је у септембру 2013. године потписао Меморандум о разумијевању са GIZ-ом, њемачком организацијом за техничку помоћ, да би остварио сарадњу у провођењу управљања енергијом у граду, да се укључе правилне процедуре праћења реализације акционог плана, да се повећа свијест и мотивација за побољшање енергетске ефикасности и кориштења обновљивих извора енергије и јачање капацитета градске службе за управљање енергијом;

- У више јавних објеката (Дом здравља, један објекат обданишта) и приватних уграђене су топлотне пумпе вода-вода гдје се користи енергија плитких подземних вода за гријање и хлађење објеката, процијена инсталисане снаге је 3 MW;

- Реализује се пројекат гасификације Града Бијељина гдје очекујемо да ће доћи до кориштења као енергента гаса као замјена за мазут и угаљ у индустрији и дијелу домаћинстава што ће директно утицати на смањење емисије СО2. План је био да гас додје дође у град до краја новембра 2013. године али пројекат касни јер Влада Р.С. од 09.07.2013. године није усвојила одлуку о општем интересу и није могуће добити дозволу за грађење. Очекујемо да ће ово бити посебна тема на некој следећој Скупштини;

- Заједно са партнером из Данске покренут је пројекат кориштења дубоких геотермалних вода за гријање града али пројекат стоји јер, по нашим процјенама, партнер није обезбједио финансијска средства. Концесивни уговор истиче 15.12.2013. године и послије тога треба одлучити како пројекат наставити а изузетно је значајно да се тај ресурс стави у функцију.

      - Мјере за смањење СО2 у сектору саобраћаја

У овом периоду реализовано је више мјера и активности у овом сектору:

- Изграђена је III фаза заобилазнице и транзитни саобраћај је измјештен из града;

- Извршена је модернизација коловоза у више улица кроз пројекат изградње канализације;

- Извршене су припреме за измјештање Аутобуске станице из центра града, у току је усвајање измјене регулационог плана и рјешавање имовинских односа;

- Изграђено је више раскрсница са кружним током саобраћаја;

- Урађена је студија организовања јавног превоза.

      - Мјере за смањење емисије СО2 у сектору јавне расвјете

У овом периоду реализовано је више мјера и активности у овом сектору:

- У протеклом периоду реализован је пројекат реконструкције јавне расвјете у Градском парку и улицама „Српске војске“, „27. марта“ и „Филипа Вишњића“ заједно са UNDP и USAID, гдје је замјењено 111 сијалица, односно 29 стубова и сијалица у Градском парку;

- Уграђено је више уређаја за временско укључење и искључење расвјете (укупан број уграђених тајмера је 465, чиме је покривено читаво подручје Града Бијељина).

Поред ових конкретних активности у протеклом периоду у Административној служби у предлогу нове систематизације дефинисани су послови и извршиоци који ће се бавити енергетском ефикасношћу и управљањем енергијом, а и Скупштина Града је изабрала Енергетски савјет.

Осим тога у оквиру пројекта „Бијељина и Богатић заједно на путу енергетске одрживости кроз јачање енергетске ефикасности и промоцију обновљивих извора енергије“ врше се активности на подизању свијести коришћења обновљивих извора енергије:

- Пилот пројекат: постављање два соларна пуњача испред Центра за културу и у Градском парку;

- Тренинзи у оквиру пројекта: 4 студијска путовања у „Европски центар за обновљиве изворе енергије“ из Гисинга, Аустрија (ученици основних и средњих школа, локлана администрација и пољопривредници) и 5 једнодневних тренинга за пољопривреднике на тему могућности коришћења биомасе за производњу топлотне и електричне енергије;

- Енергетски развојни план по моделу Гисинга који ће направити „Европски центар за обновљиве изворе енергије“.

План активности у 2014. години

- Сектор грађевинарства

        - Уградити топлотне пумпе вода-вода у објекте јавних установа: Гимназије, Економске школе, Техничке школе, Библиотеке, зграде Урбанизма, Музеја, зграде Инспекције и извршити замјену постојећих енергената (лож уље, угаљ, електрична енергија);

        - Завршити ову фазу гасификације и замијенити енергенте у индустријским објектима, дијелу јавних објеката и дијелу индивидуалних објеката;

        - Донијети одлуку и дефинисати начин на који ће се наставити пројекат коришћења геотермалне енергије из дубоких бушотина;

        - Израдити „Студију коришћења плитких подземних вода за гријање и хлађење на подручју Града Бијељина“ са потребним административно-правним предлозима за уређење коришћења овог ресурса у будућности;

        - Усвојити мјере за подстицај у изградњи топлотне изолације и уградњи енергетски ефикасних прозора за нове објекте и при реконструкцији постојећих;

        - Стимулисати кориштење обновљивих извора енергије.

- Сектор саобраћаја

- Завршити активности на измјештању аутобуске станице;

- Упоредо са измјештањем Аутобуске станице покренути јавни превоз у складу са урађеном студијом;

- Урадити пројекат регулисања саобраћаја у централном дијелу града са циљем измјештања саобраћаја са централног трга;

- Припремити документацију за изградњу паркинг гараже на локацији садашње Аутобуске станице (300-400 паркинг мјеста) и на осталим локацијама са циљем уклањања возила са саобраћајница;

- Дефинисати саобраћајнице за кориштење бицикла и стимулисати тај вид саобраћаја;

- Наставити модернизацију и изградњу нових саобраћајница.

- Сектор јавне расвјете

- Пописати све свјетиљке на подручју Града;

- Планирати замјену око 8 000 живиних свјетиљки;

- Уградити опрему за управљање интезитетом расвјете, временско укључење и искључење.

У 2014. години неопходно је организовати енергетске дане и промовисати ове активности и пројекте.

Потребна средства

За реализацију ових пројеката потребно је планирати и одређена средства.

За израду студија, пројеката и организовање енергетских дана у 2014. години потребно је из буџета обезбједити 60 000 КМ.

За подстицање јавног превоза, ако се организује од 01.06.2014. године, потребно је планирати 150 000 КМ.

За инсталирање топлотних пумпи у предложене објекте потребно је донијети одлуку да ће се за трошкове гријања у наредних 6 година обезбједити средства у износу од 180 000 КМ годишње као и 2013. године, без инсталација у објекту Урбанизма и Инспекције, и од уштеда ће се финансирати пројекат.

За пројекат јавне расвјете, реконструкција и замјена свјетиљки и одржавање, потребно је донијети одлуку да ће се у следећих 6 година обезбједити по 1 400 000 КМ годишње средстава као и 2012. или 2013. године а из уштеда реализовати овај пројекат.

Очекујемо да ће усвајање ове информације са предлогом активности и потребним средствима значајно помоћи квалитетнијем и ефикаснијем коришћењу енергије на подручју Града Бијељина и значајним смањењем емисије СО2.

Обрађивач

Кабинет градоначелника