На основу члана 16. став 6. а у вези са чланом 32. став 2. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске" број: 89/13) Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина доноси

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2017. ГОДИНУ

Скупштина Града Бијељина је на својој 4. сједници одржаној дана 02. фебруара 2017. године, донијела Програм одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2017. годину.

У предметном извјештају је приказан обим извршеног посла према различитим структурама уговорених и изведених послова планираних Програмом одржавања јавних саобраћајних површина на територији Града Бијељина за 2017. годину.

- Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју града Бијељина

Уговорена вриједност 81.889,47 КМ (основни уговор број: 02-404-46/17-Лот 1 од 12.04.2017. године вриједности 64.773,54 КМ и додатни Уговор 1 од 15.01.2018. године вриједности 17.115,93 КМ) закључно са 12.12.2017. године фактурисано је 64.772,14 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "ПГП Градитељ" из Бијељине путем којег су извршене услуге на уклањању одрона, изради пропуста, уређењу банкина, изради чеоних зидова и сл.

- Редовно одржавање (ископ и прочишћавање канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима на подручју града Бијељина

Уговорена вриједност 38.808,90 КМ (oсновни уговор број: 02-404-46/17-Лот 2 од 10.04.2017. године вриједности 29.858,40 КМ и додатни уговор број: 02-404-46/17-Лот 2-У1 од 06.11.2017. године вриједности 8.950,50 КМ), закључно са 12.12.2017. године фактурисано је 38.798,80 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "Радиша" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на: прочишћавању путних јарака 0,35 м3/м1-750м1, ископ земље за подужне и попречне новоископане јарке потпуног профила 0,7 м3/м1-13.993м1, рад механизације-багера-238,50 часова.

- Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа у граду Бијељина и Јањи - Лот 1

Уговорена вриједност 78.975,00 КМ (oсновни уговор број: 02-404-8/17-Лот 1 од 03.04.2017. године) закључно са 29.12.2017. године фактурисано је 77.869,35 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "Бијељина пут" из Бијељине и путем истог извршени су радови на крпљењу ударних рупа при чему је утрошено 493 тоне асфалтне масе.

- Радови на санацији (крпљењу) ударних асфалтних рупа на локалним и некатегорисаним путевима на подручју града Бијељина - Лот 2

Уговорена вриједност 119.340,00 КМ (основни уговор број: 02-404-8/17-Лот 2 од 31.03.2017. године вриједности 99.450,00 КМ и додатни уговор број: 02-404-8/17-Лот 2-У1 од 15.12.2017. године вриједности 19.890,00 КМ ) закључно са 16.01.2018. године фактурисано је 119.340,00 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "Радиша" из Бијељине и путем истог извршени су радови на крпљењу ударних рупа при чему је утрошено 750 тона асфалтне масе.

- Израда и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на подручју града Бијељина

Уговорена вриједност 34.989,14 КМ (основни уговор број: 02-404-179/16 од 06.02.2017. године) закључно са 16.01.2018. године фактурисано је 34.989,13 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "Радиша" из Бијељине и путем истога вршено је редовно одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на уличној мрежи и локалним и некатегорисаним путевима, у смислу постављања нових знакова, те поправке оштећених. Извршено је постављање 118 нових саобраћајних знакова.

- Редовно одржавање свјетлосне сигнализације на подручју града Бијељина

Уговорена вриједност 44.990,01 КМ (основни уговор број: 02-404-178/16 од 30.01.2017. године) закључно са 04.01.2018. године фактурисано је 44.846,13 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "Телефонија Видаковић" из Добоја и путем истог вршено је редовно одржавање осам семафоризованих раскрсница у Граду Бијељина, као и замјена појединачне опреме и санације штета настале усљед саобраћајних незгода и сл.

- Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама на подручју града Бијељина – Лот 1

Уговорена вриједност 33.813,00 КМ (основни уговор број: 02-404-85/17 – Лот 1 од 29.08.2017. године) закључно са 12.12.2017. године фактурисано је 23.559,85 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "SACOM" из Сарајева и путем истог извршене су услуге на фарбању и обиљежавању: пјешачких прелаза и осталих површина - 1.609,50м2, пуне линије - 8.620м1, испрекидане линије-24.450м1, једносмјерних стрелица - 67 комада, двосмјерних стрелица - 31 комада, исписивање слова - 83 комада, обиљежавање паркинг простора 2 комада, обиљежавање дебелелослојним материјалом-двокомпонентном хладном пластиком бијеле боје: пјешачких прелаза и шрафура – 160,50м2 и једносмјерних стрелица - 4 комада.

- Израда и одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима на подручју града Бијељина – Лот 2

Уговорена вриједност 34.632,00 КМ (основни уговор број: 02-404-85/17 – Лот 2 од 29.08.2017. године) закључно са 12.12.2017. године фактурисано је 29.776,50 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "SACOM" из Сарајева и путем истог извршене су услуге на фарбању и обиљежавању подужних линија: пуне линије - 23.000м1 и испрекидане линије - 44.500м1.

- Одржавање-пошљунчавање некатегорисаних путева на подручју града Бијељина

Уговорена вриједност 34.407,36 КМ (основни уговор број: 02-404-128/17 од 14.08.2017. године) закључно са 03.01.2018. године фактурисано је 34.407,36 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "ПГП ГРАДИТЕЉ" из Бијељине и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 3800м3 са радом грејдера од 80 часова.

- Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева – источни дио града Бијељина – ЛОТ 1

Уговорена вриједност 32.922,05 КМ (основни уговор број: 02-404-33/17-Лот 1 од 10.07.2017. године закључно са 29.12.2017. године фактурисано је 32.922,05 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "МОНТ ГРАДЊА" из Угљевика и путем истог извршене су услуге на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 2720м3 са радом грејдера од 93 часа.

- Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева - западни дио града Бијељина - ЛОТ 2

Уговорена вриједност 51.223,48 КМ (основни уговор број: 02-404-33/17-Лот 2 од 12.06.2017. године) закључно са 22.12.2017. године фактурисано је 51.223,48 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "DIS COMPANY" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 3380м3 са радом грејдера од 130 часова.

- Одржавање-пошљунчавање локалних макадамских путева - сјеверни дио града Бијељина – ЛОТ 3

Уговорена вриједност 26.822,25 КМ (основни уговор број: 02-404-33/17-Лот 3 од 12.06.2017. године) закључно са 22.12.2017. године фактурисано је 26.822,25 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "DIS COMPANY" из Бијељине и путем истог извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1600м3 са радом грејдера од 71 часова.

- Одржавање-пошљунчавање градских макадамских улица

Уговорена вриједност 21.818,16 КМ (основни уговор број: 02-404-33/17-Лот 4 од 12.06.2017. године) закључно са 24.11.2017. године фактурисано је 21.818,16 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са извођачем радова ДОО "ПГП ГРАДИТЕЉ" из Бијељине и путем истога извршени су радови на извожењу, насипању и грејдерисању шљунка у количини од 1600м3 и 10 часова рада гредера на грејдерисању макадамских улица које није требало додатно посипати шљунком.

- Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - источни дио

Уговорена вриједност 14.925,45 КМ (основни уговор број: 02-404-69/17-Лот 1 од 15.06.2017. године) закључно са 09.11.2017. године фактурисано је 14.925,45 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "Радиша" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 227800м2 у два циклуса.

- Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - сјеверни дио

Уговорена вриједност 20.266,00 КМ (основни уговор број: 02-404-69/17-Лот 2 од 15.06.2017. године) закључно са 23.10.2017. године фактурисано је 20.265,34 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "DIS COMPANY" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 309300м2 у два циклуса.

- Кошење-уређење путних појаса на подручју града Бијељина - западни дио

Уговорена вриједност 18.313,00 КМ (основни уговор број: 02-404-69/17-Лот 3 од 15.06.2017. године) закључно са 23.10.2017. године фактурисано је 18.312,84 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "DIS COMPANY" из Бијељине и путем истог извршене су услуге на кошењу путних појаса у површини од 279500м2 у два циклуса.

- Организовање зимске службе у сезони 2016/2017 - рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица у Бијељини и Јањи – Лот 1

Уговорена вриједност 129.937,85 КМ (основни уговор број: 02-404-119/16-Лот 1 од 19.09.2016. године вриједности 99.964,79 КМ и додатни Уговор 1 од 03.05.2017. године вриједности 29.973,06 КМ) закључно са 12.05.2017. године фактурисано је 129.937,85 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "Бијељина пут" из Бијељине и путем истог извршене су сљедеће услуге у 2016/2017. години: рад камиона 223,50h, рад остале механизације 12h и утрошак соли 301450кг.

- Организовање зимске службе у сезони 2016/2017 - рад комплетне механизације на чишћењу и посипању путева на подручју града Бијељина – Лот 2

Уговорена вриједност 103.996,07 КМ (основни уговор број: 02-404-119/16-Лот 2 од 19.09.2016. године вриједности 79.997,58 КМ и додатни Уговор 1 од 24.04.2017. године вриједности 23.998,49 КМ) закључно са 17.05.2017. године фактурисано је 103.995,81 КМ - комплетан уговор се финансира из буџета Града.

Предметни уговор је закључен са пружаоцем услуга ДОО "Бук промет" из Бијељине и путем истога извршене су сљедеће услуге у 2016/2017 години: рад камиона 315,90h, рад остале механизације 117,75h набавка и утрошак ризле 748,93м3.

На основу усвојеног Буџета Града Бијељина за 2017. годину за реализацију одржавања јавних саобраћајних површина тј. путне мреже, планирана су средства у износу од 940.000,00 КМ. Укупна вриједност уговорених послова за горе наведене намјене износи 922.069,19 КМ, док укупна вриједност утрошених средства у 2017. години за горе наведене намјене износи 888.582,49 КМ.

За све горе наведене послове поступци јавних набавки за избор најповољнијих понуђача проведени су путем Отвореног поступка.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 02/3-37-1-101/18			        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Датум, 22.02.2018. године

Томица Стојановић, дипл.инж саобраћаја