На основу члана 16. став 6. а у вези са чланом 32. став 2. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске" број: 89/13) члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)  и члана 38. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 15. сједници одржаној дана ________2018. године, донијела је:

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу усвојеног  Буџета за подручје града Бијељине, за реализацију одржавања јавних  саобраћајних  површина  тј. путне  мреже  планирана  су  средства  од 980.000,00 КМ.

Средства су планирана са следећих буџетских ставки:

- економски код број 412500 - Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних путева, санација ударних рупа у износу од 750.000 КМ,

- економски код број 412800 - Зимска служба у износу од 200.000 КМ, и

- економски код број 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева у износу од 30.000 КМ. Укупно за:

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ  .....…………………..….......................     980.000,00 КМ

1. Улице у граду  …………………………………………..    235.000,00 КМ

-  шљунчани коловоз (шљунчање, гредисaње и сл.)……..       25.000,00 КМ

-  саобраћајна сигнализација (укупно)........120.000,00 КМ

* вертикална .…………………………….……....           40.000,00 КМ

* хоризонтална ………………………………………    35.000,00 КМ

* свјетлосна …………………………………………     45.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења)..     70.000,00 КМ

- објекти за одводњу и други путни објекти ………….........   20.000,00 КМ

2. Локални путеви …………………………………………   380.000,00 КМ

- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисање и сл.)………..   120.000,00 КМ

- објекти за одводњу, банкине и путни објекти

(чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,

ригола и потпорних зидова и уређење банкина) ...............    50.000,00 КМ

- уређење путног појаса (кошење траве, уклањање шибља

растиња и дрвећа)  ………….. .............................................   65.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација и опрема (хоризонт.–35.000

; вертикална-15.000; опрема 5.000)…..….......…………..       55.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) ...   90.000,00 КМ

3. Некатегорисани путеви …………………………………  165.000,00 КМ

- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисање и сл.)….........   125.000,00 КМ

- објекти за одводњу и путни објекти, банкине и путни

појас (ископ канала,израда пропуста, ригола, санација

банкина, кошење траве, уклањање растиња и др) ............    20.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација (вертик. и хоризонтална) ……   10.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) …  10.000,00 КМ

4. Зимска служба …………………………………………..  200.000,00 КМ

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

1. УЛИЦЕ У ГРАДУ

ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА

За одржавање градских макадамских улица предвиђа се количина од око 1.600 м3 шљунка, за чију је набавку, превоз и уградњу предвиђен износ од 25.000,00 КМ. У ова средства је урачунат и рад гредера на гредерисању улица. Радови би се за улице првог реда изводили два пута у току године (прољеће и јесен), док се за улице другог и трећег реда предвиђа пошљунчавање и гредерисање само у једном наврату. У зависности од падавина и стања улица могуће је извршити још једно гредерисање.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Вертикална, хоризонтална и свјетлосна

За замјену старе и постављање нове вертикалне сигнализације на градским улицама издвојена је сума од  35.000,00 КМ. Од планираних 30.000 КМ за инвестиционо одржавање, што подразумјева набавку и уградњу нових саобраћајних знакова и стубова планирано је 25.000 КМ, а за само одржавање предвиђа се 10.000 КМ. Само одржавање предвиђа бетонирање изваљених и оборених стубова, исправљање заокренутих саобраћајних знакова, скидање налепница, замјена оштећених стубова и др. Издаци за инвестиционо одржавање планирани су у буџету  на посебном економском коду број 511200.

У 2018 години је поред редовне набавке саобраћајних знакова планирана и замјена  вертикалне сигнализације која је дефинисана ″Правилником о саобраћајним знаковима и сигнализацији на путевима и др.″ тј. замјена знакова са жутом позадином са оним са бијелом. Укупан број знакова који ће се набавити, уградити и замјенити са новим  је око 300 комада како на градским улицама тако и на локалним и некатегорисаним путевима. Претходних година тај број је износио око 100 комада.

За израду хоризонталне сигнализације издвојена су средства од  35.000,00 КМ, за коју је планирано исцртати количину од око 3500 м2 пјешачких прелаза, стоп линија, шрафура, усмјеравајућих клинова, раздјелних острва и др, затим око 28000 м1 испрекиданих и пуних линија, око 300 исписаних слова (бус, стоп, школа, таxи, п и р). И у 20118 години је планирана израда дебелослојне хоризонталне сигнализације у количини од око 200 м2 те обиљежавање стрелица и исписивање слова.

За потребе одржавања свјетлосне сигнализације (семафора) планирају се средства:

- за одржавање семафора, поправку оштећених  семафора  у саобраћајним незгодама, замјену

прегорјелих сијалица, уградњу возачких давача сигнала, уградња звучних уређаја за слијепе

и слабовинде особе и др.	 .......................................................................   45.000,00 КМ

ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ И ДРУГИ ПУТНИ ОБЈЕКТИ

Овом ставком предвиђају се радови најнеопходнијег одржавања и изградње у мањем обиму као што је постављање ивичњака, израда упојних бунара и канализационих цијеви, нивелација оштећених коловоза, израда дренажних канала те скидање надраслих банкина, а све у циљу уклањања кишнице са коловоза. Затим се предвиђа постављање  заштитно-одбојних ограда, израда пропуста, канала и друго, а за шта су планирана средства у износу од  20.000,00 КМ.

2. ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

ПОШЉУНЧАВАЊЕ И ГРЕДЕРИСАЊЕ – ОДРЖАВАЊЕ

Овим Планом предвиђено је да се одређени локални путеви или дионице пошљунчавају  у два наврата у току године.

За реализацију плана предвиђа се следећи обим и количина радова:

| Р /бр | Број пута | Путни правац | м3 | Дужина (км) Асфалт | Дужина (км) макадам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л-1 | Којчиновац - Модран – Кацевац | 740 | 11,85 | 4,05 |
| 2 | Л-5 | Бијељина- Г.Црњелово – Суботиште | 700 | 11,232 | 4,168 |
| 3 | Л-6 | Ср. Драгаљевац - Д. Магнојевић | 470 | 16,00 | 3,10 |
| 4 | Л-12 | Чађавица - Г. Драгаљевац | 700 | 3,30 | 4,20 |
| 5 | Л-13 | Г.Буковица – Забрђе | 130 | 4,79 | 0,67 |
| 6 | Л-14 | Јањарска Обријеж – Ченгић | 240 | 3,0 | 1,4 |
| 7 | Л-17 | Велика Обарска – Градац-Ступањ | 200 | 5,8 | 1,0 |
| 8 | Л-18 | Загони – Г. Загони | 240 | 4,15 | 1,45 |
| 9 | Л-23 | Бијељина - Голо Брдо | 280 | 1,0 | 1,65 |
| 10 | Л-27 | Којчиновац - Г. Којчиновац -Глоговац | 140 | 2,63 | 0,62 |
| 11 | Л-30 | Д. Драгаљ.(М.14.1) - Д. Драгаљ.(Р.459а) | 120 | 2,7 | 0,5 |
| 12 | Л-32 | Бијељина - Ново Село – Дијелови | 120 | 4,55 | 0,55 |
| 13 | Л-33 | Бијељина (АТЦ М.14.1.) - В. Обарска | 80 | 3,2 | 0,4 |
| 14 | Л-34 | Бијељина - М. Обарска – Батковић | 350 | 1,47 | 2,88 |
| 15 | Л-35 | В.Обарска (Шећерана) - Д. Чађавица | 540 | 2,7 | 2,8 |
| 16 | Л-36 | Љељенча (Л-7) - В.Обарска (М.14.1.) | 240 | - | 1,5 |
| 17 | Л-37 | Љељенча (Л-7) – Ковачићи | 200 | 1,0 | 1,1 |
| 18 | Л-41 | Г. Драгаљевац - Г. Чађавица | 200 | 1,576 | 1,024 |
| 19 | Л-43 | Д. Магнојевић - С. Магнојевић | 220 | - | 2,7 |
| 20 | Л-45 | Д. Буковица - Главичорак - Г. Буковица | 380 | 0,5 | 2,5 |
| 21 | Л-46 | Д. Буковица - Дистрикт Брчко (граница) | 180 | 0,1 | 1,0 |
| 22 | Л-48 | Трњаци – Бродац | 100 | 2,6 | 0,5 |
| 23 | Л-50 | Суво Поље - Г. Загони | 280 | 0,75 | 1,85 |
| 24 | Л-53 | Ченгић - Бањица (Кацевац) | 440 | - | 3,75 |
| 25 | Л-55 | Рухотина – Главичице | 360 | 2,0 | 2,2 |

Планирана средства за ову врсту  радова износе 120.000 КМ. Радови би се обавили у прољетном периоду (април,мај) и јесењем (септембар, октобар). У цијену радова урачуната је набавка шљунка, превоз и уградња (гредерисање).

ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ, БАНКИНЕ И ПУТНИ ОБЈЕКТИ

чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,

ригола и потпорних зидова и уређење банкина

Планом је предвиђено прочишћавање постојећих и ископ нових јарака на најкритичнијим мјестима, а у износу од  20.000,00 КМ, односно око 10.000 м1. Локације које су најкритичније су краће или дуже, а у већини на брежуљкастом терену, и то на Л-1 дионици Модран- Ченгић- Бјелошевац- Кацевац; Л-6 Д.Драгаљевац- Г.Магнојевић- Д.Магнојевић; Л-18 Загони - Г.Загони; Л-20 Г. Чађавица-Забрђе; Л-36 Љељенча-В.Обарска; Л-45 Д.Буковица- Главичорак-Г.Буковица.

Израда пропуста и чеоних зидова предвиђена је у износу од око 10.000,00 КМ или око 25 изграђених пропуста и исто толико чеоних зидова, на локалним путевима гдје постоји потреба за изградњом истих.

Бетонске риголе са ивичњацима треба урадити на локалитетима у оквиру појединих локалних путева. Вриједност издвојених средстава за ову врсту радова  износи око 5.000.00 КМ.

Поред горе поменутих радова овом ставком предвиђено је интервентно редовно одржавање путне мреже путем изградње потпорних зидова, бетонирањем канала (Л-54 Јоховац-Батар), уграђивањем и поправком заштитно-одбојне ограде и то на најкритичнијим мјестима и др. Вриједност радова за ову врсту послова износи око 5.000,00 КМ.

Планом одржавања предвиђено је уклањање и скидање надраслих банкина на свим локалним путевима гдје се укаже потреба, с обзиром да се у зимским условима на мјестима гдје површинска одводња не функционише се ствара слој воде или леда који утиче на брже пропадање коловоза, али исто тако негативно утиче и на безбједност саобраћаја по учеснике. Поред тога воду са коловоза је неопходно склонити у канал. За овај посао потребно је издвојити средства у износу од око 10.000,00 КМ. У склопу уређења банкина предвиђа се и допуњавање-насипање туцаника или шљунка на исте,  посебно на асфалтним дионицама са ужом ширином асфалта, од 5 м и ниже.									За некатегорисане путеве ова ставка износи  20.000,00 КМ. Истом ће се финансирати најнеопходније локације за потребе израде канала на краћим путним дионицама, уређење банкина, израда ригола и потпорних зидова, те израда пропуста у складу са захтјевима МЗ-ца и потребама на терену, а у складу са финансијским средствима.

УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА

Кошење траве, уклањање шибља,растиња и дрвећа

Кошење и уређење путних појаса на локалним путевима планира се на свим асфалтним дионицама и то у два наврата (мај-јун и октобар), а у вриједности од 65.000,00 КМ. Количина која се коси износи око 1.630.000 м2 и врши се на око 50 локалних, око 20 некатегорисаних путева и на око 5 пјешачко-бициклистичких стаза.

Претходних година, кошење се обављало и на најкритичнијим локалним макадамским дионицама што ће се покушати обавити на појединим дионицама и у 2018 години.

Кошење  се  обавља  и   за  потребе   уклањања  амброзије, а  које  се  врши  на  јавним  и приватним  површинама  у количини  од  око 700.000 м2, а по налогу овог одјељења, као и по налогу  одјељења  за инспекције. Ова  врста  активности  посебно се дефинише Програмом комуналне потрошње.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

Хоризонтална и вертикална

За замјену старе и постављање нове вертикалне сигнализације на локалним путевима планиран  је износ од 15.000,00 КМ, с тим што је дио средстава планиран са економског кода број 511200, а дио са 412500.

За израду хоризонталне сигнализације  планиран је износ од 35.000,00 КМ. Количине које се изводе су следеће: око 750 м2 пјешачких прелаза, стоп линија, шрафура, усмјеравајућих клинова, раздјелних острва и др, затим око 87000 м1 испрекиданих и пуних линија, око 240 исписаних слова (бус, стоп, школа, таxи, п и р).

На некатегорисане путеве за потребе вертикалне и хоризонталне сигнализације планирају се средства у износу од 10.000,00 КМ, односно по 5.000,00 КМ.

Поред саобраћајне сигнализације потребно је на одређеним локацијама уградити  саобраћајну опрему у виду катадиоптера, смјероказних стубића и др. у износу од 5.000,00 КМ.

САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА И ОШТЕЋЕЊА

На основу стања асфалтних коловоза градских улица, локалних и некатегорисаних путева, те предвиђених средстава, планира се количина од око 1060 тона АБ - асфалт бетона, што износи око 170.000,00 КМ. Динамиком је предвиђено да се предметни радови обављају два пута годишње (прољеће - јесен). Предвиђена средства појединачно износе за:

- Градске улице  …………………………………………..    70.000,00 КМ

- Локалне путеве ………………………………………….    90.000,00 КМ

- Некатегорисане путеве …………………………………    10.000,00 КМ

3. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Oдржавање некатегорисане путне мреже

Одржавање некатегорисане путне мреже предвиђено је у мало већим количинама и обиму, у односу на прошлу годину, у свим сеоским МЗ-цама, тј. у 55 МЗ-ца на подручју града Бијељина.

Значи, и ове године предвиђен је извоз шљунка на путеве и гредерисање само изразито оштећених дионица путева. Узимајући у обзир дужину некатегорисане путне мреже планирана средства  не могу задовољити потребе и захтјеве мјесних заједница, али ће се сви они локалитети који су нарочито оштећени као и готово непроходне дионице санирати. Наиме у току године се готово увијек појаве локалитети који се морају санирати, приликом чега се овом органу јавља или саобраћајна полиција тј. ЦЈБ Бијељина, или комунална полиција као и саобраћајна инспекција која наложи мјеру санације одређене путне дионице, а у циљу заштите људских живота и материјалних добара. У таквим случајевима Одјељење је у обавези да  поступи по таквом налогу тј. решењу, те аналогно томе да и обезбеди одређена финансијска средства.

Одржавање ове врсте путева вршит ће се континуирано у току цијеле године, а након избора извођача са санацијом истих може се почети од јуна мјесеца.  Планирана средства за ову врсту радова износе 95.000,00 КМ, а орјентациона количина која би се извезла на ову категорију путева износи око 6.300 м³.

Поред горе дефинисане активности, планира се извоз шљунка на некатегорисане путеве у сарадњи са МЗ-цама тако што ће активност бити суфинансирана од стране истих. За ову намјену издвојит ће се средства у износу од 30.000,00 КМ, што значи да ће грађани у овој активности суфинансирати радове у истом износу. Максимални износ по једној МЗ-и од стране града ће износити између 3.000- 4.000 КМ, а у зависности од броја пријава.

Што се тиче осталих активности који ће се изводити на поменутој путној мрежи за одржавање исте планирана су средства у износу од 40.000,00 КМ, а у складу са следећом расподјелом.

- објекти за одводњу и путни објекти, банкине и путни појас (ископ канала,израда

пропуста,  ригола, санација банкина, кошење траве, уклањање растиња и др) .........

20.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација (вертик. и хоризонтална)   2 x 5000 =            10.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) …................      10.000,00 КМ

4. ЗИМСКА СЛУЖБА

Одржавање путне мреже у зимском периоду обухвата радове на рашчишћавању снијега, посипању коловоза сољу и ризлом, те извозом шљаке на брдовите дионице, у периоду од 15.11.2017 до 01.04.2018 године.

На основу усвојеног буџета обезбеђено је 200.000 КМ за ове намјене, тј за четири лота који се односе на путеве и улице. Вредност радова искључиво зависи од количине падавина, тако да је могуће да се средства никако не потроше, али и да се морају обезбедити значајна додатна средства не би ли се квалитетно вршило одржавање путева и улица у зимском периоду. Користећи се упоредним и искуственим методама из претходних година те знајући дужину путне мреже која би се требала одржавати у  зимском периоду мишљења смо да ће средства која су планирана буџетом бити довољна.

Битно је и напоменути да се одржавање обавља  у складу са Програмом рада зимске службе за период 2017-2018 године који је усвојен на Скупштини Града Бијељина у складу са закључком број: 01-013-9-5/17 од 21.07.2017 године и врши се на свим локалним  путевима у дужини од 258,43 км, затим на око 81,0 км некатегорисаних путева, те на градским улицама Бијељине и МЗ-це Јања орјентационе дужине око 120 км, што укупно износи око 460 км путне мреже која се одржава у зимском периоду.

Поред тога послови зимске службе се врше и на  тротоарима, трговима, парковима и другим јавним површинама. Чишћење ових површина ће изводити А.Д.Комуналац са којим Град Бијељина има потписан “Уговор о чишћењу  јавних површина у прољетном, љетном, јесењем и зимском периоду у Граду Бијељина и насељеном мјесту Јања, ЛОТ 1“.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Примјена програма почиње тећи од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године.

ОБЈАВА ПРОГРАМА

Након Скупштинског усвајања овај Програм биће објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина".

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

| Број: 01-022-/18 |  | П Р Е Д С Ј Е Д Н И К |
| --- | --- | --- |
| Бијељина, |  | СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА |
| Датум, 2018. године |  |  |
|  |  | Славиша Марковић |