ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 16. став 6. а у вези са чланом 32. став 2. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске" број: 89/13) и члана 38. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" број: 8/13), Скупштина Града Бијељина на својој ____________сједници одржаној __________2014. године, донијела је

П Р О Г Р А М

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2014. ГОДИНУ

На основу усвојеног  Буџета за подручје Града Бијељина, за реализацију одржавања јавних саобраћајних површина тј. путне мреже планирана су средства од 510.000,00 КМ. Средства су планирана на економском коду број 412500 - Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, одржавање локалних и некатегорисаних путева, санација ударних рупа у износу од 370.000 КМ, на економском коду број 412800 - Зимска служба у износу од 120.000 КМ, и на економском коду број 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева у износу од 20.000 КМ. Од тога је за:

I   РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ  .....…………………..….......................     510.000,00 КМ

1. Улице у граду  …………………………………………..    150.000,00 КМ

-  шљунчани коловоз (шљунчање, гредисaње и сл.)……..       20.000,00 КМ

-  саобраћајна сигнализација (укупно).……………………      75.000,00 КМ

* вертикална ….……………………………….……..    15.000,00 КМ

* хоризонтална ………………………………………    25.000,00 КМ

* свјетлосна …………………………………………     35.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења)..     45.000,00 КМ

- објекти за одводњу и други путни објекти ………….........   10.000,00 КМ

2. Локални путеви …………………………………………   210.000,00 КМ

- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисање и сл.)………..    80.000,00 КМ

- објекти за одводњу, банкине и путни објекти

(чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,

ригола и потпорних зидова и уређење банкина) ...............    30.000,00 КМ

- уређење путног појаса (кошење траве, уклањање шибља

растиња и дрвећа)  ………….. .............................................   30.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација и опрема (хоризонт.–20.000

; вертикална-10.000; опрема 5.000)…..….......…………..       35.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) ...   35.000,00 КМ

3. Некатегорисани путеви …………………………………   30.000,00 КМ

- објекти за одводњу и путни објекти, банкине и путни

појас (ископ канала,израда пропуста, ригола, санација

банкина, кошење траве, уклањање растиња и др) ............    10.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација (вертик. и хоризонтална) ……   10.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) …  10.000,00 КМ

4. Зимска служба …………………………………………..  120.000,00 КМ

I  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

1. УЛИЦЕ У ГРАДУ

ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА

За одржавање градских макадамских улица предвиђа се количина од око 1.300 м3 шљунка, за чију је набавку, превоз и уградњу предвиђен износ од 20.000,00 КМ. У ова средства је урачунат и рад гредера на гредерисању улица. Радови би се за улице првог реда изводили два пута у току године (прољеће и јесен), док се за улице другог и трећег реда предвиђа пошљунчавање и гредерисање само у једном наврату. У зависности од падавина и стања улица могуће је извршити још једно гредерисање.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Вертикална, хоризонтална и свјетлосна

За замјену старе и постављање нове вертикалне сигнализације на градским улицама издвојена је сума од  15.000,00 КМ. Од планираних 15.000 КМ за инвестиционо одржавање, што подразумјева набавку и уградњу нових саобраћајних стубова планирано је 10.000 КМ, а за само одржавање предвиђа се 5.000 КМ. Само одржавање предвиђа бетонирање изваљених и оборених стубова, исправљање заокренутих саобраћајних знакова и др. Издаци за инвестиционо одржавање планирани су у буџету  на посебном економском коду број 511200. За израду хоризонталне сигнализације издвојена су средства од  25.000,00 КМ.

За потребе одржавања свјетлосне сигнализације (семафора) планирају се средства:

- за одржавање и поправку оштећених семафора у саобраћајним незгодама .....   35.000,00 КМ

ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ И ДРУГИ ПУТНИ ОБЈЕКТИ

Овом ставком предвиђају се радови најнеопходнијег одржавања и изградње у мањем обиму као што је постављање ивичњака, израда упојних бунара и канализационих цијеви, нивелација оштећених коловоза те израда дренажних канала, а све у циљу уклањања кишнице са коловоза. Затим се предвиђа постављање  заштитно-одбојних ограда, израда пропуста, канала и друго, а за шта су планирана средства у износу од  10.000,00 КМ.

2. ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

Овим Планом предвиђено је да се одређени локални путеви или дионице пошљунчавају само у једном наврату, евентуално два пута у току године. Уколико се не обави друго пошљунчавање онда би се вршило само гредерисање. Ово из разлога што је прије свега буџет недовољан као и што је на одређеним путевима или дионицама саобраћај интензивнији у односу на друге те аналогно томе одређени путеви брже пропадају и обратно.

За реализацију плана предвиђа се следећи обим и количина радова:

ПОШЉУНЧАВАЊЕ И ГРЕДЕРИСАЊЕ - ОДРЖАВАЊЕ

| Р /бр | Број пута | Путни правац | м3 | Дужина (км) Асфалт | Дужина (км) макадам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л-1 | Којчиновац - Модран – Кацевац | 450 | 11,85 | 4,05 |
| 2 | Л-5 | Бијељина- Г.Црњелово – Суботиште | 500 | 11,232 | 4,168 |
| 3 | Л-6 | Ср. Драгаљевац - Д. Магнојевић | 250 | 16,00 | 3,10 |
| 4 | Л-12 | Чађавица - Г. Драгаљевац | 330 | 3,30 | 4,20 |
| 5 | Л-13 | Г.Буковица – Забрђе | 70 | 4,79 | 0,67 |
| 6 | Л-14 | Јањарска Обријеж – Ченгић | 130 | 3,0 | 1,4 |
| 7 | Л-17 | Велика Обарска – Градац-Ступањ | 150 | 4,7 | 2,1 |
| 8 | Л-18 | Загони – Г. Загони | 130 | 4,15 | 1,45 |
| 9 | Л-23 | Бијељина - Голо Брдо | 150 | 1,0 | 1,65 |
| 10 | Л-27 | Којчиновац - Г. Којчиновац -Глоговац | 70 | 2,63 | 0,62 |
| 11 | Л-30 | Д. Драгаљ.(М.14.1) - Д. Драгаљ.(Р.459а) | 60 | 2,7 | 0,5 |
| 12 | Л-32 | Бијељина - Ново Село – Дијелови | 70 | 4,55 | 0,55 |
| 13 | Л-33 | Бијељина (АТЦ М.14.1.) - В. Обарска | 70 | 3,2 | 0,4 |
| 14 | Л-34 | Бијељина - М. Обарска – Батковић | 230 | 1,0 | 3,35 |
| 15 | Л-35 | В.Обарска (Шећерана) - Д. Чађавица | 280 | 2,7 | 2,8 |
| 16 | Л-36 | Љељенча (Л-7) - В.Обарска (М.14.1.) | 150 | - | 1,5 |
| 17 | Л-37 | Љељенча (Л-7) – Ковачићи | 130 | 1,0 | 1,1 |
| 18 | Л-39 | Д. Драгаљевац - С. Драгаљевац (Илићи) | 160 | 2,462 | 1,838 |
| 19 | Л-41 | Г. Драгаљевац - Г. Чађавица | 110 | 1,576 | 1,024 |
| 20 | Л-43 | Д. Магнојевић - С. Магнојевић | 230 | - | 2,7 |
| 21 | Л-45 | Д. Буковица - Главичорак - Г. Буковица | 250 | 0,5 | 2,5 |
| 22 | Л-46 | Д. Буковица - Дистрикт Брчко (граница) | 110 | 0,1 | 1,0 |
| 23 | Л-47 | Пиперци - Коренита (граница општ.) | 70 | 0,5 | 0,65 |
| 24 | Л-48 | Трњаци – Бродац | 60 | 2,6 | 0,5 |
| 25 | Л-50 | Суво Поље - Г. Загони | 160 | 0,75 | 1,85 |
| 26 | Л-53 | Ченгић - Бањица (Кацевац) | 250 | - | 3,75 |
| 27 | Л-55 | Рухотина – Главичице | 200 | 2,0 | 2,2 |

Планирана средства за ову врсту  радова износе 80.000 КМ. Радови би се обавили у прољетном периоду (април,мај) и јесењем (септембар, октобар). У цијену радова урачуната је набавка шљунка, превоз и уграђивање (гредерисање).

ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ, БАНКИНЕ И ПУТНИ ОБЈЕКТИ

чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,

ригола и потпорних зидова и уређење банкина

Питање одводње са локалних путева је једно од најбитнијих у склопу одржавања истих. Овогодишњим планом предвиђено је прочишћавање постојећих и ископ нових јарака на најкритичнијим мјестима, а у износу од  20.000,00 КМ, односно око8.000 м1. Локације које су најкритичније су краће или дуже, а у већини на брежуљкастом терену, и то на Л-1 дионици Модран-Ченгић-Бјелошевац-Кацевац; Л-6 Д.Драгаљевац-Г.Магнојевић- Д.Магнојевић; Л-7 Љељенча-Г.Чађавица;  Л-12 Д.Чађавица-Г.Драгаљевац; Л-27 Којчиновац-Г.Којчиновац-Глоговац;  Л-43 Д.Магнојевић- С.Магнојевић; Л-45 Д.Буковица- Главичорак-Г.Буковица. Без обзира што је претходне године по овом питању урађена завидна количина радова, како кроз редовно одржавање тако и кроз инвестиционе, и ове као и у наредним годинама постоји потреба за овом врстом послова.

Израда пропуста и чеоних зидова предвиђена је у износу од око 6.000,00 КМ или око 12 изграђених пропуста и исто толико чеоних зидова, на локалним путевима гдје постоји потреба за изградњом истих.

Бетонске риголе са ивичњацима треба урадити на појединим локалитетима у оквиру локалних путева Л-1  Модран – Ченгић - Бјелошевац, Л-6 Д. Драгаљевац - Д. Магнојевић. и Л-10 Почивала – Тавна. Вриједност издвојених средстава за ову врсту радова  износи око 4.000.00 КМ.

Поред горе поменутих радова овом ставком предвиђено је интервентно редовно одржавање путне мреже путем изградње потпорних зидова, бетонирањем канала, уграђивањем и поправком заштитно-одбојне ограде и то на најкритичнијим мјестима и др. Вриједност радова за ову врсту послова износи око 4.000,00 КМ.

Одржавањем је предвиђено интервентно уклањање и скидање надраслих банкина на асфалтним дионицама, с обзиром да у зимским условима на мјестима гдје површинска одводња не функционише се ствара слој воде или леда који утиче на брже пропадање коловоза, али исто тако негативно утиче и на безбједност саобраћаја по учеснике. За овај посао потребно је издвојити средства у износу од око 6.000,00 КМ. У склопу уређења банкина предвиђа се и допуњавање-насипање туцаника или шљунка на исте.

За некатегорисане путеве ова ставка износи  10.000,00 КМ. Истом ће се финансирати најнеопходније локације за потребе израде канала на краћим путним дионицама, уређење банкина (скидање и кошење), израда ригола и потпорних зидова, те израда пропуста у складу са захтјевима МЗ-ца и потребама на терену, а у складу са финансијским средствима.

УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА

Кошење траве, уклањање шибља,растиња и дрвећа

Кошење и уређење путних појаса на локалним путевима планира се на свим асфалтним дионицама и то само у једном наврату (јун-јул), а у вриједности од 30.000,00 КМ.

Претходних година кошење се обављало и на најкритичнијим макадамским дионицама, али због недостатка средстава ове године не постоји могућност да се и ове дионице уређују.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

Хоризонтална и вертикална

За замјену старе и постављање нове вертикалне сигнализације на локалним путевима планиран  је износ од 10.000,00 КМ, и сва ова средства су планирана са економског кода број 511200. За израду хоризонталне сигнализације  планиран је износ од 20.000,00 КМ.

На некатегорисане путеве за потребе вертикалне и хоризонталне сигнализације планирају се средства у износу од 10.000,00 КМ, односно по 5.000,00 КМ.

Поред саобраћајне сигнализације потребно је на одређеним локацијама уградити  саобраћајну опрему у виду катадиоптера, смјероказних стубића и др. у износу од 5.000,00 КМ.

САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА И ОШТЕЋЕЊА

На основу стања асфалтних коловоза градских улица, локалних и некатегорисаних путева, те предвиђених средстава, планира се количина од око 550 тона АБ - асфалт бетона, што износи око 90.000,00 КМ. Динамиком је предвиђено да се предметни радови обављају два пута годишње (прољеће - јесен). Предвиђена средства појединачно износе за:

- Градске улице  …………………………………………..    45.000,00 КМ

- Локалне путеве ………………………………………….    35.000,00 КМ

- Некатегорисане путеве …………………………………    10.000,00 КМ

3. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Oдржавање некатегорисане путне мреже

Што се тиче некатегорисане путне мреже за одржавање исте планирана су средства у износу од 30.000,00 КМ, а у складу са следећом расподјелом.

- објекти за одводњу и путни објекти, банкине и путни појас (ископ канала,израда

пропуста,  ригола, санација банкина, кошење траве, уклањање растиња и др) .........

10.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација (вертик. и хоризонтална)   2 x 5000 =            10.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) …................      10.000,00 КМ

У горњем дијелу овог документа детаљније је разрађена употреба ових средстава.

Ове године није предвиђен извоз шљунка на некатегорисане путеве и гредерисање истих из разлога недовољно издвојених средстава за редовно одржавање путева и улица на подручју Града Бијељине. Без обзира што се у току године овом органу јавља или саобраћајна полиција тј. ЦЈБ Бијељина, или комунална полиција као и саобраћајна инспекција која наложи мјеру санације одређене путне дионице, а у циљу заштите људских живота и материјалних добара, овај орган неће бити у могућности да поступи по таквом налогу. У складу са Законом о јавним путевима обавеза овог органа је да пре свега редовно одржава локалне путеве и улице у насељу , а уколико се обезбеде средства и некатегорисане путеве. Обзиром да иста нису издвојена у довољној мјери предвиђена средства су расподјељена како је то горе дефинисано.

4. ЗИМСКА СЛУЖБА

Одржавање путне мреже у зимском периоду обухвата радове на рашчишћавању снијега, посипању коловоза сољу и ризлом, те извозом шљаке на брдовите дионице, у периоду од 15.11.2013 до 01.04.2014 године.

На основу усвојеног буџета обезбеђено је 120.000 КМ за ове намјене, тј за два лота који се односе на путеве и улице. Вредност радова искључиво зависи од количине падавина, тако да је могуће да се средства никако не потроше, али и да се морају обезбедити значајна додатна средства не би ли се квалитетно вршило одржавање путева и улица у зимском периоду. Користећи се упоредним и искуственим методама из претходних година те знајући дужину путне мреже која би се требала одржавати у  зимском периоду мишљења смо да средства која су планирана буџетом неће бити довољна.

Битно је и напоменути да се одржавање обавља  у складу са Програмом рада зимске службе за период 2013-2014 године који је усвојен на Скупштини Града Бијељина у складу са закључком број 01-013-12-3/13 од 01.11.2013 године и врши се на свим локалним  путевима у дужини од 258,43 км, затим на око 81,0 км некатегорисаних путева, те на градским улицама Бијељине и МЗ-це Јања орјентационе дужине око 120 км, што укупно износи око 460 км путне мреже која се одржава у зимском периоду.

Напомена:

С обзиром да су усвојеним буџетом за 2014 годину за потребе редовног одржавања предвиђена много мања средства у односу на 2013 годину (преко 50 %), готово све ставке овог програма су значајно умањене или у потпуности укинуте, тако да предвиђене количине не задовољавају стварне потребе. Међутим, уважавајући околност да је буџет смањен  приступило се изради овог плана како је то горе дефинисано.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Примјена програма почиње течи од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године.

ОБЈАВА ПРОГРАМА

Након Скупштинског усвајања овај Програм биће објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина".

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-							П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Б и ј е љ и н а,				              СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Датум, __________2014. године

Драган Ђурђевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење овог програма садржан је у:

- члану 16. став 6. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 89/13)

- члану 32. став 2. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 89/13)

- члана 38. став 2. тачка б) Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 8/13 и 27/13)

- Наредби о припреми програма и планова по посебним прописима ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 44/13)

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Финасијска средства за реализацију овог програма планирана су буџетом Града Бијељина

ОБРАЂИВАЧ:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ