Број: 01-949/11

Бијељина, 25.10.2011. године

ОПШТИНА БИЈЕЉИНА

НАЧЕЛНИК

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ИНФОРМАЦИЈА

О активностима и раду ЈП „Еко-Деп“ за период 01.01.-30.09.2011. године

У складу са Планом рада Скупштине општине Бијељина, обавезни смо да вас редовно информишемо о свим значајним активностима и раду Регионалне санитарне депоније „Бријесница“ у Бијељини.

Имајући у виду чињеницу да је Прва фаза изградње Регионалне санитарне депоније „Бријесница“ завршена у децембру 2009. и да је санитарна депонија званично почела је са радом 01.01.2010. године, Главни пројекат изградње предвиђа да се депонија „Бријесница“ гради по фазама, а прва фаза може задовољити потребе санитарног збрињавања чврстог комуналног отпада за период 3-5 година.

Из тих разлога у периоду од званичног почетка рада санитарне депоније до данас нису вршене даље активности нити било какви инвестициони радови који би представљали наставак Друге фазе изградње санитарне депоније.

У периоду од почетка рада до данас ЈП „Еко-Деп“ се више бавио организационо-техничким аспектима успостављања стабилног и одрживог система управљања чврстим комуналним отпадом у регији Бијељина.

Програмом рада ЈП „Еко-Деп“ за 2011. годину, који је усвојен од стране СО Бијељина, планиране су значајне активности предузећа. Програмом су обухваћене основне активности по питању наставка реализације пројекта у 2011. години, са посебним освртом на:

- Учествовање у унапређењу интегралног управљања чврстим комуналним отпадом на подручју регије Бијељина.

- Успостављање самоодрживог пословања ЈП „Еко-Деп“.

- Редовне активности у обављању основне дјелатности предузећа уз унапређење постојећег начина третмана отпада.

- Проналажење могућности за продужетак вијека трајања регионалне санитарне депоније „Бријесница“ уз разматрање могућности увођења нових технологија у процес збрињавања чврстог комуналног отпада.

- Унапређење интегралног управљања чврстим комуналним отпадом на подручју регије Бијељина.

У складу са Законом о управљању отпадом, Влада РС је у обавези да донесе Регионални план управљања отпадом, а јединице локалне самоуправе доносе локалне планове управљања отпадом. Међутим, у протеклом периоду наведени акти нису донијети.

Одговорност за општинско управљање чврстим отпадом је на општинама. У складу са тим, општина Бијељина има усвојен Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) од 2008. године, а ЈП „Еко-Деп“ је урадио План управљања отпадом и исти благовремено доставио надлежном општинском стамбено-комуналном одјељењу општине Бијељина. Овим плановима је предвиђено да ће се:

- Повећати проценат покривености подручја прикупљања отпадом,

- Повећати проценат прикупљања отпада у односу на постојеће стање,

- Постепено увести раздвајање отпада на мјесту настанка,

- Смањити количине отпада успостављањем центра за рециклажу отпада,

- Повећати праћење нивоа загађености ваздуха, вода и земљишта постављањем мобилних еколошких лабораторија.

У складу са горе наведеним, ЈП „Еко-Деп“ се придржава Плана управљања отпадом, тј. врши збрињавање чврстог комуналног отпада са територије општина оснивача, те активно учествује у изградњи система управљања чврстим отпадом на регији Бијељина, заједно са свим осталим субјектима који партиципирају.

### Редовне активности у обављању основне дјелатности предузећа уз унапређење постојећег начина третмана отпада

Најзначајније активности у обављању основне дјелатности предузећа у протеклом периоду су се одвијале кроз следеће аспекте рада:

- Вршен је редован пријем и збрињавање чврстог комуналног отпада са подручја општина оснивача. У следећој табели приказане су врсте и количине отпада по општинама из регије:

| ОПШТИНА | Депоноване количине чврстог комуналног отпада (т) | Проценат довезеног чврстог комуналног отпада (%) | Депоноване количине фекалног отпада (т) | Депоноване количине клаоничког отпада (т) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бијељина | 21.695,23 | (92,0 %) | 2.689,38 | 355,20 |
| Лопаре | 619,10 | (2,6 %) | 0,00 | 0,00 |
| Угљевик | 1.261,20 | (5,4 %) | 0,00 | 0,00 |
| Теочак | 0,00 | (0,0 %) | 0,00 | 0,00 |
| Челић | 0,00 | (0,0 %) | 0,00 | 0,00 |
| УКУПНО | 23.575,53 | (100 %) | 2.689,38 | 355,20 |

На новој санитарној депонији искључиво се прима и депонује чврсти комунални отпад из домаћинства, у складу са Дозволом за управљање отпадом, издатом од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, док се фекални и клаонички отпад, у складу са Одлуком СО Бијељина, као привремено рјешење, одлажу на старо несанитарно сметлиште.

Напомињемо да је ЈП „Еко-Деп“ током великих поплава које су задесиле општину Бијељина и у периоду након тога вршило пријем збрињавања отпада са поплављених подручја на старом несанитарном сметлишту. Приликом тога је збринуто више од 1.200 т отпада, од чега преко 100 т отпада угинулих животиња и отпада животињског поријекла, који је довожен у веома кратком периоду: 7 - 10 дана.

- Вршило радове на дјелимичној санацији несанитарне депоније, а који подразумијевају дјелимично запуњавање средишњег дијела депоније чврстим комуналним отпадом а потом прекривање преосталог дијела депоније са слојем земље дебљине од 30-40 цм. Већи дио несанитарног сметлишта је прекривен инертним материјалом, а у складу са финансијским могућностима предузећа дио гдје се одлажу фекални и клаонички отпад је осим прекривања третиран средством за неутрализацију непријатних мириса. Наведене мјере су представљале редовне активности, а такође су додатно биле наложене од стране републичке санитарне инспекције, посебно у љетном периоду, када су се јавили непријатни мириси у непосредној близини депоније.

- Спроводило редовне активности на побољшању организације и услова рада на депонији. Актом о процјени ризика утврђено је да сва радна мјеста спадају у групу радних мјеста са повећаним ризиком што подразумијева: кориштење личне заштитне опреме и средстава приликом рада, периодичне љекарске прегледе радника, преглед апарата и уређаја (средстава рада) који подлијежу правилнику о периодичном прегледу апарата уређаја и инсталација, контролу микро климе (мјерење концетрације прашине, пара, димова и гасова) као и придржавање свих потребних мјера из области заштите на раду и заштите од пожара које су регулисане Законом о ЗНР и ЗОП-а.

- Извршило обуку радника из области ЗНР и ЗОП, набавка личних заштитних средстава и опреме као и контрола апарата за почетно гашење пожара. Од старане референта ЗНР и ЗОП и одговорних радника на депонији вршиће се стална контрола прописаних и наложених мјера из области ЗНР и ЗОП са циљем превентивног дјеловања спречавања повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом. Остварити потпуну сарадњу са овлаштеним установама из ове области и инспекцијским органима као и организацијама које се баве заштитом здравља на раду и заштитом животне околине.

- Извршило едукацију свих радника на депонији, везано за контролу пријема отпада са становишта врсте и поријекла отпада, правилно одлагање и депоновање отпада у складу са планом депоновања, правилно руковање са средствима за рада.

- Израдило План запуњавања санитарних ћелија са отпадом који ће садржати распоред секција по хоризонталним и вертикалним равнима, запремину сваке секције, план прекривања отпада са инертним материјалом, количине инертног материјала, план израде интерних саобраћајница на самој ћелији са врстом и количином потребног материјала.

- Врши се прекривка депонованог отпада инертним материјалом у складу са Планом депоновања отпада и у складу са финансијским могућностима предузећа.

- Врши редовно одражавање и израду интерних саобраћајница у санитарној ћелији, у складу са планом депоновања.

- Врши редовно одржавање прилазне саобраћајнице у смислу гредерисања, насипања, разгртања и ваљања подлоге пута, као и одржавања интерне саобраћајнице и кругу депоније (чишћење прање и посипање са абразивним средствима у току зимског периода).

- Врши перманентан мониторинг квалитета ваздуха, процједних, површинских и подземних вода, а све у складу са еколошком дозволом и осталим прописима из области заштите животне средине. Мониторинг врши овлаштени институт, који је лиценциран од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС.

- Врши редовно одржавње круга депоније, што подразумијева редовно кошење траве, сјеча младог растиња унутар и ван ограде, заливање засада дрвећа зеленог појаса, довоз и планирање слоја хумуса на површинама око улазне зоне и интерне саобраћајнице са засијавањем истих травом, редовно поливање прилазних и интерних саобраћајница у љетњем периоду у циљу спречавања појаве прашине,

- Уређење простора који је предвиђен за израду друге и треће фазе санитарне депоније. Ово уређење се односи на уређене земљишта у циљу његовог лакшег одржавања самим тим спречавања раста корова и амброзије.

- Врши редовну дератизацију, дезинфекцију и дезинсекцију круга депоније, радних и помоћних просторија у постојећим објектима по потреби континуирано у току читаве године, као и дезинфекцију точкова и доњег построја комуналних возила прије изласка са депоније.

- Треба нагласити да је због изразито високих температура и појаве непријатних мириса у току љетњег периода вршено додатно третирање старог несанитарног сметлишта и нове санитарне депоније средствима за неутрализацију непријатних мириса.

Током љетњег периода ЈП „Еко-Деп“ се суочавао са огромним проблемима непријатних мириса, који се у толикој мјери нису појављивали претходних година рада депоније.

Основни проблем је то што је у врло кратком временском периоду на старо несанитарно сметлиште одложено преко 100 т отпада угинулих животиња и другог отпада животињског поријекла, чији процес разградње је досегао највишу тачку током љетњег периода, када су високе температуре трајале током дужег периода.

ЈП „Еко-Деп“ је реаговао у складу са финансијским могућностима, али морамо истаћи да нисмо успијели неутралисати непријатне мирисе, што је констатовано и од стране републичког еколошког инспектора.

Санитарне депоније су специфични грађевински објекти и представљају новину на овом подручју, у смислу изградње ових постројења, те су релативно непознати и проблеми везани за њих и њихову експлоатацију.

Проблеми са којима се суочавамо у раду и обављању основне дјелатности предузећа су сложени. Ми ћемо у даљем тексту таксативно набројати суштинске проблеме и питања на која треба дати одговор:

- Недовољне количине отпада који се довози на регионалну депонију. Пројектом је предвиђено да ће се дневно депоновати око 200 т комуналног отпада, а тренутне количине износе нешто више од 90 т отпада. Треба напоменути да општине Челић и Теочак до сада нису довозиле отпад, а општине Бијељина, Угљевик и Лопаре не довозе сав отпад који настаје на њиховом подручју.

- Ниска цијена депоновања. У условима када се довозе дупло мање количине отпада на депонију, цијена од 25 КМ/т комуналног отпада без урачунатог ПДВ-а је недовољна. Наша реална економска цијена, да бисмо били економски одрживи, износи 55 КМ/т без урачунатог ПДВ-а.

- Сам недостатак финансијских средстава онемогућава нас да обављамо основну дјелатност у складу са свим правилима која регулишу ову област, посебно у дијелу који се односи на прекривање депонованог отпада инертним материјалом, што је основни предуслов за спречавање ширења непријатних мириса са депоније.

- Друга фаза изградње депоније. Главним пројектом изградње регионалне санитарне депоније предвиђена је фазна изградња депоније. Завршетком Прве фазе изградње остварени су техничко-технолошки услови за пријем и одлагање отпада у наредних 3 – 5 година. С обзиром да предузеће функционише по свим важећим прописима, прибављене су и неопходне дозволе за рад регионалне депоније: еколошка дозвола, дозвола за управљање отпадом, грађевинска, водопривредна, итд. Неки од услова из ових дозвола нам истичу 2012. године и ми се морамо припремити за обнову ових дозвола (нпр. истиче водопривредна дозвола, чији услов за продужење је изградња пречистача процједних вода са тијела депоније).

- Изградња центра за сепарацију отпада. Оно што представља генерални проблем је чињеница да се отпад који се прима на депонију у цијелости одлаже на депонији. Пројектом је предвиђено да се у циљу продужења животног вијека депоније иде у изградњу погона за сепарацију отпада, чиме би се умањиле количине отпада који се депонује, а тиме би се продужио животни вијек депоније. За почетак ове инвестиције неопходно је да се испуне одређени законски предуслови. У току је доношење новог закона о амбалажном отпаду.

- Старо несанитарно сметлиште. Овај проблем је актуелан већ дужи временски период и осјетан је његов утицај на све аспекте животне средине: ваздух, површинске и подземне воде, земљиште, итд. Посебан проблем представља и одлагање фекалног и клаоничког отпада на овом дијелу, што је и основни узрок за настанак непријатних мириса.

- Проблем обезбјеђивања финансијских средстава за даље инвестиције и почетак Друге фазе изградње регионалне депоније.

Сви проблеми се могу рјешавати, али само уз ширу акцију свих релевантних фактора и свих учесника у пројекту, у смислу давања пуне и безрезервне подршке овом пројекту, који је у интересу свих грађана.

Горе наведене проблеме можемо рјешавати на следећи начин:

- Проширење обухвата прикупљања и довоза отпада са подручја свих пет општина из регије, чиме би се аутоматски повећале количине запримљеног отпада и истовремено увећали приходи предузећа.

- Повећање цијене депоновања комуналног отпада на минимално 35 КМ / т без ПДВ-а, што би са повећањем количина из претходне ставке допринијело остваривању прихода којима би се обезбиједило стабилно пословање предузећа.

- Повећањем прихода предузећа кроз повећање количина довезеног отпада и цијене, вршити свакодневно прекривање депоновање отпада на крају радног дана.

- ЈП „Еко-Деп“ је добило сагласност Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС на кредитна средства Свјетске банке из Другог кредита за управљање чврстим отпадом. Из ових средстава је планирана изградња пречистача процједних вода са тијела депоније, проширење одлагалишних капацитета и дјелимична санација старог одлагалишта. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС констатовало да ЈП „Еко-Деп“ испуњава квалификационе критеријуме за техничку помоћ и финансирање инвестиција у оквиру Другог пројекта за управљање чврстим отпадом у БиХ, на основу закљученог уговора између Републике Српске и Међународне банке за обнову и развој (ИБРД).

- Инсталирање постројења за сепарацију је неопходна инвестиција, која може служити ефикаснијем управљању отпадом, заштити животне средине и дугорочно гледано економски исплативом пројекту, под условом да се донесе одговарајућа законска и подзаконска регулатива, посебно у дијелу управљања амбалажним отпадом. Овоме треба додати чињеницу да најновије директиве ЕУ које се односе на управљање чврстим комуналним отпадом иду у правцу да све земље чланице ЕУ или земље које иду ка ЕУ имају обавезу да у наредном периоду врше рециклажу отпада, и то у веома значајном проценту 70-80% укупних количина отпада.

- Проблем старог несанитарног сметлишта би се могао дјелимично ријешити из горе наведеног кредита, гдје би се ишло на привремену санацију несанитарног сметлишта, до њене коначне санације.

- У Првој фази изградње регионалне депоније инвестирано је мање од 4 милиона ЕУР. Од свих кредитних могућности које се тренутно нуде на финансијском тржишту, најповољнији услови су кредитна средстава Свјетске банке за Другу фазу изградње регионалне депоније.

У циљу информисања и тражења најбољих рјешења за превазилажење наведених проблема, ЈП је иницирало састанак Међуопштинског вијећа, где су били присутни сви начелници свих 5 општина регије, којима смо презентовали већину ових проблема и на том састанку је дата подршка наставку пројекта и кредитном задужењу.

ЗАКЉУЧАК

- Предлажемо да СО Бијељина по усвајању ове Информације да мандат ЈП „Еко-Деп“ да за наредну сједницу СО Бијељина припреми акциони план са приједлогом конкретних инвестиција и њихова укупна процјењена вриједност, што би уједно био основ за одређивање износа кредита којим би се задужио ЈП „Еко-Деп“, а у циљу рјешавања горе наведених проблема, посебно у дијелу спречавања непријатних мириса. Такође, да ЈП „Еко-Деп“ припреми све неопходне одлуке у складу са упутствима од стране Министарства финансија РС за ново кредитно задужење.

- Предлажемо да СО Бијељина у наредној години изнађе алтернативно рјешење за збрињавање клаоничког и фекалног отпада, проширење обухвата сакупљања отпада, као и повећање цијене депоновања комуналног отпада.

С поштовањем,

Директор ЈП „Еко-Деп“

________________________

Драгиша Марјановић