ПРЕДЛОГ

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/04, 42705, 118/05) и  члана 35.  Статута општине Бијељина ("Службени гласник општине Бијељина", број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина  на сједници одржаној  дана _________2011. године, донијела је

О Д Л У К У

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРВОЈ ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА

ЈАВНОМ ПОНУДОМ

Члан 1.

У Одлуци о првој емисији обвезница јавном понудом број:01-022-61/09 од 27. маја 2009. године ("Службени гласник општине Бијељина“, број: 14/2009) у члану 2. став1. алинеја 4. тачка 1. мијења се и гласи :

"уређења индустријске зоне 2 и 3 у износу од 1.300.000,00 КМ".

Члан 2.

У  члану 2. став 1. алинеја 4. тачка 4. мијења се и гласи:

"изградња Центра за културу у износу од 7.700.000,00КМ"

Члан 3.

Ступањем на снагу ове Одлуке, ставља се ван снаге Одлука о измјени Одлуке о првој емисији обвезница јавном понудом број: 01-022-66/11 од 15.06.2011. године ("Службени гласник општине Бијељина“, број: 12/2011).

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Бијељина ".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: _________/11                                                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Бијељина,                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Датум, ____________2011. године

Драган Ђурђевић

O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Законски основ:

Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 30/07),Одлука о првој емисији обвезница јавном понудом број 01-022-61709 од 27.05.2009. године.

Чланом  57.Закона о Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 30/07), утврђено је следеће:

"Кредитна средства могу се користити само за намјену за коју су одобрена. Изузетно,Скупштина општине може промијенити намјену задужења уз сагласност кредитора и Министарства финансија.", с тим што је прво потребно обезбиједити одлуку Скупштине општине.

На основу ове Одлуке , општина Бијељина упутиће захтјев за сагласност за промјену висине улагања у поједине пројекте Министарству финансија РС  и кредиторима по основу емисије обвезница.

Разлози за доношење Одлуке:

У складу са Одлуком Скупштине општине Бијељина број 01-022-61/09 од 27.05.2009. године и на основу Сагласности Министарства финансија број 06.04/444-14-1/09 од 27.05.2009. године, извршили смо емисију обвезница и прикупили средства по том основу у износу од 11.000.000,00КМ.

Према наведеној скупштинској Одлуци број 01-022-61/09 од 27.05.2009. године и Одлуци о усвајању динамичког плана утрошка финансијских средстава прибављених путем емисије обвезница општине Бијељина број 01-022-136/09 од 23.12.2009. године , средства прикупљена емисијом обвезница намијењена су за следеће пројекте.

- Уређење индустријске зоне                                    4.000.000,00КМ

- Изградња топловодне мреже и монтирање котла 1.500.000,00КМ

- Уређење локације Кнез Иво од Семберије               500.000,00КМ

- Изградња Центра за културу                                  5.000.000,00КМ

У оквиру износа од 4.000.000,00КМ за "Уређење ндустријске зоне",  износ од 885.000,00КМ  у складу са поменутом  Одлуком број 01-022-61/09 од 27.05.2009. године, утврђен је  као резерва,  односно као"резервна средства за друге намјене у области инфраструктуре",   која се могу усмјеравати и за друге пројекте осим "Уређења индустријске ндустријске зоне".

Обзиром да су средства трошена у дужем временском периоду, у међувремену од момента прикупљања средстава, па  до данас,  дошло је до промјене у висини потребних средстава за поједине пројекте.

Из тог разлога овај износ резерве од 885.000,00КМ је скупштинском Одлуком број 01-022-66/11 од 15.06.2011. године усмјерен на пројекат " Изградња топловодне мреже и монтирање котла", тако да су средства за" Уређење индустријске зоне " смањена и после ове Одлуке износила су 3.115.000,00КМ, а средства за "Изградња топловодне мреже и монтирање котла" су повећана и после ове Одлуке износила су 2.385.000,00КМ.

Након  ове измјене  дошло је поново до одређених промјена везаних за финансирање топловодне мреже и котла , због   изналажење најрационалнијег система  гријања у општини Бијељина.

У поступку су активности на реализацији пројекта гријања геотермалном водом, што ће довести до ситуације да за топловодну мрежу и монтирање  котла неће бити потребна средства у износу од 2.385.000,00КМ.

Оцјењује се да ће бити довољна укупна средста  у износу од 1.500.000,00КМ.

Значи, резервна средства усмјерена у износу од 885.000,00КМ  за "Топловодну мреже и монтирање  котла" , неће бити  потребна за овај пројекат.

Обзиром на динамику извођења радова везаних за Индустријску зону , сада се оцјењује  да ни износ од 3.115.000,00КМ такође неће бити у цјелости потребан за овај пројекат.

Ова ситуација настала је због тога што се   рализацијом досадашњих активности на уређењу индустријске зоне  остварују корисни ефекти од уређења и промета некретнина, који смањују потребу за ангажовањем преосталих средстава од обвезница за ову намјену.

Према сагледаним условима и кретањима на тржишту, за  уређење Индустријске зоне реално ће од средстава обвезница бити потребан укупан  износ од 1.300.000,00КМ.

У 2009. и 2010. години утрошено је укупно 970.210,00КМ,  у 2011. години оцјењује се да ће се утрошити 29.790,00КМ, а у 2012.години 300.000,00КМ.

Значи, износ средстава од 1.815.000,00КМ за "Уређење индустријске зоне" , неће бити потребан за овај пројекат.

На основу наведених података,  произилази да је потребно да се  средства која неће бити утрошена за пројекат "Уређење  индустријске зоне"у износу од 1.815.000,00КМ и средства која неће бити потребна за пројекат "Топловодну мреже и монтирање  котла" у износу од 885.000,00КМ преусмјере  за пројекат гдје су средства потребна, односно за пројекат "Центар за културуу"

Након ових измјена , преглед средстава од обвезница по пројектима ће бити:

| ПРОЈЕКАТ | ПРВИ ПЛАН | ПРЕУСМЈЕРАВАЊЕ СРЕДСТАВА | ДРУГИ ПЛАН |
| --- | --- | --- | --- |
| УРЕЂЕЊЕ ИНД.ЗОНЕ | 4.000.000,00 | -2.700.000,00 (885.000,00+ 1.815.000,00) | 1.300.000,00 |
| ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ | 5.000.000,00 | +2.700.000,00 | 7.700.000,00 |
| ЛОКАЦИЈА "КНЕЗ ИВО" | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| ТОПЛ.МРЕЖ.И МОНТ.КОТЛА | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| УКУПНО | 11.000.000,00 |  | 11.000.000,00 |

Финансијка средства:

Финансјска средства од 11.000.000,00КМ се прерасподјељују у оквиру два пројекта.

Тиме се постиже да ће се у наредном периоду ускладити  планирано трошење средстава од обвезница у складу са стварним потребама за пројекат"Уређење  индустријске зоне"  и  утрошити  мање редовних буџетских средстава за изградњу Центра за културу у износу од 2.700.000,00КМ у односу на првобитни план трошкова за пројекат Центар за културу.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Начелник општине Бијељина утврдио је ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ПРВОЈ ЕМИСИЈИ ОБВЕЗНИЦА ЈАВНОМ ПОНУДОМ, те га прослеђује Скупштини општине на претрес и усвајање.

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА