На основу члана 195. Закона о водама ("Службени гласник Републике Српске", број 50/06) и члана 38. став 2. подтачка г. Статута града Бијељина ("Службени гласник града Бијељина" бр. 08/13), Скупштина града Бијељина  на ___ сједници одржаној дана ____________ 2015. године, доноси

ПРОГРАМ

о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2015. годину

1. УВОД

Воде су добро од општег интереса, стога се овој проблематици посвећује посебна пажња у циљу спречавања деградације воде, постизања одрживог коришћења вода, осигурања правичног приступа водама, пружања заштите акватичних, полуакватичних и копнених екосистема,  организовања одбране од поплава, као и предузимања осталих радњи везано за рационално и економично кориштење вода.

Кориштење вода подразумјева и плаћање накнада за захватање површинских и подземних вода, а јединица за обрачун накнада је један метар кубни. Средства за обављање послова и задатака као и функционисање и одржавање некретнина и водних објеката од општег значаја за очување вриједности изграђених водних објеката и система, предузимање мјера јавног инвестирања и капитална изградња водних објеката обезбјеђују се између осталог и из посебних водних накнада, прихода на основу закупа јавног водног добра, буџета Републике Српске, јединице локалне самоуправе и донација.

2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ

Посебне водне накнаде представљају приход на основу:

а) Накнада за захватање и кориштење воде и то: за пиће и јавно водоснадбијевање, кориштење минералних вода за флаширање, кориштење воде за наводњавање, узгој рибе у кавезима, употреба воде за индустријске и сличне процесе, употреба воде за друге намјене за људску употребу.

б) Накнаде за производњу електричне енергије.

в) Накнада за заштиту вода и то: накнада коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту, накнада за испуштање отпадних вода, накнада за узгој рибе, накнада за употребу вјештачких ђубрива.

г) Накнада за вађење материјала из водотокова.

д) Накнада за заштиту од вода и то: накнада за заштиту од вода пољопривредног, грађевинског и шумског земљишта, накнада за заштиту од вода стамбених, пословних и других објеката.

3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА

Приходи прикупљени на основу посебних водних накнада у износу од 30% уплаћују се у буџет јединице локалне самоуправе и могу се користити за стручно-техничке послове односно: израду привремених планова управљања водама, припрему планова управљања водама, спровођење праћења стања вода, успостављање и рад информационог система, одржавање објеката у власништву јединица локалне самоуправе, спровођење превентивних активности у сектору вода, трошкове рада и функционисања јавних предузећа за воде, трошкове изградње водних објеката и система.

Сходно горе наведеном, приходи прикупљени на основу посебних водних накнада намјенски ће се користити у 2015. години за сљедеће пројекте:

I) Потребе Ј.П. "Воде" Бијељина

а) Инвестиционо одржавање ХМС Семберија Бијељина (преостала сјеча шибља и растиња) ................................................................................30.000,00КМ

б) Реконструкција пропуста на ХМС "Семберија" Бијељина                               (исток, запад) ........................................................................................50.000,00КМ

в) Снимање и измуљивање дијела примарних канала ХМС који доводе воду од  црпних станица (исток и запад) "Семберија" Бијељина ..................40.000,00КМ

УКУПНО за потребе Ј.П. "Воде" Бијељина :……………………........ 120.000,00 КМ

II) Потребе Градске управе  Града Бијељина

а) Израда идејног рјешења и главног пројекта уређења доњег тока ријеке Јање од моста на магистралном путу Бијељина – Зворник па узводно на дужини од цца 8,0 км, укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода „Новог Насеља“ у Јањи .................................................................................  250.000,00КМ

б) Уклањање постојећег и изградња новог моста на некатегорисаном путу у МЗ Средња Чађавица – пут ка гробљу ............................................   25.000,00КМ

в) Изградња бетонског цјевастог пропуста  Ф 1000мм (6 метара) у МЗ Балатун – засеок Метеризи, на некатегорисаном путу ................................     8.000,00КМ

г)  Израда програма заштите изворишта воде за пиће „Грмић“ ....  35.000,00КМ

д) Израда главног пројекта формирања протицајног профила корита ријеке Лукавац у дужини од око 7 километра и ријеке Гњице око 5 километара, односно од ушћа у ријеку Саву па узводно до иза магистралног пута Бијељина-Брчко ................................................................................... 50.000,00КМ

УКУПНО за потребе АСГ Бијељина:..................................................368.000,00 КМ

III) Допуна пројеката који су усвојени по ранијем Програму

Поред напријед наведених пројеката, у 2015. години ће се реализовати и пројекти који су донесени према ранијим програмима и то пројекат под а) Изградња-реконструкција моста у МЗ Средња Чађавица, засеок Вујићи усвојен по Програму бр. 01-022-54/13 од 26.04.2013. године а на који је Министарство дало сагласност својим актом бр.12.07-5838/13 од 29.05.2013. године, пројекат под б) Ископ канала који је већ започет у Новом насељу Јања Канал Ј-1-1-2 по Програму бр. 01-022-154/13 од 27.12.2013. године а на који је Министарство дало сагласност својим актом бр.12.07-337-62/14 од 10.02.2014. године и  пројекат под в) Ископ, проширење и прочишћавање канала у МЗ Ковачићи у дужини од око 500 метара усвојен Програмом, бр. 01-022-78/14 од 15.07.2014. године, о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2014. годину.

а) Изградња-реконструкција моста у МЗ Средња Чађавица,                                засеок Вујићи ................................................................................. 15.000,00 КМ

б) Ископ канала који је већ започет у Новом насељу                                       Јања Канал Ј-1-1-2   ............................................................................ 77.000,00 КМ

в) Ископ, проширење и прочишћавање канала у МЗ Ковачићи у дужини од око 500 метара ...........................................................................................   5.000,00 КМ

Напомена:

За пројекат под тачком а) Изградња-реконструкција моста у МЗ Средња Чађавица,                                засеок Вујићи, повећана су планирана средства за 15.000,00 КМ, обзиром да је ранијим програмом планирано такође 15.000,00 КМ, а што се кроз израду пројектне документације и процес јавне набавке показало недовољним.

За пројекат под тачком б) усвојен у предходном програму Ископ канала који је већ започет у Новом насељу Јања у износу од 15.000,00 КМ, повећана су планирана средства за 77.000,00КМ. Када су први пут усвојена средства од 15.000,00 КМ која су предложена амандманом од стране одборника Скупштине Града, на самој сједници Града, у том моменту није прецизно дефинисан локалитет ископа. Накнадно је установљено да је приоритет ископ секундарног канала Ј-1-1-2 у дужини од око 909 м1 и да је за изградњу истог неопходан много већи износ од првобитно планираног.

За Пројекат под тачком  в) Ископ, проширење и прочишћавање канала у МЗ Ковачићи у дужини од око 500 метара у износу од 10.000,00 КМ, повећана су планирана средства за 5.000,00 КМ, обзиром да се у процесу јавне набавке првобитан износ показао недовољним.

УКУПНА вриједност пројеката по ранијем Програму износи........	97.000,00 КМ

4. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА

Средства прикупљена у буџет Града на име посебних водних накнада су намјенска и могу се користити на начин прописан Законом о водама и овим Програмом.

Надзор и координацију над спровођењем овог Програма и намјенским трошењем новца од посебних водних накнада вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и надлежно Одјељење.

СКУПШТИНА ГАРАДА  БИЈЕЉИНА

Број:								ПРЕДСЈЕДНИК

Бијељина,

Датум,								Драган Ђурђевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I) Потребе Ј.П. "Воде" Бијељина

Приходи прикупљени на основу посебних водних накнада које ће користити Ј.П. "Воде" Бијељина, и то за пројекте наведене по тачком I) су у складу са захтјевима Ј.П. "Воде" Бијељина бр. 49-2/15 од 30.01.2015. године.

а) Пројекат Инвестиционо одржавање ХМС Семберија Бијељина (преостала сјеча шибља и растиња) напомињемо да је до сада урађено око 97 % поменутог посла на терцијалној каналској мрежи, те да је преостало још око 3 % ХМС Семберија као и још један одређени дио старих канала који не припадају ХМС систему.

Сматрамо да је ово неопходно урадити да би се могла у наредним годинама машински обрађивати терцијална каналска мрежа ХМС.

б) Реконструкција пропуста на ХМС "Семберија" Бијељина (исток,запад). Познато је да је ХМС систем изграђен прије 30 година, тако да су многи пропусти који повезују терцијалну каналску мрежу са секундарном дјелимично оштећени и уништени. Потребно би било да се у овој години изврши реконструкција – изградња нових пропуста на 10 – 12 локација. Дужина ових пропуста је од 10 до 15 метара, а вриједност једног износи око 5.000,00 КМ. Овим послом би се наведени проблеми адекватно ријешили те би исти могли служити у наредних 50 година.

Ово је неопходно урадити да би систем имао своју функцију одводње вишка воде са овог подручја до црпних станица и тиме би се омогућило да на овим подручјима нема поплављених дијелова обрадиве земље.

в) Снимање и измуљивање дијела примарних канала ХМС који доводе воду од  црпних станица (исток и запад) "Семберија" Бијељина.

Овај систем је изграђен прије 30 година тако да муљ и талог спрјечавају доток воде из примарних канала до црпне станице. Потребно је прво снимити попречно и уздужно све примарне канале који долазе до црпних станица, на сваких од 30 до 50 метара, а након тога приступити измуљивању примарних канала по снимљеним котама, тако да би вода која долази из терцијалних у секундарне односно у примарне канале веома брзо дошла до црпних станица, те тако ублажила поплаве обрадивих површина.

II) Потребе Градске управе Бијељина

а) Израда идејног рјешења и главног пројекта уређења доњег тока ријеке Јање од моста на магистралном путу Бијељина – Зворник па узводно на дужини од цца 8,0 км, укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода „Новог Насеља“ у Јањи.

Позната нам је чињеница да је у поплавама 2010. и 2014. године насељено мјесто Јања, као и Нова Јања било угрожено поплавама тако што се ријека Јања излила из свог корита. Да би се то предупредило неопходно је извршити максимално квалитетну израду идејног пројекта и главног пројекта чиме би се наведени проблем ријешио. Израда пројекта обухвата комплетно геодетско снимање, као и извођење геолошких радова односно вршење бушотина. Овим пројектом би се планирала и заштита Новог Насеља у Јањи од брдских и унутрашњих вода.

б) Уклањање постојећег и изградња новог моста на некатегорисаном путу у МЗ Средња Чађавица – пут ка гробљу. Постојећи мост на некатегорисаном путу који води ка сеоском гробљу је у веома лошем стању и сваки прелазак возила преко истог је ризичан за све учеснике у саобраћају. Управо због тога је неопходно да се исти уклони те изгради нови величине свијетлог отвора око 4 метра.

в) Изградња бетонског цјевастог пропуста  Ф 1000мм (6 метара) у МЗ Балатун – засеок Метеризи, на некатегорисаном путу.

У току поплава 2014. године постојећи пропуст је оштећен тако да је готово неупотребљив за прелазак возила преко истог. Самим тим протицај воде кроз исти је скоро онемогућен тако да је и са те стране неопходна израда новог пропуста. Иначе у току поплава 2014. године вода која је пролазила кроз овај пропуст је текла ка изграђеној каналској мрежи.

г) Израда програма заштите изворишта воде за пиће „Грмић“. Након изведених радова прве фазе бушења и потцјевљења пиазометара и урађеног Елабората о квалитету и резервама подземне воде изворишта „Грмић“ потребно је урадити програм санитарне заштите воде за пиће на основу Правилника о мјерама заштите, начина одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите, подручја на којима се налазе изворишта, као и водних објеката и вода намјењених људској употреби.

д) Израда главног пројекта формирања протицајног профила корита ријеке Лукавац у дужини од око 7 километра и ријеке Гњице око 5 километара, односно од ушћа у ријеку Саву па узводно до иза магистралног пута Бијељина-Брчко.

Познато је да готово сва села поред ријеке Лукавац и Гњица (Вршани, Нови, Буковица Доња, Буковица Горња, Главичорак, Магнојевић Доњи, Пиперци и др.) у току повећаног протока воде, буду у већини случајева поплављена. Том приликом су поплављени објекти за становање, помоћни објекти као и велики дио обрадивих површина. Овим пројектом ће се покушати наведени проблем рјешити тако што ће се корито обје ријеке прочистити од растиња и дрвећа, муља и наноса земље. Поред тога би се корита ријека и проширила на неопходним локацијама у циљу повећања капацитета протока воде.

III) Пројекти усвојени по ранијем Програму

Поред напријед наведених пројеката, у 2015. години ће се реализовати и пројекти који су донесени према ранијим програмима и то пројекат:

а) Изградња-реконструкција моста у МЗ Средња Чађавица, засеок Вујићи усвојен по Програму бр. 01-022-54/13 од 26.04.2013. године а на који је Министарство дало сагласност својим актом бр.12.07-5838/13 од 29.05.2013. године. Првобитно је за овај пројекат планиран износ од 15.000,00 КМ што није довољно да би се на квалитетан начин премостио буични поток. Додатни износ средстава за реализацију овог пројекта је такође 15.000,00 КМ.

б) Ископ канала који је већ започет у Новом насељу Јања Канал Ј-1-1-2 по Програму бр. 01-022-154/13 од 27.12.2013. године, а на који је Министарство дало сагласност својим актом бр.12.07-337-62/14 од 10.02.2014. године.

Обзиром да се ради о каналу чија дужина износи по пројектној документацији, 909 метара и чија ширина канала у горњој зони износи око 15 метара јасно је да је за овај пројекат неопходан већи износ средстава од првобитно планираних 15.000,00 КМ. У склопу овог пројекта ће се градити и три бетонско цјеваста пропуста Ф1000 мм дужине по 6 метара са израдом бетонских чеоних глава висине до 2,7 метара, као и дјелимичан превоз ископане земље у циљу израде насипа око Новог Насеља Јања. Количина ископане земље износи 3800 м3, тако да је за све ове радове неопходан много већи износ средстава од првобитно планираног, а он износи 77.000,00 КМ.

в) Ископ, проширење и прочишћавање канала у МЗ Ковачићи у дужини од око 500 метара усвојен Програмом, бр. 01-022-78/14 од 15.07.2014. године, о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2014. годину.

На основу већ расписане јавне набавке утврђено је да је најповољнији понуђач понудио износ око 15.000,00 КМ тако да је за реализацију наведеног посла неопходно обезбједити додатних 5.000,00 КМ.

ОБРАЂИВАЧ:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ