П Р И Ј Е Д Л О Г

На основу  члана  30. алинеја 6.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 13. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,  број: 55/2010), Стратегије развоја општине Бијељина до 2015. године  („Службени гласник општине Бијељина“, број: 8/08),  Стратешки циљ 6. Побољшање урбаног развоја ради заштите и унапређења квалитета животне средине, 6.6.3. Измјештање Аутобуске станице и изградња Нове (до 2012. године), те члана 35. Статута Општине Бијељина („Службени гласник Општине Бијељина“, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина Општине  Бијељина на сједници одржаној дана_________2012. године, донијела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА

ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ У БИЈЕЉИНИ

I

Овом Одлуком, а у складу са важећом просторно-планском документацијом општине Бијељина, Ревизијом и измјеном дијела Урбанистичког плана града Бијељине („Службени гласник општине Бијељина“, број: 14/2011) као стратешког документа, и Урбанистичког пројекта „Аутобуска станица“ „Службени гласник општине Бијељина“, број: 29/08), као спроведбеног документа просторног уређења, те Одлуке о утврђивању нацрта регулационог плана „Индустријска зона 1“ („Службени гласник општине Бијељина“, број:1 9/2011),  усваја се Инвестициони  програм уређења земљишта предвиђеног за изградњу Аутобуске станице у Бијељини.

II

Инвестициони програм  садржи слиједеће елементе:

А.   УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

А.1.    Припремање земљишта за грађење

А.1.1. Просторно-планска документација

А.1.2. Уређење имовинско-правних односа

А.1.3. Рашчишћавање терена

А.2.    Припремање земљишта

Б.     ИЗГРАДЊА АУТОБУСКЕ  И ИЗМЈЕШТАЊЕ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ

Б.1      Аутобуска станица

Б.1.1.  Пројектна документација

2.

Б.1.2.  Изградња објеката

Б.2.     Измјештање жељезничке станице

Б.2.1.  Пројектна документација

Б.2.2.  Изградња објеката

В.    ПЛАН АКТИВНОСТИ И ПОТРЕБНА СРЕДСТВА

III

Инвестициони програм  је урађен од стране ЈП “Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина.

IV

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Одјељење за привреду и Одјељење за финансије, као и ЈП “Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина.

V

Задужује се Начелник општине Бијељина да на основу ове Одлуке, а у складу са Одуком о одобрењу кредитног задужења ЈП “Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина („Службени гласник општине Бијељина“, број: 21/2011) са ЈП “Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина закључи Споразум о rеализацији програма.

VI

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Бијељина“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-_____/12                                                      П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Бијељина,					  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Датум: __________2012. године

Драган Ђурђевић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Одлуке о усвајању Инвестиционог  програма уређења земљишта предвиђеног за изградњу Аутобуске станице у Бијељини

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Основ за доношење Одлуке о усвајању Инвестиционог програма уређења земљишта предвиђеног  за изградњу Аутобуске станице у Бијељини  је  у члану 30.алинеја 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04, 42/05 и 118/05), према коме Скупштина Општине доноси програме уређења  грађевинског земљишта.

Основ за доношење ове Одлуке такођер налазимо у законским и подзаконским одредбама:

- члана 13.   Закона о уређењу простора и грађењу

(„Службени гласник Републике Српске“,  бр.55/2010),

- Стратегије развоја општине Бијељина до 2015. године  („Службени гласник општине Бијељина“, бр. 8/08),  Стратешки циљ 6. Побољшање урбаног развоја ради заштите и унапређења квалитета животне средине, 6.6.3. Измјештање Аутобуске станице и изградња Нове (до 2012.године)

-  члана 3. Одлуке Скупштине општине Бијељина о повјеравању послова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник општине Бијељина“, бр. 19/09)

РАЗЛОЗИ  ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Инвестициони програм  је  акт којим се сагледавају реалне могућности уређења  земљишта на основу документа просторног уређења, како у дијелу припремања, тако и у дијелу опремања земљишта.

На основу садашњих показатеља приказани су елементи Инвестиционог програма, уз неопходно праћење реализације истог и евентуалне корекције у слиједећим фазама изградње.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

За доношење ове Одлуке предвиђена су потребна финансијска средства  из Буџета.

ОБРАЂИВАЧ:

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА“ БИЈЕЉИНА

Начелник општине Бијељина утврдио је ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА ПРЕДВИЂЕНОГ ЗА ИЗГРАДЊУ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ У БИЈЕЉИНИ, те а прослеђује Скупштини општине на претрес и усвајање.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ