ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ЗА 2012. ГОДИНУ

На основу усвојеног предлога Буџета на подручју општине Бијељина, за реализацију изградње комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро мрежа и канализација) планирана су средства од 2.380.000,00 КМ, док је за одржавање путне мреже издвојен износ од 1.400.000,00 КМ од чега за:

I   РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ  .....…………………..….......................   1.400.000,00 КМ

1. Улице у граду  …………………………………………..    320.000,00 КМ

-  шљунчани коловоз (шљунчање, гредисaње и сл.)……..       55.000,00 КМ

-  саобраћајна сигнализација (укупно).………………………135.000,00 КМ

* вертикална ….……………………………….……..    35.000,00 КМ

* хоризонтална ………………………………………    50.000,00 КМ

* свјетлосна …………………………………………     50.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења)..   100.000,00 КМ

- објекти за одводњу и други путни објекти ………….........   30.000,00 КМ

2. Локални путеви …………………………………………   550.000,00 КМ

- шљунчани коловоз (шљунчање, гредисање и сл.)………..  185.000,00 КМ

- објекти за одводњу, банкине и путни објекти

(чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,

ригола и потпорних зидова и уређење банкина) ...............    80.000,00 КМ

- уређење путног појаса (кошење траве, уклањање шибља

растиња и дрвећа)  ………….. ............................................. 100.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација и опрема (хоризонт.–50.000

; вертикална-30.000; опрема 5.000)…..….......…………..       85.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) ... 100.000,00 КМ

3. Некатегорисани путеви ………………………………… 350.000,00 КМ

- шљунчани коловоз (пошљунчавање, грeдерисање и сл.)..  280.000,00 КМ

- објекти за одводњу и путни објекти, банкине и путни

појас (ископ канала,израда пропуста, ригола, санација

банкина, кошење траве, уклањање растиња и др) ............    50.000,00 КМ

- саобраћајна сигнализација (вертик. и хоризонтална) ……   10.000,00 КМ

- асфалтни коловоз (санација ударних рупа и оштећења) …  10.000,00 КМ

4. Зимска служба …………………………………………..  180.000,00 КМ

II ИЗРАДЊА  КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ-кредит......   3.980.000,00 КМ

У складу са ИНВЕСТИЦИОНИМ ПРОГРАМОМ  РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

И ИЗГРАДЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ усвојеним на СО Бијељина  бр:01-022-105/11 од 02.11.2011

IIa) ИЗРАДЊА  КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

(путна, водоводна, електро мрежа и канализација)................  2.380.000,00 КМ

ПУТНА МРЕЖА  ..................................................................................   1.000.000,00 КМ

- Асфалтирање путева и улица у којима Општина учествује са 50%

Учешће Општине -            						              400.000,00 КМ

Учешће грађана и др. институција -					  400.000,00 КМ

- Изградња и асфалтирање путева и улица у којима Општина учествује са 100 %

Финансирање Општине       - 						  100.000,00 КМ

- Изградња и реконструкција у којима Општина учествује са 100 %

тротоара			-						    20.000,00 КМ

мостова			-     						  30.000,00 КМ

нови макадамски путеви и улице	-					    10.000,00 КМ

бициклистичких стаза	-						    30.000,00 КМ

остало 			-						    10.000,00 КМ

ВОДОВОДНА МРЕЖА  И КАНАЛИЗАЦИЈА   ..................................  350.000,00 КМ

- Изградња водоводних мрежа у којима Општина учествује

Суфинансирање Општине  са 80 % 		- 			   160.000,00 КМ

Учешће грађана  са 20 %                   		-                                       40.000,00 КМ

Финансирање Општине (канализација) са 100 %	- 			   150.000,00 КМ

ЕЛЕКТРО МРЕЖА  ................................................................................    450.000,00 КМ

- Изградња јавне расвете гдје Општина учествује у финансирању и суфинансирању

Учешће општине                   - 						  390.000,00 КМ

- Изградња НН (нисконапонске) мреже у којима Општина учествује

Суфинансирање Општине   са    50 %  - 					    10.000,00 КМ

Учешће грађана  са   50 %                     -                                                         10.000,00 КМ

Финансирање Општине       са   100 % - 					    10.000,00 КМ

- Изградња  трафо станица гдје Општина суфинансира радове

Финансирање Општине        - 						  30.000,00 КМ

КАНАЛИЗАЦИЈА  ................................................................................... 200.000,00 КМ

- Пројекат “ОРИО“- суфинансирање

- Плаћање сагласности (гасификација)..................................................	380.000,00 КМ

I  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

1. УЛИЦЕ У ГРАДУ

ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ МАКАДАМСКИХ УЛИЦА

За одржавање градских макадамских улица предвиђа се количина од око 3.200 м3 шљунка, за чију је набавку, превоз и уградњу предвиђен износ од 55.000,00 КМ. У ова средства је урачунат и рад гредера на гредерисању улица. Радови би се за улице првог реда изводили два пута у току године (прољеће и јесен), док се за улице другог и трећег реда предвиђа пошљунчавање и гредерисање само у једном наврату. У зависности од падавина и стања улица могуће је извршити још једно гредерисање.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Вертикална, хоризонтална и свјетлосна

За замјену старе и постављање нове вертикалне сигнализације на градским улицама издвојена је сума од око 35.000,00 КМ, док су за израду хоризонталне сигнализације издвојена средства од  50.000,00 КМ.

За потребе одржавања свјетлосне сигнализације (семафора) планирају се средства:

- за одржавање и поправку семафора ………………………………    50.000,00 КМ

ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ И ДРУГИ ПУТНИ ОБЈЕКТИ

Овом ставком предвиђају се радови одржавања и изградње у мањем обиму као што је постављање ивичњака, израда упојних бунара и канализационих цијеви, нивелација оштећених коловоза те израда дренажних канала, а све у циљу уклањања кишнице са коловоза. Затим се предвиђа постављање  заштитно-одбојних ограда, израда пропуста, канала и друго, а за шта су планирана средства у износу од  30.000,00 КМ.

2. ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

Овим Планом предвиђено је да се одређени локални путеви или дионице пошљунчавају два или три пута у току године. Ово из разлога што је на одређеним путевима или дионицама саобраћај интензивнији у односу на друге те аналогно томе одређени путеви брже пропадају и обратно.

За реализацију плана предвиђа се следећи обим и количина радова:

ПОШЉУНЧАВАЊЕ И ГРЕДЕРИСАЊЕ - ОДРЖАВАЊЕ

| Број пута | Путни правац | м3 | Дужина (км) асфалт | Дужина (км) макадам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Л-1 | Којчиновац - Модран - Кацевац | 1.500 | 9,40 | 6,50 |
| Л-2 | Главичице - Бјелошевац | 150 | 1,40 | 0,7 |
| Л-5 | Г.Црњелово - Суботиште | 900 | 11,232 | 4,168 |
| Л-6 | Ср. Драгаљевац - Д. Магнојевић | 600 | 16,00 | 3,10 |
| Л-12 | Чађавица - Г. Драгаљевац | 700 | 3,30 | 4,20 |
| Л-13 | Г.Буковица - Забрђе | 250 | 4,29 | 1,17 |
| Л-14 | Јањарска Обријеж - Ченгић | 300 | 3,0 | 1,4 |
| Л-17 | Велика Обарска - Градац-Ступањ | 400 | 4,7 | 2,1 |
| Л-18 | Загони - Г. Загони | 300 | 4,15 | 1,45 |
| Л-20 | Г. Чађавица-Забрђе | 400 | 3,209 | 1,991 |
| Л-22 | Бијељина - Бријесница | 180 | 3,09 | 0,71 |
| Л-23 | Бијељина - Голо Брдо | 350 | 1,0 | 1,65 |
| Л-27 | Којчиновац - Г. Којчиновац -Глоговац | 150 | 2,63 | 0,62 |
| Л-30 | Д. Драгаљ.(М.14.1) - Д. Драгаљ.(Р.459а) | 240 | 2,0 | 1,2 |
| Л-32 | Бијељина - Ново Село - Дијелови | 150 | 4,55 | 0,55 |
| Л-33 | Бијељина (АТЦ М.14.1.) - В. Обарска | 500 | 1,18 | 2,42 |
| Л-34 | Бијељина - М. Обарска - Батковић | 500 | 1,0 | 3,35 |
| Л-35 | В.Обарска (Шећерана) - Д. Чађавица | 600 | 2,7 | 2,8 |
| Л-36 | Љељенча (Л-7) - В.Обарска (М.14.1.) | 300 | - | 1,5 |
| Л-37 | Љељенча (Л-7) - Ковачићи | 350 | 0,34 | 1,76 |
| Л-39 | Д. Драгаљевац - С. Драгаљевац | 370 | 2,462 | 1,838 |
| Л-40 | Д. Чађавица - С. Чађавица | 250 | 0,90 | 1,20 |
| Л-41 | Г. Драгаљевац - Г. Чађавица | 220 | 1,576 | 1,024 |
| Л-42 | Г. Драгаљевац - Забрђе (граница) | 400 | 2,31 | 2,04 |
| Л-43 | Д. Магнојевић - С. Магнојевић | 450 | - | 2,7 |
| Л-45 | Д. Буковица - Главичорак - Г. Буковица | 600 | - | 3,0 |
| Л-46 | Д. Буковица - Дистрикт Брчко (граница) | 220 | 0,1 | 1,0 |
| Л-47 | Пиперци - Коренита (граница општ.) | 150 | 0,5 | 0,65 |
| Л-48 | Трњаци - Бродац | 120 | 2,6 | 0,5 |
| Л-50 | Суво Поље - Г. Загони | 400 | 0,75 | 1,85 |
| Л-51 | Јања - Ново насеље - Обријеж | 200 | 4,0 | 0,5 |
| Л-52 | Ченгић (Л-1) - Кацевац | 200 | 2,78 | 0,92 |
| Л-53 | Ченгић - Бањица (Кацевац) | 600 | - | 3,75 |
| Л-55 | Рухотина - Главичице | 450 | 2,0 | 2,2 |

Планирана средства за ову врсту  радова износе 185.000 КМ. Радови би се обавили у прољетном периоду (април,мај) и јесењем (септембар, октобар). У цијену радова урачуната је набавка шљунка, превоз и уграђивање (гредерисање).

ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ, БАНКИНЕ И ПУТНИ ОБЈЕКТИ

чишћење и ископ јарака, израда пропуста, ивичњака,

ригола и потпорних зидова и уређење банкина

Питање одводње са локалних путева је једно од најбитнијих у склопу одржавања истих. Овогодишњим планом предвиђено је прочишћавање постојећих и ископ нових јарака на најкритичнијим мјестима, а у износу од  50.000,00 КМ, односно око 20.000 м1. Локације које су најкритичније су на Л-1 дионици Бјелошевац-Кацевац; Л-6 Д.Драгаљевац-Г.Магнојевић- Д.Магнојевић; Л-7 Љељенча-Г.Чађавица; Л-9 Суво Поље -Трнова; Л-12 Д.Чађавица- Г.Драгаљевац; Л-13 Г.Буковица-Забрђе; Л-27 Којчиновац-Г.Којчиновац-Глоговац;  Л-43 Д.Магнојевић- С.Магнојевић; Л-45 Д.Буковица- Главичорак-Г.Буковица;

Израда пропуста и чеоних зидова предвиђена је у износу од око 8.000,00 КМ или око 15 изграђених пропуста и исто толико чеоних зидова, на локалним путевима гдје постоји потреба за изградњом истих.

Бетонске риголе са ивичњацима треба урадити на појединим локалитетима у оквиру локалних путева Л-1 Глоговац - Модран – Ченгић, Л-6 Д. Драгаљевац - Д. Магнојевић. и Л-10 Почивала – Тавна. Вриједност издвојених средстава за ову врсту радова  износи око 7.000.00 КМ.

Поред горе поменутих радова овом ставком предвиђено је редовно одржавање путне мреже путем изградње потпорних зидова, бетонирањем канала, уграђивањем и поправком заштитно-одбојне ограде и то на најкритичнијим мјестима и др. Вриједност радова за ову врсту послова износи око 7.000,00 КМ.

Одржавањем је предвиђено уклањање и скидање надраслих банкина на асфалтним дионицама, с обзиром да у зимским условима на мјестима гдје површинска одводња не функционише настаје "филм" воде или леда који утиче на брже пропадање коловоза, али исто тако негативно утиче и на безбједност саобраћаја по учеснике. За овај посао потребно је издвојити средства у износу од око 8.000,00 КМ. У склопу уређења банкина предвиђа се и насипање туцаника или шљунка на исте.

За некатегорисане путеве ова ставка износи  50.000,00 КМ. Истом ће се финансирати израда канала на краћим путним дионицама, уређење банкина (скидање и кошење), израда ригола и потпорних зидова, те израда пропуста у складу са захтјевима МЗ-ца и потребама на терену, а у складу са финансијским средствима.

УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА

Кошење траве, уклањање шибља,растиња и дрвећа

Кошење и уређење путних појаса на локалним путевима предвиђено је на свим асфалтним и на најкритичнијим макадамским дионицама и то два пута годишње (мај-јун и септембар-октобар мјесец) а у вриједности од 100.000,00 КМ.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

Хоризонтална и вертикална

За замјену старе и постављање нове вертикалне сигнализације на локалним путевима планиран  је износ од 30.000,00 КМ, док је за израду хоризонталне сигнализације  планиран  износ од 50.000,00 КМ.

На некатегорисане путеве за потребе вертикалне и хоризонталне сигнализације планирају се средства у износу од 10.000,00 КМ, односно по 5.000,00 КМ.

Поред саобраћајне сигнализације потребно је на одређеним локацијама уградити  саобраћајну опрему у виду катадиоптера, смјероказних стубића и др. у износу од 5.000,00 КМ.

САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА И ОШТЕЋЕЊА

На основу стања асфалтних коловоза градских улица, локалних и некатегорисаних путева, те предвиђених средстава, планира се количина од око 1.300 тона АБ - асфалт бетона, што износи око 210.000,00 КМ. Динамиком је предвиђено да се предметни радови обављају два пута годишње (прољеће - јесен). Предвиђена средства појединачно износе за:

- Градске улице  …………………………………………..  100.000,00 КМ

- Локалне путеве ………………………………………….  100.000,00 КМ

- Некатегорисане путеве …………………………………    10.000,00 КМ

3. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ

Oдржавање некатегорисане путне мреже

Одржавање некатегорисане путне мреже предвиђено је у свим сеоским МЗ-цама, тј. у 55 МЗ-ца на подручју општине Бијељина. Послови одржавања ове путне мреже обављају се у сарадњи са стручним сарадницима за рад са МЗ-цама и представницима МЗ-ца, а вршит ће се у периоду јун-јул мјесец.

Акцијом је предвиђен извоз шљунка на путеве те гредерисање око 400 км  путне мреже. Међутим, с обзиром на дужину некатегорисане путне мреже планирана средства реално не могу задовољити потребе и захтјеве мјесних заједница.

План одржавања ове врсте путева сачинит ће се у марту мјесецу за сваку МЗ-цу посебно, с обзиром да се стање квалитета путева мијења у зависности од временских прилика и степена одржавања путне мреже. Планирана средства за ову врсту послова износе 244.000,00 КМ.

Овом ставком предвиђена је и санација поменуте путне мреже гдје би Општина заједно са грађанима у суфинансирању учествовала са по 50 %. Резервисана средства за ову намјену од стране Општине износе 36.000,00 КМ.

4. ЗИМСКА СЛУЖБА

Одржавање путне мреже у зимском периоду обухвата радове на рашчишћавању снијега, посипању коловоза сољу и ризлом, те извозом шљаке на брдовите дионице, у периоду од 15.11.2011 до 01.04.2012 године.

На основу дужине путне мреже, те искуствених метода о анализи утрошених средстава у протеклих неколико година  обезбеђено је 180.000 КМ за ове намјене, тј за два лота који се односе на путеве и улице. Вредност радова искључиво зависи од количине падавина, тако да је могуће да се средства никако не потроше, или да се морају обезбедити додатна.

Одржавање се обавља  у складу са Програмом рада зимске службе за период 2011-2012 године који је усвојен на Скупштини СО Бијељина у складу са закључком број 01-013-28-8/11 од 04.10.2011 године и врши се на свим локалним  путевима у дужини од 258,43 км, затим на око 81,8 км некатегорисаних путева, те на градским улицама Бијељине и Јање орјентационе дужине око 120 км, што укупно износи око 460 км путне мреже која се одржава у зимском периоду.

II  ПЛАН ИЗГРАДЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТЕВА И УЛИЦА

Асфалтирање-реконструкција путева и улица

У складу са  инвестиционим  програмом  ревитализације,  реконструкције и  изградње

путне инфраструктуре усвојеним на СО Бијељина  бр:01-022-105/11 од 02.11.2011 године, планирана су кредитна средства у износу од 4,0 милиона КМ. Овим програмом предвиђена је реконструкција постојећих локалних путева и градских улица за чије се редовно одржавање издвајају значајнија средства пре свега у виду крпљења ударних рупа али и у другим видовима инвестирања. Поред тога, предмет изградње су и неасфалтиране дионице локалних путева  пре свега на оним локацијама гдје нема изграђених објеката- домаћинстава, који би могли суфинансирати изградњу. У складу са овим програмом већ је расписано неколико тендера за коју је спремљена пројектна документација, док ће остали дио јавних набавки бити расписиван у наредном периоду. Након свих расписаних тендера и потписаних уговора одјељење ће доставити извјештај скупштини.

У 2012. години, Одјељење у складу са усвојеним буџетом и закључком СО Бијељина, планира са даљим наставком изградње, модернизације и реконструкције локалних и некатегорисаних путева и градских улица, тако што би сходно "Одуци о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју општине Бијељина"  (Службени гласник Општине Бијељина, бр. 29/06). године, Општина учестовала у суфинансирању пројеката у износу од 50%.

У складу са поменутом Одлуком претходних година  је од стране МЗ-ца и групе грађана пријављена активност на асфалтирању  преко 200 пројеката како путева тако и улица за које су грађани већином обезбедили предуслове да се пројекти кандидују на тендере, с тим да је у 2010 и 2011 години један већи дио ових кандидованих пројеката реализван. Међутим, мора се рећи да међу нереализованим захтјевима постоји одређен број оних који за сигурно не могу испунити услове у смислу прикупљања одређених средстава за реализацију пројекта.

За 2012 годину је већ спремно тј. потписано око 10 уговора који ће се радити у овој години, док ће се у току текуће године расписати неколико јавних набавки којим ће се доћи до још ново потписаних уговора који би се требали реализовати. За сада је пријављено око 88 захтјева, а  збирајући укупно све те захтјеве  долазимо до потребе од  око 1,5 милиона КМ које би Општина требала обезбедити. Исто толико би и МЗ-це морале прикупити у циљу коначне реализације поменутих послова. Међутим, упоређујући финансијски план и захтјеве МЗ-ца очигледно је да се неће моћи свим захтјевима изаћи у сусрет. Али како је већ речено сигурно је да је један значајан проценат захтјева нереалан у смислу да ће МЗ-це скупити потребна средства.

Од 1.000.000,00 КМ предвиђених за изградњу и реконструкцију путне мреже, за асфалтирање путева и улица гдје грађани учествују са 50 % Општина планира издвојити 400.000,00 КМ. Исту толику цифру морају обезбедити и грађани.

За финансирање изградње путева, улица, тротоара, стаза, мостова и др.  у којима Општина учествује са 100% планирана сума износи 200.000 КМ.

У склопу изградње фекалне канализације извршит ће се реконструкција одређеног  броја  улица за коју је урађена пројектна документација  у 2008 години и касније. Улице на којима ђе се изводити радови у 2012 години у циљу изградње фекалне канализације су следеће:

улице Галац, Жртава фачистичког терора, Потпоручника Смајића-дио, Кнеза Милоша-дио, Карађорђева-дио, Атинска, Патријарха Павла (Јована Дучића), и дио прикључних- споредних  улица.

Постоје и  улице за које је пројектна документација извршена, а  које ће се радити у следећим фазама изградње фекалне канализације, а то су:  Мајевичка, Српске добровољачке гарде, Трг ђенерала Драже Михајловића, ул. Меше Селимовића-дио, Браће Гаврић, Војводе Степе-дио, Кнез Иво од Семберије и др.

Укупна дужина испројектованих улица износи  8.460,00 м1.

За потребе изградње водоводне мреже за ову годину су предвиђена средства од 350.000 КМ , од чега је за потребе суфинансирања водоводне мреже издвојено 160.000 КМ, а за 100 %-нтно финанасирање водовода и канализације Општина је издвојила  150.000 КМ. На ова планирана средства од 160.000 КМ грађани су у обавези да прикупе 20 % средстава или 40.000 КМ. С обзиром да је вода основна људска потреба ова средства одговарају свим захтјевима за изградњу водовода. Један дио ових средстава ће служити  за завршетак недовршених послова из 2010 и 2011 године и то на оним локацијама гдје мјештани нису били у могућности да скупе својих 50 % уговорених обавеза. Управо због тога СО Бијељина је и донијела одлуку која мијења проценат суфинансирања грађана, тако да  уместо 50 % убудуће ће грађани бити у обавези да скупе 20 % од вриједности пројекта. За 2012 годину за сада је поднијето око 5 захтјева за изградњу водовода, док потпуно финансирање канализационе мреже Општина планира извршити у МЗ Јања у вредности од око 60.000 КМ, а у циљу заштите изворишта “Грмић“ ради се програм санитарне заштите у нестационарним условима у вредности од око 80.000 КМ.

За потребе изградње електро мреже за ову годину  предвиђена су средства од 450.000 КМ, и то за:

- Изградња јавне расвете 		(финансирање и суфинансирање)	   390.000 КМ

- Изградња нисконапонске мреже 	(финансирање и суфинансирање)	     30.000 КМ

- Изградња трафо станица		(суфинансирање са електродистрибуцијом-

или са МЗ-цама )	 		     30.000 КМ

У склопу изградње канализационе мреже Општина је преузела обавезе по пројекту “ОРИО“ тако да у буџету мора планирати одређена средства чиме би суфинансирала планирани пројекат. Овим програмом та средства износе 200.000 КМ.

Овом буџетском ставком, с обзиром на уговорене обавезе, већ трећу годину се  предвиђају средства за плаћање разних сагласности пре свега за потребе изградње гасовода и то у износу од 380.000 КМ, што увелико оптерећује ову ставку у смислу да би се могле радити одређене инвестиције друге врсте. Међутим ово улагање представља суфинансирање Општине у изградњи гасификације.

Изградња нових путева и улица

Поред свих горе наведених  активности реконструкције и модернизације путева, улица, паркинга и др. у области саобраћајне инфраструктуре  неопходно је извршити изградњу потпуно нових путева и улица. Ту пре свега спада:

- III фаза заобилазнице (од правца Угљевика до правца за Зворник) дужине 2,85 км за коју у овом моменту постоји урађена комплетно пројектно техничка документација која је ревидована, те  је извршена и експропријација земљишта односно решени су имовинско-правни односи. За ове намјене Општина је већ издвојила око 3,0 милиона КМ, док је комплетна документација са захтјевом за грађење у Ј.П."Путеви Републике Српске" предата 05.12.2007 године. После дужег временског периода почело се са изградњом ове дионице, тако да је евидентан завршетак радова у 2012 години.

У протеклих неколико година извршена је изградња-просјецање нових улица (према насењу Ковиљуше, продужетак ул. Рачанска-кроз касарну, улица на локацији насеља Пет језера- ул. Комитска), као и реконструкција раскрсница тако што су на истим изграђени функционални кружни токови ( Раскрсница Диздаревић, МУП, ДУД и код Саборне Цркве на Лединцима).  Сви горе наведени радови, те изградња двије фазе обилазног пута око града Бијељине и још низ других асфалтираних улица довели су до тога да је стање на градској уличној мрежи много боље, пре свега што су саобраћајне гужве и колоне возила сведене на најмању могућу мјеру те  штоје проток возила и интентизитет саобраћаја већи. Са завршетком треће фазе обилазнице ово стање саобраћаја ће сигурно довести до новог квалитета у овој области.

Изградња мостова

У задњих неколико година на подручју Општине Бијељина, преко одјељења за стамбено-комуналне послове,  изграђено је или реконструисано око десетак мостова. И у овој години, у складу са стратегијом, је планирана активност на изградњи три нова моста.

У циљу одвијања несметаног двосмјерног саобраћајног тока, на мосту у Сувом Пољу на локалном путу Л-11 за Модран гдје ширина коловоза не омогућава нормално мимоилажење возила, те гдје се дешавају и честе саобраћајне незгоде, неопходно је извршити реконструкцију истог. Пројектом је дефинисано да се исти прво мора уклоноти, а затим да се у потпуности  изгради нови. За овај  наведени пројекат СО Бијељина је усвојила програм изградње са планом финансирања. Поред тога већ је била  расписана и јавна набавка која није успјела тако да се иста мора поновити.

Као други планирани мост за изградњу у овој години је мост на каналу Дашница, уз улицу Јанка Веселиновића. Потреба за изградњом овог моста је настала са изградњом прве фазе обилазнице око града Бијељине јер је  једном дијелу домађинстава отежан приступ ка граду. На овом локалитету планирано је премештање и постављање старог жељезног моста са локације код МУП-а, а у склопу изградње моста планира се изградња и приступне саобраћајнице која ће повезивати горе поменуту улицу са улицом Раје Баничића.

Као трећи мост који је планиран да се ради у овој години је изградња новог моста на каналу Дашница на локалног путу Л-5 Бијељина - В.Обарска у непосредној близини постојећег “кривог“ моста. За мост који се планира радити је урађена пројектна документација те расписана јавна набавка, док ће се потписивање уговора обавити након завршене комплетне процедуре  у року од око мјесец дана.

Реконструкција тротоара

Поред асфалтирања и реконструкције градских улица потребно је планирати реконструкцију и изградњу тротоара који су увелико деформисани и који директно утичу на безбједност саобраћаја.У ову реконструкцију  улазе краће дионице (50 - 100 м).

Израда нових макадамских улица

Како градска улична мрежа није довољна да прихвати сав обим саобраћаја неопходно је да се одреде нове улице које би се израдиле на ниво макадамских, а које би растеретиле постојећу уличну мрежу, смањиле густину саобраћаја и повећале проток.

У том контексту потребно је извршити експропријацију одређених дионица или локација како би се постојећа улична мрежа увезала са новоформираном.

Те улице или дионице истих су следеће:

- Просјецање и изградња улице до нивоа шљунчаног тампона -"Индустријска зона 3" у дужини од око 1000 м1 -  радови би се изводили у складу са потребама инвеститора, а максимална процјењена вредност радова износи 84.000,00 КМ. У 2010 и 2011 години је већ урађен дио овог посла, а у зависности од могућности покушат ће се извршити асфалтирање једне дионице у дужини од око 400 м1.

- Просјецање и изградња улице до нивоа шљунчаног тампона-од улице Раје Баничића до улице Јанка Веселиновића (преко новог моста на каналу Дашница) у дужини од око 300 м1- процјењена вредност радова 35.000,00 КМ

- Просјецање и изградња улице до нивоа шљунчаног тампона-обухват РП "Кнез Иво од Семберије" у дужини од око 1500 м1- процјењена вредност радова 80.000,00 КМ. Двије дионице у дужини од око 1300 м1 и 400 м1 су реализоване тј. изграђене у 2011 години, а у овој се планира са наставком активности.

Израда пјешачко-бициклистичких стаза

У циљу одвијања безбједнијег пјешачко-бициклистичког саобраћаја поред магистралних путева предвиђа се наставак акције на изради  истих. У овом случају те стазе су на дионицама поред магистралних путева Бијељина - Зворник, Бијељина - Угљевик, Бијељина - Рача и Бијељина - Брчко, те поред локалног пута Бијељина- Ново Село–Дијелови, Бијељина-Батковић поред улице Семберских ратара, дио кроз МЗ-цу Љељенча, и др.

У граду је у плану изградња стазе поред улице Пантелинска и наставак изградње у ул. Стефана Дечанског уколико се обезбеде финансијска средства, a на неким улицама стазе-тротоари ће се реконструисати у склопу израде канализације, као што је нпр. Ул. Српске Добровољачке Гарде.

Остале активности

- Поред горе поменутих инвестиција постоји потреба и за следећим, а то је изградња аутобуских стајалишта и уградња аутобуских надстрешица на више локација у граду и на локалним путевима те изградња нових паркинг простора.

- На одређеним локацијама потребно је поставити тј. уградити или поправити саобраћајну опрему у виду  заштитно-одбојне ограде (поред канала Дашница), као и на најкритичнијим мјестима као што су путне дионице поред дубоких канала са водом, косина, насипа и засјека. Већина ових активности је упитна из разлога недовољних финансијских средстава.

-  Од остале опреме  само је планирана  уградња радара на уличној мрежи града Бијељине и то на ново просјеченој саобраћајници поред Манастира у насељу пет језера.

-    У циљу решавања одвођења површинских и атмосферских вода планиран је ископ, проширење и прочишћавање канала који су обрасли дрвећем и шибљем чиме се умањује пропусна моћ и проток воде кроз исти. Канали који се у овој години планирају урадити су канал у насељу Ковиљуше за који је већ расписана јавна набавка и канал у МЗ-ци Д.Буковица, засеок “Шекићи“.

У циљу смиривања саобраћаја, тј. смањења брзина кретања планира се уградња вибрационих трака на градској уличној мрежи и то као алтернатива лежећим полицајцима. Траке би се постављале пре свега у улицама са већим правцем, гдје се постижу веће брзине, као и поред јавних установа гдје је појачан пјешачки саобраћај.

Израда пројектне документације и надзор

Овим програмом предвиђен је одређен износ средстава за израду пројектне документације путева и улица као што је:

- пројекат кружног тока у циљу реконструкције раскрснице улица код "гаруље" тј. улица Мајевичке-Меше Селимовића-Браће Гаврић,

- израда главног пројекта моста на каналу „Дашница“ у зони ул. Јанка Веселиновића и приступне саобраћајнице од ул. Раје Баничића до предметног моста,

- пројекат изградње трећих трака поред магистралних путева,

- израда плана парцелације Новог градског гробља у Бијељини,

- главни пројекат новог моста преко канала МОК на магистралном путу М-18 Бијељина-Угљевик,

- главни пројекат саобраћајнице која спаја магистрални пут Бијељина-Тузла са локацијом Новог градског гробља у Бијељини на локалитету Хасе-Бријесница,

- главни пројекат саобраћајнице која спаја градску обилазницу са локацијом Новог градског гробља у Бијељини на локалитету Хасе-Бријесница,

- главни пројекат изградње новог моста на каналу МОК на планираној саобраћајници која повезује локацију Новог градског гробља у Бијељини на локалитету Хасе-Бријесница,

- главни пројекат реконструкције постојећег моста на каналу Дашница на планираној саобраћајници која повезује локацију Новог градског гробља на локалитету Хасе-Бријесница са градском обилазницом,

- главни пројекат вањског уређења дијела комплекса на локацији Новог градског гробља у Бијељини (паркинг простор, уређење платоа церемонијал трга, пиступних стаза унутар комплекса, зелених површина са урбаним мобилијаром, огрде и др.),

- главни пројекат изградње церемонијалног објекта на локацији Новог градског гробља у Бијељини на локацији Хасе-Бријесница,

-  израда неопходних елабората потребних за асфалтирање путева и улица и др.

- пројекат саобраћајница везаних за израду фекалне канализације (ул. Галац, Жртава фашистичког терора)

Овом ставком потребно је исфинансирати и пројектовање одређених мостова, затим пјешачко-бициклистичких стаза, израду урбанистичко-техничких услова, аутобуских стајалишта, али и  израду пројектне документације за рад семафорско - сигналне опреме и уређаја и др.

Кроз израду пројектне документације планира се  пројекат регулисања саобраћаја те   израда Катастра пре свега локалних путева, као и градских улица.

Другим дијелом ове ставке предвиђено је финансирање надзора над изградњом дијела горе дефинисаних активности.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Симо Божић, дипл.инг.машинства

Начелник општине Бијељина прихватио је ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА ЗА 2012. ГОДИНУ, те га прослеђује Скупштини општине на разматрање и усвајање.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ