РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-502/15

Датум: 18.05.2015. године

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

ЗА ПЕРИОД ЗИМА 2014/2015 ГОДИНЕ

Скупштина Града Бијељина је на својој 26. сједници од 13.11.2015. године, усвојила Програм рада зимске службе за период зима 2014/2015 године.

Предметни програм обухвата организацију и технологију рада на остваривању задатака из области Зимске службе, обухвата одржавање градских улица, тротоара, тргова и јавних површина, локалних и некатегорисаних путева, учесталост рада, број и структуру средстава рада, кадрове, врсте и количина материјала за спречавање последица, као и приоритете за поједине врсте радова и реона на којима ће се изводити.

Планом јавних набавки у 2014. години било је предвиђено да се организовање зимске службе у сезони 2014/2015 организује у два одвојена ЛОТ-а и то:

- ЛОТ 1 Организовање зимске службе у сезони 2014/2015 - рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица  у Бијељини и Јањи, у износу од 100.000,00 КМ

- ЛОТ 2 Организовање зимске службе у сезони 2014/2015 - рад комплетне механизацијена на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина, у износу од 80.000,00 КМ

Након спроведеног Отвореног поступка јавне набавке, склопљени су уговори и то:

- за ЛОТ 1 са фирмом доо "Бијељина пут" у износу од 99.964,80 КМ

- за ЛОТ 2 са фирмом доо "Б ук промет" у износу од 79.903,98 КМ

Благовременим покретањем свих активности везаних за организацију зимске службе, спремно су дочекане зимске падавине. Ограниченим средствима везаним за сам буџет набавке, предвиђене су количине у уговорима које задовољавају потребе за чишћењем најфреквентнијих путева и улица. Поједине споредне улице и некатегорисани путеви нису чишћени током протекле зиме.

На реализацији уговора за ЛОТ 1 Организовање зимске службе у сезони 2014/2015 - рад комплетне механизације на чишћењу и посипању свих улица  у Бијељини и Јањи, који је склопљен са фирмом доо "Бијељина пут" извршене су сљедеће услуге:

- Рад кaмиона на чишћењу снијега, расипању соли и ризле по улицама из програма зимске службе (116,13 сати) у износу од 20.788,44 КМ

- Рад остале механизације на чишћењу снијега на улицама (68,00 сати) у износу од 9.945,00 КМ

- Набавка и утрошак ризле за посипање улица када то налажу временски услови (33,00 м3) у износу од 1.274,13 КМ

- Набавка и утрошак соли за посипање улица у граду (232.200,00 кг) у износу од 67.918,50 КМ

На реализацији уговора за ЛОТ 2 Организовање зимске службе у сезони 2014/2015 - рад комплетне механизацијена на чишћењу и посипању путева на подручју Града Бијељина, који је склопљен са фирмом доо "Б ук промет" извршене су сљедеће услуге:

- Рад кaмиона на чишћењу снијега, расипању соли и ризле по свим локалним и некатегорисаним путевима из програма зимске службе (229,00 сати) у износу од 37.510,20 КМ - Рад остале механизације на чишћењу снијега, на локалним и некатегорисаним путевима (131,00 сат) у износу од 23.036,48 КМ

- Набавка и утрошак ризле за посипање свих локалних и некатегорисаних путева када то налажу временски услови (430,00 м3) у износу од 18.111,60 КМ

- Извожење посипног материјала (шљаке) на брда из програма зимске службе, а за потребе насипања истих када се укаже потреба (0,00м3) у износу од 0,00 КМ

Поред путева и улица на подручју Града Бијељина вршено је и чишћење јавних површина у зимском периоду од стране АД "Комуналац" Бијељина а у складу са уговором број: 02-404-110/13 – Лот 1 који се односи на "Чишћење јавних површина на подручју Града Бијељине и насељеног мјеста Јања". Поменутим уговором вршено је разгртање снијега са тротоара, тргова, паркова, јавних површина и уских улица. Вриједност свих изведених радова по основу горе дефинисаних активности износила је 25.213,20КМ.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНМЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Томица Стојановић, дипл.инж саобраћаја