Република Српска

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа града

Одјељење за стамбено-комуналне послове

и заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-01/16

Датум: 04.01.2016. године.

И З В Ј Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ

ПОТРОШЊЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Бијељина, јануар 2016. године

Програм заједничке комуналне потрошње за 2015. годину града Бијељина који је основна тема овог Извјештаја усвојен је на Скупштини града Бијељина 06.фебруара 2015. године и објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина", бр. 02/15, а у складу са  чланом 21. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11) и члана 38. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 8/13 и 27/13).

Програм заједничке комуналне потрошње за 2015. годину сачињен је на основу усвојеног буџета града Бијељина за 2015. годину ("Службени гласник Града Бијељина" бр.22/14). Програм је сачињен на бази уговорених или процјењених вриједности за планирани обим и врсту послова који су наведени у ставкама програма и законом дефисаним надлежностима.

Како се права вриједност планираних послова утврђује тек након завршетка проведених поступака јавних набавки, праћења расхода и усклађивањем са степеном пуњења буџета, јасно је да је реализација програма динамички процес који захтјева стално праћење, ажурирање и усклађивање планиранихи остварених ставки. Због тога се кроз реалокације и ребаланс, предлаже прерасподјела средстава у структури појединих програмских ставки капиталних и текућих расхода. Обзиром на одредбе Закона о буџетском систему Републике Српске и Одлуке о извршењу буџета града Бијељина за 2015. годину, буџетски корисници могу стварати обавезе само за намјене предвиђене буџетом и финансијским планом, а у складу са расположивим средствима. У складу са процјеном пуњења буџета, буџетским корисницима су стављана на располагање буџетска средства кварталним финансијским плановима.

Преглед проведених активности-услуга по овом Програму су:

- Јавна градска хигијена

За постизање и одржавање планираног нивоа јавне хигијене на подручју града обављене су континуиране свакодневне активности на ручном и машинском чишћењу асфалтних површина, (градских улица и тротоара) пјешачких стаза, тргова, уређених и неуређених зелених површина, прање асфалтних површина, прикупљање и одвоз крупног отпада кроз већ устаљену прољетну акцију чишћења и уређења града у априлу сваке године.

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у граду Бијељина

Први приоритет, улице које су чишћене шест пута у седмици

| Улица | руч. чиш. тротоара м² | руч. чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Трг Краља Петра I Карађорђевића | 4660 | 628 |
| Карађорђева | 1485 | 495 |
| Меше Селимовића | 1065 | 355 |
| Гаврила Принципа | 3420 | 634 |
| Доситеја Обрадовића | 300 | 100 |
| Змај Јове Јовина | 429 | 143 |
| Николе Тесле | 2276 | 612 |
| Милоша Црњанског | 2062 | 156 |
| Нушићева | 780 | 260 |
| Саве Ковачевића | 716 | 179 |
| Укупно | 17.193 м² | 3562 м² |

Очишћене површине у току године

Тротоари

6 дана х 17193 м²х 4 седмице = 412632 м²

412.632,00 х 0,017  =  7.014,74 км + ПДВ 1.192,50 км = 8.207,24 км

риголи

6 дана х 3562 м²х 4 седмице= 85488 м²

85.488 х 0,038 =  3.248,54 км + ПДВ 552,25 км = 3.800,79 км

Други приоритет, улице које су чишћене три пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Патријарха Павла | 570 | 190 |
| Светог Саве | 1470 | 490 |
| Српске војске | 4470 | 1490 |
| Незнаних јунака | 2973 | 991 |
| Кнегиње Милице | 1035 | 345 |
| Укупно | 10518м² | 3506м² |

Очишћене површине у току године

Тротоари

3 дана х 10518 м²х 4 седмице = 126216 м²

126.216 х 0,017= 2.145,67 км + ПДВ 364.76 км = 2.510,43 км

риголи

3 дана х 3506 м² х 4 седмице= 42072 м²

4.207,20 х 0,038 = 1.598,74 км + ПДВ 271,78 км = 1.870,52 км

Трећи приоритет, улице које су чишћене два пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Његошева | 723 | 241 |
| Мајевичка | 1995 | 665 |
| Филипа Вишњића | 3597 | 1199 |
| Кнеза Милоша | 780 | 260 |
| Рачанска | 5100 | 1744 |
| Милоша Обилића | 1455 | 485 |
| Војводе Степе | 435 | 145 |
| Атинска | 660 | 220 |
| Трг Ђенерала Драже | 540 | 180 |
| Укупно | 15285м² | 5139м² |

Очишћене површине у току године

Тротоари

2 дана х 15285 м²х 4 седмице = 122280 м²

122.280 х 0,017= 2.078,76 км + ПДВ 353.39 км = 2.432,15 км

Риголи

2 дана х 5139 м² х 4 седмице= 41112 м²

41.112,00х0,038 = 1.562,26 км + ПДВ 265,58 км = 1.827,85 км

Четврти приоритет, улице које су чишћене један пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Београдска | 1500 | 500 |
| Живојина Мишића | 2145 | 715 |
| Кнез Иво од семберије | 1965 | 1010 |
| Јована Дучића | 1320 | 547 |
| Стефана Дечанског | 924 | 308 |
| Раје Бањичића | 3345 | 1115 |
| Димитрије Туцовића | 4695 | 1565 |
| Арсенија Чарнојевића | 1005 | 335 |
| Потпоручника Смајића | 970 | 323 |
| 27. Март | 3636 | 1212 |
| Шабачких Ђака | 900 | 600 |
| 1. Маја | 480 | 160 |
| Жртава фашистичког Терора | 1105 | 335 |
| Српске добровољачке гарде | 4545 | 915 |
| Браће Гаврић | 660 | 220 |
| Сергеја Јесењина | 135 | 90 |
| Војводе Петра Бојовића | 2673 | 891 |
| Ђуре Даничића | 1398 | 466 |
| Баје Станишића | 525 | 157 |
| Ивана Горана Ковачића | 678 | 225 |
| Ћирила и Методија | 1248 | 416 |
| Пере Станића | 420 | 140 |
| Душана Баранина | 943 | 629 |
| Мајора Гавриловића | 415 | 217 |
| Професора Бакајлића | 630 | 210 |
| Лазе Костића | 1000 | 500 |
| Солунска | 765 | 255 |
| Цара Уроша | 2055 | 685 |
| Сремска | 1800 | 600 |
| Кулина Бана | 1716 | 1144 |
| Светозара Марковића | 1110 | 370 |
| Крушевачка | 4200 | 1050 |
| Укупно | 50906 м² | 17905 м² |

Очишћене површине у току године

Тротоари

50906м² х 4 седмице = 203624 м²

203624 х 0,017 км = 3.461,61 км + ПДВ 588,47 км = 4.050,08 км

Риголи

17905 м²х 4 седмице = 71620 м²

71620 х 0,038 км = 2.721,56 км + ПДВ 462,66 км = 3.184,22 км

Пети приоритет, улице које су чишћене један пута у мјесецу

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Комитска | 4200 | 1400 |
| Мученика Романових | 1100 | 1100 |
| Пантелинска | 950 | 100 |
| Стефана Дечанског (стаза) | 3400 | 300 |
| Кружни ток Обарска | 4940 | 937 |
| Укупно | 14590м² | 3877м² |

Тротоари

14590 м²х 1 мјесец = 14590 м²

14590 м²х 0,017 = 248,03 км + ПДВ 42,16 км = 290,19 км

Риголи

3837 м² х 1 мјесец = 3837 м²

3837 м²х0,038км  = 145,81 км + ПДВ 24,78 км = 170,59 км

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у насељеном мјесту Јања

Први приоритет, улице које су чишћене три пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Бијељинска | 4800 | 1600 |
| Омладинска | 900 | 450 |
| Укупно | 5700 м² | 2050 м² |

Тротоари

3 дана х 5700 м²х 4 седмице =68400 м²

68400 м²х 0,017 = 1.162,80 км + ПДВ 197,67 км = 1.360,47 км

Риголи

3 дана х 2050 м² х 4 седмице= 24600 м²

24600 м²х0,038км  = 934,80 км + ПДВ 158,91 км = 1.093,71 км

Други приоритет, улице које су чишћене сваке друге седмице један пута

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| др.Хамдије Ћемерлића | 1000 | 500 |
| Влагија | 600 | 300 |
| Браће Лазић | 2200 | 1160 |
| Шарампов | 1000 | 500 |
| Брзава | 400 | 200 |
| Дринска | 1000 | 500 |
| Џемала Биједића | 400 | 200 |
| Николе Тесле | 2080 | 750 |
| Меше Селимовића | 1000 | 500 |
| Укупно | 9680 м² | 4610 м² |

Тротоари

9680 м²х 2 седмице =19350 м²

19360м²х 0,017 = 329,12км + ПДВ 55.95 км = 385,07

Риголи

4610м² х 2 седмице= 9220 м²

9220 х 0,038 = 350,36 км + ПДВ 59,56 км = 409,92 км.

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима чишћења у насељеном мјесту Јања остварен  је у потпуности како је планирано

БИЈЕЉИНА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| Р/Б | Опис услуга | Јединица мјере | Количина | Јединична цијена КМ | Износ КМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Скупљени материјал одмах одвући | н/ч | 4.032 | 7,00 | 28.224 |
| 2 | Рад паука - посао се обавља када је у питању уклањање бесправно постављених монтажних кућица, покретних тезги, великих жардињера и слично | сат | 4 | 50,00 | 200,00 |
| 3 | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 106 | 68,37 | 7.247,22 |
| 4 | Рад специјалног возила за одвоз смећа са ручним утоваром (смећар) у граду | тура | 11 | 299,14 | 3.290,54 |
| 5 | Рад специјалног возила за одвоз смећа са ручним утоваром (смећар) на подручју општине | тура | 9 | 299,14 | 2.692,26 |
| 6 | Рад КВ бравара на разним браварским пословима | н/ч | 274 | 9,80 | 2.685,20 |
| 7 | Рад аутоподизача контејнера запремине 5 м³ | тура | 2 | 117,00 | 234,00 |
| Свеукупно :(са ПДВ-ом) : |  |  |  | 52.150,65 |  |

ЈАЊА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| 1 | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Скупљени материјал одмах одвући | н/ч | 350 | 7,20 | 2.520,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 10 | 65,00 | 650,00 |
| УКУПНО: |  |  |  | 3.708,90 |  |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

Извјештаја реализације програма одржавања јавних површина по приоритетима

у граду Бијељина

Први приоритет

-тротоари:	412632 м²  х  0,017= 7.014,74км	х 9 мјесеци 	=	63.132,70 КМ

-риголи:	  85488 м²  х  0,038 = 3.248,54км	х 9 мјесеци	=	29.236,90 КМ

Укупно:   92.369,60 КМ + ПДВ 15.702,83 км =    108.072,43 КМ

- Први приоритет чишћења улица остварен је са 117%.

Друга приоритет

- тротоари:	126216 м² х 0,017=  2.145,67км	х 9 мјесеци 	=	19.311,05 КМ

- риголи:	  42072 м² х 0,038=  1.598,74км	х 9 мјесеци 	=	14.388,63 КМ

Укупно:  33.699,67 КМ + ПДВ 5.728,94 км = 	39.428,61 КМ

- Други приоритет чишћења улица остварен је са 117%.

Трећи приоритет

- тротоари:	122280 м² х 0,017= 2078,76км	х 9 мјесеци	=	18.708,84 КМ

- риголи:	41112 м² х 0,038 = 1562,25км	х 9 мјесеци 	=	 14.060,30КМ

Укупно: 32.769,14 КМ + ПДВ 5.570,75 км =	38.339,89 КМ

- Трећи приоритет чишћења улица остварен је са 117%.

Четврти приоритет

- тротоари:	203624м² х 0,017 км = 3.461,60км х 9 мјесеци	=	31.154,47 КМ

- риголи:	71620 м² х 0,038  км = 2.721,56км х 9 мјесеци	=	24.454,04 КМ

Укупно: 55.648,51 КМ + ПДВ 9.460,25 км =	65.108,75 КМ

- Четврти приоритет чишћења улица остварен је са 108%.

Пети  приоритет

- тротоари:	14590м² х 0,017 км = 248,03км х 9 мјесеци	=	  2.232,27 КМ

- риголи:	3837 м² х 0,038  км = 145,81км х 9 мјесеци	=	  1.312,29 КМ

Укупно: 3.544,56 КМ + ПДВ 602,58 км 	=	  4.147,14 КМ

- Пети приоритет чишћења улица остварен је са 193%.

Бијељина остали послови 							52.150,65 КМ

- Остали послови планирани у 2015. години остварени су са 104%.

Извјештај реализације програма одржавања јавне хигијене по приоритетима

у насељеном мјесту Јања

Први приоритет

- тротоари:	68400м²х 0,017 = 1162,8км х 9 мјесеци		=         10.465,20 КМ

- риголи:	24600 м²х0,036 = 935,64км х 9 мјесеци		=	 7.970,40 КМ

Укупно:18.435,60 КМ+ПДВ 3.134,05 км		=	21.569,65 КМ

- Први приоритет чишћења улица остварен је са 114%.

Други приоритет

- тротоари:	19360м²х 0,017 = 329,12км х 9 мјесеци		=	 2.962,08 КМ

- риголи:	9220 м²х 0,036 = 331,92км х 9 мјесеци		=	 2.987,18 КМ

Укупно: 5.949,36 КМ+ПДВ 1.011,39 км		=	 6.960,75 КМ

- Други приоритет чишћења улица остварен је са 109%.

Јања остали послови								2.580,43 КМ

- Остали послови планирани у 2015. години остварени су са 45%.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.1.

Град Бијељина: 108.072,43 КМ + 39.428,61 КМ + 38.339,89 КМ + 65.108,75 КМ +

52.150,65									=      307.024,37 КМ

- Остварење програма  одржавања јавне хигијене  по приоритетима за 2015. годину

извршен је са 113%.

Насељено мјесто Јања:  21.569,65 КМ +  6.960,75 КМ + 3.708,90 КМ	=        32.239,30 КМ

- Остварење програма  одржавања јавне хигијене  по приоритетима за 2015. годину

извршен је са 104%.

СВЕ УКУПНО:Бијељина+Јања=	        339.263,67 КМ

- Укупна реализација програма одржавања јавне хигијене је 112%.

1.2. Чишћење површина у зимском периоду подразумијева активности које се врше током сњежних падавина. У току извјештајног периода улице су се чистиле по зимском програму у дане од 01.01.2015 године до 13.02.2015. године, као и од 01.12.2015. године до 16.12.2015. године.

Да би се обезбиједила проходност јавних површина у сваком моменту очишћене су слиједеће улице по приоритетима са ангажованом радном снагом, средствима рада и цијеном извршених услуга:

Први приоритет:

- Трг Краља Петра I Карађорђевића, Вука Караџића, Николе Тесле, Српске Војске, Карађорђева,  Његошева, Гаврила Принципа, Змај Јове Јовановића, Светог Саве, Милоша Црњанског, Саве Ковачевића, Патријарха Павла, Кнегиње Милице, Атинска, Доситеја Обрадовића, Нушићева , Кнеза Милоша,

Рад специјалних машина са челним ножем на разгртању снијега 125 сати х 21 КМ=2.625,00 КМ

Рад радника на утовару снијега, чишћење пјешачких прелаза, тротоара, сливних решетки и слично 200 сати х 6.25 КМ = 1.250,00 КМ.

Рад камиона на одвозу снијега са јавних површина 470 м³ х 9.50 КМ = 4.465,00 КМ

Укупно: Први приоритет 8.340,00 КМ+ПДВ 1.417,80 КМ = 9.757,80 КМ.

Други приоритет:

-Незнаних Јунака, Војводе Степе, Српске Добровољачке гарде, Рачанска, Филипа Вишњића, 27.Март, Галац, Николе Спасојевића, Потпоручника Смајића, Жртава Фашистичког терора.

Рад специјалних машина са челним ножем на разгртању снијега 100 сати х 21,00 КМ=2.100,00 КМ

Рад радника на утовару снијега, чишћење пјешачких прелаза, тротоара, сливних решетки и слично 163 сати х 6.20 КМ = 1.010,60 КМ

Укупно: Други приоритет 3.110,60 КМ+ПДВ 528,80 КМ = 3.639,40 КМ

Посипање соли ради спречавања стварања ледене површине на тротоарима извршена је у обиму од: 18300 кг х 0.21 КМ = 3.843,00 КМ + ПДВ 653,31 КМ = 4.496,31 КМ.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.2.

9.757,80 КМ + 3.639,40 КМ + 4.496,31 КМ = 17.893,51 КМ

Извршење програма зимске службе износи 141%.

1.3. Прање јавних површина

Укупна површина прања је износила 904146 м² х 0,024 КМ = 21.699,50 КМ+ПДВ 3.688,91 КМ = 25.388,41 КМ.

Укупно извршење програма прања је износило 81%.

1.4.  Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница"

и "Доња Љељенча"

Сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада у мјесним заједницама Бријесница и Доња Љељенча пружена је услуга за 170 домаћинстава. Одвоз комуналног отпада вршио се једном седмично, односно четири пута мјесечно. Извршење програма у новчаном износу је 16.320,00 КМ, односно извршење је 100%.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1:

1.1.+1.2.+1.3.+1.4.= 339.263,67 КМ + 17.893,51 КМ + 25.388,42 КМ + 16.320.00 КМ

= 398.865,60 КМ. Програм извршења јавне градске хигијене износи 106%.

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

У градским срединама зелене површине имају вишеструку улогу, од санитарно-хигијенске до декоративно естетске. Да би зелене површине Бијељине у потпуности одговарале својој све значајнијој улози мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања и подизања зеленила до сталног одржавања и заштите свих постојећих објеката јавног градског зеленила.

Програмом заједничке комуналне потрошње за одржавања јавних зелених површина планирана су средства у износу од 266.428,07 КМ од чега је реализовано 315.960,06 КМ или 119%.

| I | Трг Краља Петра I Карађорђевића |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина |  | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 31682 |  | 0,23 |  | 7.286,86 |
| 2. | Вађење пањева ручно | ком | 6 |  | 82,00 |  | 492,00 |
| 3. | Орезивање средње високих стабала | ком | 11 |  | 22,00 |  | 242,00 |
| 4. | Вађење СКИП | ком | 2 |  | 95,00 | 1 | 190,00 |
| 5. | Орезивање жбунастих врста | ком | 500 |  | 6,00 | 2 | 3.000,00 |
| 6. | Орезивање живе ограде | м | 110 |  | 3,50 |  | 385,00 |
| 7. | Одгртање и загртање ружа | ком | 335 |  | 1,80 | 2 | 1.206,00 |
| 8. | Окопавање жбунастих врста | m² | 300 |  | 4,30 | 1 | 1.290,00 |
| 9. | Окопавање дрвореднох садница | kom | 31 |  | 5,20 | 2 | 322,40 |
| 10. | Окопавање цвијетних површина | m² | 208 |  | 1,80 | 1 | 374,40 |
| 11. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 300 |  | 36,00 | 2 | 10.800,00 |
| 12. | Прихрањивање травњака, ружа, цвијетних површина и садница | m² | 260 |  | 0,50 | 1 | 130,00 |
| 13. | Заливање употребом цистерне | тура | 20 |  | 100,00 |  | 2.000,00 |
| 14. | Заливање по утошеном времену | h | 30 |  | 35,00 |  | 1.050,00 |
| 15. | Рад НК радника | h | 100 |  | 8,00 |  | 800,00 |
| 16. | Сјеча сувих стабала | kom | 6 |  | 130,00 |  | 780,00 |
| 17. | Постављање и скидање заставица |  | 2 |  | 170,00 |  | 340,00 |
| 18. | Окопавање ружа | m² | 625 |  | 2,60 |  | 1.625,00 |
|  | УКУПНО СА ПДВ |  |  |  |  |  | 37.806,98 |
| II | Трг Ђенерала Драже |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере |  | Количина | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење јавних зелених површина | m² |  | 7200 | 0,23 |  | 1.656,00 |
| 2. | Кошење употребом тримера | ч |  | 60 | 45,00 |  | 2.700,00 |
| 3. | Заливање по утрошеном времену | ч |  | 10 | 35,00 |  | 350,00 |
| 4. | Окопавање дрвенастих садница | ком |  | 62 | 5,20 |  | 322,40 |
|  | УКУПНО СА ПДВ |  |  |  |  |  | 5.883,23 |

2.1. Јавне зелене површине

| III | Парк Пријатељства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 1.700 | 0,23 | 1 | 391,00 |
| 2. | Кошење травњака | сат | 50 | 45,00 |  | 2.250,00 |
| 3. | Орезивање живе ограде | м | 80 | 3,50 | 2 | 280,00 |
| 4. | Заливање употребом цистерне | тура | 5 | 100,00 |  | 500,00 |
| УКУПНО СА ПДВ |  |  |  |  |  | 4.002,57 |

| IV | Дрвореди и зелене површине у граду |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 30000 | 0,23 |  | 6.900,00 |
| 2. | Кошење употребом тримера | сат | 600 | 45,00 |  | 31.000,00 |
| 3. | Орезивање средње високих ст. | kom | 151 | 20,00 |  | 3.020,00 |
| 4. | Сјеча сувих стабала без уп. корпе | kom | 1 | 130,00 | 1 | 130,00 |
| 5. | Окопавање цвјетних површина | m² | 5 | 1,80 |  | 9,00 |
| 6. | Орезивање жбунастих врста | m² | 119 | 6,00 | 0 | 714,00 |
| 7. | Орезивање живе ограде | kom | 1500 | 3,50 |  | 5.250,00 |
| 8. | Одгртање и загртање ружа | m | 400 | 1,80 | 2 | 1.440,00 |
| 9. | Окопавање жбунастих врста | kom | 218 | 4,30 | 0 | 937,40 |
| 10. | Окопавање дрвореднох садница | kom | 366 | 5,20 |  | 1.903,20 |
| 11. | Окопавање ружа | m² | 450 | 2,60 |  | 2.569,00 |
| 12. | Рад НК радника | сат | 350 | 8,00 |  | 2.800,00 |
| 13. | Одвоз ТМВ | тура | 23 | 65,00 |  | 1.495,00 |
| 14. | Прихрањивање травњака | m² | 200 | 0,50 |  | 100,00 |
| 15. | Прихрањивање рв. садница | m² | 86 | 0,50 |  | 43,00 |
| 16. | Подизање травњака | m² | 208 | 15,00 |  | 3.12,00 |
| 17. | Набавка и садња сувих и оштећених садница | ком | 131 |  |  | 11.394,77 |
| 18. | Заливање употребом цистерне | тура | 80 | 100,00 |  | 8.000,00 |
| 19. | Заливање по утошеном времену | h | 60 | 35,00 |  | 2.100,00 |
|  | УКУПНО СА ПДВ |  |  |  |  | 93.737,32 |
| V | Парк Кнез Иве |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака употребом тримера | h | 60 | 45,00 |  | 2.700,00 |
| 2. | Набавка и садња жб. врста | kom | 21 | 30,00 |  | 630,00 |
| 3. | Набавка и садња четинарских врста | ком | 1 | 50,00 |  | 50,00 |
| 4. | Набавка и садња сезонске расаде | m² | 10 | 36,00 |  | 360,00 |
| 5. | Заливање употребом цистерне | тура | 10 | 100,00 |  | 1.000,00 |
|  | УКУПНО СА ПДВ |  |  |  |  | 5.545,80 |

| VI | Расксница Комитска-Рачанска (Равна гора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење з. површина | m² | 6600 | 0,23 |  | 1.518,00 |
| 2. | Орезивање збунастих врста | ком | 30 | 6,00 |  | 180,00 |
| 3. | Рад НК радника | ч | 30 | 8,00 |  | 240,00 |
| УКУПНО СА ПДВ |  |  |  |  |  | 2.267,46 |

| VII | Кружни токови на обилазниц. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Подизање травњака | m² | 350 | 15 |  | 5.250,00 |
| 2. | Орезивање живе ограде | m | 17 | 3,50 |  | 59,50 |
| 3. | Орезивање жбунастих врста | kom | 65 | 6,00 |  | 390,00 |
| 4. | Набавка и садња жб. врста | kom | 5 | 30,00 |  | 150,00 |
| 5. | Рад НК радника | ч | 50 | 8,00 |  | 400,00 |
| 6. | Рад СКИП | ч | 10 | 103,00 |  | 1.030,00 |
|  | УКУПНО СА ПДВ |  |  |  |  | 8.517,02 |
| VIII | Раскрснице и кружни токови у граду |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) | Број извршилаца | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 5432 | 0,23 |  | 1.249,36 |
| 2. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 154 | 36,00 |  | 5.544,40 |
| 3. | Окопавање жбунастих врста | m² | 787 | 4,30 |  | 3.384,10 |
| 4. | Прихрањивање цвј. и жб. повр. | m² | 297 | 0,50 |  | 148,50 |
| 5. | Орезивање жбунастих врста | kom | 240 | 6,00 |  | 1.440,00 |
| 6. | Орезивање живе ограде | m | 139 | 3,50 |  | 486,00 |
| 7. | Набавка и садња жб. врста | ком | 30 | 26,00 |  | 780,00 |
| 8. | Набавка и садња чет. садница | ком | 23 | 60,00 |  | 1.380,00 |
| 9. | Садња перена | m² | 15 | 43,00 |  | 645,00 |
| 10. | Подизање травњака | m² | 50 | 15,00 |  | 750,00 |
| 11. | Заливање по утрошеном вр. | ч | 10 | 35,00 |  | 350,00 |
| 12. | Садња луковичастог цвијећа и перена са садним материјалом | m² | 70 | 43,00 |  | 3.010,00 |
| 13. | Рад НК радника | ч | 100 | 8,00 |  | 800,00 |
| 14. | Кошење зелених површина употребом тримера | ч | 42 | 45,00 |  | 1.890,00 |
|  | УКУПНО СА ПДВ |  |  |  |  | 25.573,11 |

| IX | Градски парк |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1 | Орезивање употребом висинске корпе | kom | 30 | 133,00 |  | 3.990,00 |
| 2 | Сјеча сувих стабала без уп. корпе | kom | 2 | 130,00 |  | 260,00 |
| 3 | Орезивање жб. врста | kom | 210 | 6,00 |  | 1.260,00 |
| 4 | Вађење пањева ручно | kom | 17 | 82,00 |  | 1.394,00 |
| 5 | Вађење пањева СКИП | ком | 32 | 95,00 |  | 3.040,00 |
| 6 | Рад СКИП | ч | 40 | 103,00 |  | 4.120,00 |
| 7 | Рад моторне тестере | ч | 15 | 120,00 |  | 1.800,00 |
| 8 | Рад НК радника | ч | 361 | 8,00 |  | 2.888,00 |
| 9 | Детаљно орезивање в.стабала | ком | 1 | 22,00 |  | 22,00 |
| 10 | Одвот ТМВ 2Т | тура | 27 | 65,00 |  | 1.755,00 |
| 11 | Окопавање цвијетних површина | m² | 88 | 1,80 |  | 158,00 |
| 12 | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 44 | 36,00 |  | 1.584,00 |
| 13 | Окопавање жб. врста | m² | 176 | 4,30 |  | 176,80 |
| 14 | Набавка и садња дрв.лиш. сад. | ком | 121 |  |  | 16.495,00 |
| 15 | Превршавање високих стабала употребом висинске корпе | ком | 15 | 320,00 |  | 4.800,00 |
| УКУПНО СА ПДВ |  |  |  |  |  | 51.179,08 |

2.2. Одржавање градског парка

| Р/Б | ВРСТА УСЛУГА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА УСЛУГА | ЈЕД. ЦИЈЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прољетно и јесење грабање парка (грабање, купљење и одвоз сакупљеног материјала на депонију ) 32.000 м² х 3 грабања у сезони | м² | 96.000 | 0,18 | 20.217,60 |
| 2 | Кошење парка (кошење, купљење и одвоз сакупљене траве на депонију) 32.000 м² х 3 кошења у сезони | м² | 96.000 | 0,18 | 20.217,60 |
| 3 | Ручно или машинско чишћење пјешачких стаза у парку - ручно чишћење пјашачких стаза обухвата прикупљање отпада и метење (метла до метле) или машинском чистилицом и осталим оруђима за одржавање чистоће, - пражњење бетонских канти за смеће, скидање плаката посмртница са стабала (8.500 м² х 1 дан у седмици х 4 седмице х 6 мјесеци = 204.000) | м² | 204.000 | 0,021 | 5.012,28 |
| 4 | Обезбјеђење чуварске службе свакодневно у трајању од 14 сати до 22 сата (задатак чуварске службе је да спречава ломљење и оштећење садница, стубова јавне расвјете, спомен биста и других садржаја у градском парку | паушално |  |  | 36.000,01 |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |  |  | 81.447,49 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

2.1. - I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ IX =   234.512,57 KM

2.2. -		                	                      81.447,49 КМ

УКУПНО СА ПЕД:                                  315.960,06 КМ

3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА

КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У 2015. години вршено је одржавање објеката за одвођење оборинских вода са саобраћајница и тротоара и то:

| р/б | Врста услуге | Једин. мјере | Количина | Износ | Локација/ улица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња канализационих цијеви тјемене крутости СН-8 КН/м². У цијену укључити све потребне радње и материјал - сјечење, утовар и одвоз асфалта или бетона - ископ рова (јаме) утовар и одвоз материјала из ископа - укрута цијеви пијеском до коте +30 цм изнадтјемена цијеви - затрпавање преосталог дијела рова чистим шљунковитим материјалом - израда завршног асфалта од бито шљунка илихабајућег слоја д=7 до 8 цм. |  |  |  |  |
| 1.1. | ДН 315 ДН 250 ДН 200 | м1 | 10 10 20 | 667,60 643,50 1.202,40 | Незнаних јунака Краља Драгутина Димитрије Туцовића |
| 2. | Набавка и уградња ЛЖ поклопца Ø 625 мм за тешко саобраћајно оптерећење (400КН)само поклопац без рама | ком. | 1 | 288,00 | Српске Добровољачке гарде |
| 3. | Набавка и уградња ЛЖ поклопца Ø 625 мм за тешко саобраћајно оптерећење (400КН). Ова ставка обухвата поред набаве и уградње поклопца и израду АБ прстена дебљине 40 цм, висине 50 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте поклопца, разбијање бетона висине 50 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно урађеног поклопца са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | компл | 1 | 265,63 | Српске Добровољачке гарде |
| 4. | Нивелација постојећег ЛЖ поклопца Ø 625 мм за тешко саобраћајно оптерећење (400КН). Ова ставка обухвата израду АБ прстена дебљине 40 цм, висине 50 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте поклопца, разбијање бетона висине 50 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно нивелисаног поклопца са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | компл | 1 | 156,19 | Ђуре Даничића код бр. 81 |
| 5. | Набавка и уградња сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500мм) за тешко саобраћајно оптерећење (400КН) са шарком и могућношћу закључавања. Ова ставка обухвата поред набаве и уградње рама и решетке и фиксирање истог са АБ прстеном дебљине 30 цм и висине 30 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте рама решетке, разбијање бетона висине 30 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно урађене решетке са рамом, са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | компл | 1 | 546,39 | Димитрије Туцовића |
| 6 | Нивелисање постојеће сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500мм) за тешко саобраћајно оптерећење (400КН) фиксирање истог са АБ прстеном дебљине 30 цм и висине 30 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте рама решетке, разбијање бетона висине 30 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно саниране решетке са рамом, са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | комплет | 5 | 1.681,95 | Димитрије Туцовића- 4 комада и Раје Бањичића - 1 комад |
| 7. | Рад цистерне за превоз фекалија. У цјену укључити комплетан циклус: црпљење, транспорт и истовар, и цијену исказати по м3 одвезене материје. | м3 | 200 | 5.500,00 | Зграде у којимастанују пород. пог. и РВИ у Амајлијама, М.Обилића и Дринска у Јањи |
| 8. | Рад комбинованог специјалног возила- радне машине “Vacum and presure” (уобичајени назив “Вома”) на прочишћавању колектора. У цијени рада је и рад 2 помоћна радника за потребе чишћења до дна сливника и ревизионих окана канализације. Вома треба бити опремљена цријевом мин дужине 80 метара. Радни притисак треба да је у границама 180-220 бара, а радна запремина минимално Qзук= 10,000 литара. Обрачун вршити по м1 очишћеног колектора. Усисану прљаву воду возити на депонију комуналног отпада којом управља ЈП “Еко деп”. | м | 2809,24 | 37.924,74 | Рачанска-750 м, Д. Туцовића-250 м, Г.Принципа-300 м, С.Ковачевића-200 м, Лазе Костића-876 м 27.Марта-1168,24м, |
| 9. | Рад компресора мин. радног протока Q=4000 литара/минути | сати | 3 | 210,00 | Велика Обарска (кружни ток) |
| 10. | Набавка и монтажа механизма за амортизовање удара на ЛЖ поклопцима монтираним на силазним окнима система кишне и фекалне канализације | ком | 50 | 2.500,00 | ул. Галац, Српске добровољачке гарде, Кулина Бана, Кнеза Милоша и Карађорђева |
| 11. | Рад КВ радника на монтажним радовима | Сати | 10 | 170,00 | Рад радника на попуцалих цијеви |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) : |  |  |  | 54.142,69 КМ |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

- Одводња атмосферских вода у износу од 54.142,69 КМ

- Остварење програма  одвођења атмосферских вода за 2015. годину извршен је са 59%.

4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО

ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА

Одржавање јавних површина око објеката мјесних заједница, домова културе, и спомен обиљежја у 2015. години урађено је у мјесним заједницама и то: Бродац, Велино село, Балатун, Трњаци, Међаши, Даздарево, Крива Бара, Дворови, Дијелови, Тријешница, Суво Поље, Бријесница, Ковачићи, Загони, Загони Доњи, Модран, Буковица Горња, Магнојевић Горњи, Магнојевић Средњи, Драгаљевац Средњи, Драгаљевац Горњи, Чађавица Горња, Чађавица Средња, Чађавица Доња, Обријеж, Јоховац, Батар, Главичице, Бјелошевац, Бањица, Љесковац, Глоговац, Ченгић, Чардачине-Којчиновац, Јања-Нова Јања, Црњелово Доње, Велика Обарска, Патковача и Батковић. Одржавање се огледало у кошењу траве, сакупљању покошене траве и одвожење на депонију као и сјечење шибља и другог растиња, кошење је обављено два пута у току сезоне. Одржавање јавних површина око објеката мјесних заједница, домова културе, и спомен обиљежја у 2015. години урађено је након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача.

Уређено је 144180 м² површине и утрошено је 21.627,00 КМ, а планирано је 74590 м² и 27.053,79 КМ.

5. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ

КАНАЛА "ДАШНИЦА" И ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА "ДАШНИЦА"

- Уређење излазно-улазних путних праваца

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинско или ручно кошење траве у путном појасу на улазно-излазним правцима Бијељине, са обје стране коловоза ширине по 2 м. Кошење ће се обавити ДВА ПУТА У ТОКУ СЕЗОНЕ. - покошену траву и сакупљени комунални отпад у путном појасу одвући на Регионалну санитарну депонију Правци који треба да се уређују су: |  |  |  |  |
| 1.1. | Бијељина-Амајлије (3.5 км х 2 у току сезоне) | км | 6 км | 435,66 | 3.058,33 |
| 1.2. | Бијељина-Дворови (3 км х 2 у току сезоне) | км | 6 км | 435,66 | 3.058,33 |
| 1.3. | Бијељина-Ново село-Дијелови | км | 5 км | 435,66 | 2.548,61 |
| 1.4. | Бијељина-Дворови | км | 5 км | 435,66 | 2.548,61 |
| 1.5. | Бијељина-Батковић (2 км х 2 у току сезоне) | км | 4 км | 435,66 | 2.038,89 |
| 1.6. | Бијељина-Велика Обарска (2 км х 2 у току сезоне) | км | 4 км | 435,66 | 2.038,89 |
| 1.7. | Бијељина-Пучиле-Патковача | км | 5 км | 435,66 | 2.548,61 |
| 1.8. | Бијељина-Голо брдо | км | 4 км | 435,66 | 2.038,89 |
|  | УКУПНО: |  |  |  | 19.879,16 |

- Кошење обале канала "Дашница" и чишћење дна канала

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Машинско или ручно кошење траве на обалама канала "Дашница" кроз градско подручје. - покошену траву и сакупљени комунални отпад на обалама канала одвући на Регионалну санитарну депонију (3,5 км х 2 у току сезоне) | км | 8 км | 611,11 | 5.719,99 |
| 3. | Ручно или машинско чишћење дна канала "Дашница" кроз градско подручје, сакупљени отпад одвући на Регионалну санитарну депонију. (4 км х 2 у току сезоне) | км | 16 км | 769,23 | 14.399,99 |
|  | Све укупно (са ПДВ-ом |  |  |  | 20.119,98 КМ |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

- Уређење излазно-улазних путних праваца			19.879,16 КМ

- Кошење обале канала "Дашница" и чишћење дна канала 	20.119,98 КМ

УКУПНО:			39.999,14 КМ

Програмом предвиђена средства за извршење чишћења улазно-излазних путних праваца и кошења обале канала и чишћења дна канала су 39.999,14 КМ , процентуално извршење посла је 174%.

6. УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

Након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача, извршено је кошење 349498,50м² са износом од 22.967,90 КМ. Пороцентуални износ уништавања амброзије извшрено је у односу на план кошења површина са 129%.

7. ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију до 10 километара Обрачун по м³ | м³ | 500 | 6,35 | 3.714,75 |
| 2 | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију до 20 километара Обрачун по м³ | м³ | 700 | 7,45 | 6.101,55 |
| 3 | Чишћење дивљих депонија гурањем смећа багером до депоније најдаље до 100 метара Обрачун по мото часу рада машине | м/час | 150 | 53,85 | 9.450,68 |
| 4 | Ручно скупљање чврстог комуналног отпада (папир,пластика и др.) у вреће. Сакупљени комунални отпад одвући на Еко депонију. Обрачун по часу радника | час | 1.000 | 2,70 | 3.159,98 |
| Све укупно са ПДВ-ом: |  |  |  |  | 22.425,98 KM |

Чишћење дивљих депонја након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача остварено је са 22.425,98 КМ, а планирано је 17.649,80 КМ. Проценат извшења посла је 128%.

УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПРОГРАМА ПОД ТАЧКАМА 1,2,3,4,5,6 и 7

| Р/б | Опис услуге | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА | 398.865,60 КМ |
| 2 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА | 315.960,06 КМ |
| 3 | ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ | 54.142,69 КМ |
| 4 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА | 21.627,00 КМ |
| 5 | УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ КАНАЛА "ДАШНИЦА" И ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА "ДАШНИЦА" | 39.999,14 КМ |
| 6 | УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ | 22.967,90 KM |
| 7 | ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА | 22.425,98 KM |
| СВЕ УКУПНО: |  | 875,988,37 КМ |

Укупно извршење плана програма заједничке комуналне потрошње по тачкама 1,2,3,4,5,6 и 7 износи 97%.

8. ЗООХИГИЈЕНА

Програмом заједничке комуналне потрошње за 2015. годину („Службени гласник Града Бијељина“, број:5/15) превиђена је и ЗООХИГИЈЕНА која подразумијева хватање и збрињавање напиштених и угрожених животиња, превожење и смјештај у објекте за те намјене, исхрану и ветеринарску заштиту, еутаназију старих, изнемоглих и болесних животиња, сигурно уклањање животињских лешева и конфиската са планираним средствима од 70.000,00 КМ.

У 2015. години  за ове намјене утрошена су сва планирана средства у износу од 70.000,00 КМ

Након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача ова услуга је остварена са 70.000,00 КМ колико је и планирано буџетом за 2015. годину. Проценат утеошених и планираних средстава износи 100%.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачкама 1 и 2 реализовало је  привредно друштво АД "Комуналац" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набаве.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 3 реализовало је привредно друштво АД "Водовод и канализација" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набаве.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 4 реализовало је привредно друштво ДОО "DIS COMPANY" Доња Чађавица на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набаве.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 5 и тачки 2.подачка 2.2. реализовало је привредно друштво ДОО "Патриот" Бијељина на основу закљученог уговора након проведеног преговарачког поступка јавне набаве, а везано за члан 51. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске", бр. 37/12).

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 6 реализовало је привредно друштво ДОО "DIS COMPANY" Доња Чађавица на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набаве.

- Послове из програма заједничке комуналне потрошње по тачки 7 реализовало је привредно друштво ДОО "DIS COMPANY" Доња Чађавица на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набаве.

- Послове из тачке 8. реализовала је Ветеринарска станица „Примавет“ из Јање, на основу закљученог уговора након проведеног поступка јавне набаве.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Сви послови Програма заједничке потрошње наведени у тачкама 1,2,3,4,5,6, и 7. финансирани се на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2015. годину са потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, буџетске ставке "Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина", економски код 412800, осим дијела послова из тачке 2.подтачка 2.2. који се односе на градски парк који се финансирао са буџетске ставке "Текуће одржавање парка", економски код 412500 и послови засађивања нових садница финансирани су са буџетске ставке "Издаци за остале вишегодишње засаде" економски код 511500. Дио послова из тачке 5., а односи се на "Чишћење дна канала" финансирано је са буџетске ставке "Комунална инфраструктура од водопривредних накнада", економски код 412800. Послови из тачке 8. ЗООХИГИЈЕНА финансирана је са буџетске ставке "Хигијеничарска служба", економски код 412200, потрошачка јединица 0005150-Одјељење за привреду и пољопривреду.

О б р а ђ и в а ч :

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Стојановић Томица, дипл.инж.саобраћаја