РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градска управа Града Бијељина

Одјељење за стамбено-комуналне послове и

заштиту животне средине

Број: 02/3-37-1-184/16

Датум: 04.02.2016. године

- ГРАДОНАЧЕЛНИК

- СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ПРЕДМЕТ: Извјештај о реализацији програма о начину коришћења новчаних средстава

прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2015. годину, доставља се.-

У 2015. години Скупштина Града Бијељина је усвојила Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2015. годину, број: 01-022-29/15 од 12.03.2015. године, на који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност својим актом бр. 12.07-337-199/15 од 27.03.2015. године.

Планом су били дефинисани сљедећи пројекти:

ПРОГРАМ I

А) Потребе Ј.П. "Воде" Бијељина

а) Инвестиционо одржавање ХМС Семберија Бијељина (преостала сјеча шибља и растиња) .......................................................................................................30.000,00КМ

б) Реконструкција пропуста на ХМС "Семберија" Бијељина (исток, запад) .......................................................................................................................50.000,00КМ

в) Снимање и измуљивање дијела примарних канала ХМС који доводе воду од црпних станица (исток и запад) "Семберија" Бијељина .........................40.000,00КМ

Б) Потребе Градске управе  Града Бијељина

а) Израда идејног рјешења и главног пројекта уређења доњег тока ријеке Јање од моста на магистралном путу Бијељина – Зворник па узводно на дужини од цца 8,0 км, укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода „Новог Насеља“ у Јањи ...................................................................................................................  250.000,00КМ

б) Уклањање постојећег и изградња новог моста на некатегорисаном путу у МЗ Средња Чађавица – пут ка гробљу .........................................................   25.000,00КМ

в) Изградња бетонског цјевастог пропуста  Ф 1000мм (6 метара) у МЗ Балатун – засеок Метеризи, на некатегорисаном путу ..........................................     8.000,00КМ

г)  Израда програма заштите изворишта воде за пиће „Грмић“ ...........  35.000,00КМ

д) Израда главног пројекта формирања протицајног профила корита ријеке Лукавац у дужини од око 7 километра и ријеке Гњице око 5 километара, односно од ушћа у ријеку Саву па узводно до иза магистралног пута Бијељина-Брчко ...................................................................................................................... 50.000,00КМ

В) Допуна пројеката који су усвојени по ранијем Програму

Поред напријед наведених пројеката, у 2015. години је планирано да се реализују и пројекти који су донесени према ранијим програмима и то пројекат под а) Изградња-реконструкција моста у МЗ Средња Чађавица, засеок Вујићи усвојен по Програму бр. 01-022-54/13 од 26.04.2013. године а на који је Министарство дало сагласност својим актом бр.12.07-5838/13 од 29.05.2013. године, пројекат под б) Ископ канала који је већ започет у Новом насељу Јања Канал Ј-1-1-2 по Програму бр. 01-022-154/13 од 27.12.2013. године а на који је Министарство дало сагласност својим актом бр.12.07-337-62/14 од 10.02.2014. године и  пројекат под в) Ископ, проширење и прочишћавање канала у МЗ Ковачићи у дужини од око 500 метара усвојен Програмом, бр. 01-022-78/14 од 15.07.2014. године, о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2014. годину.

а) Изградња-реконструкција моста у МЗ Средња Чађавица, засеок Вујићи ........................................................................................ .........................15.000,00КМ

б) Ископ канала који је већ започет у Новом насељу Јања Канал Ј-1-1-2   ...................................................................................................................... 77.000,00КМ

в) Ископ, проширење и прочишћавање канала у МЗ Ковачићи у дужини од око 500 метара ..................................................................................................   5.000,00 КМ

ПРОГРАМ II

Допуном програма су дефинисани сљедећи пројекти:

ђ) Израда дијела Главног пројекта канализације у оквиру "ОРИО" пројекта 11/БА/08-фаза кишна и фекална канализација ..................................... 136.358,69КМ

е) Израда идејног рјешења за водоснадбијевање јужног дијела Семберије ...................................................................................................................... 30.000,00КМ

У 2015. години Скупштина Града Бијељина је усвојила Програм, број: 01-022-68/15 од 25.06.2015. године, о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2015. годину а на који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност својим актом бр.12.07-337-475/15 од 30.06.2015. године.

ПРОГРАМ III

Допуном програма је дефинисан сљедећи пројекат:

ж) Ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања ...................................... 50.000,00КМ

У 2015. години Скупштина Града Бијељина је усвојила Програм, број: 01-022-89/15 од 08.10.2015. године, о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2015. годину а на који је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност својим актом бр.12.07-337-658/15 од 21.10.2015. године.

ПРОГРАМ IV

Допуном програма су дефинисани сљедећи пројекти:

з) Експропријација земљишта потребног за уређења доњег тока ријеке Јање од моста на магистралном путу Бијељина – Зворник па узводно на дужини од цца 8,0 км, укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода „Новог Насеља“ у Јањи .................................................................................................................... 500.000,00КМ

и) Санација ушћа канала Глоговац - МОК - Дашница и канала МОК на подручју Града Бијељине .......................................................................................... 23.905,00КМ

У 2015. години Скупштина Града Бијељина је усвојила Програм, број: 01-022-100/15 од 12.11.2015. године, о III допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2015. годину, на који Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност својим актом бр.12.07-337-724/15 од 15.01.2016. године.

РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОГРАМ I

А) Током  2015. године реализоване су и спроведене сљедеће активности за пројекте који су дефинисани као потребе Ј.П. "Воде" Бијељина:

1. Ј.П. "Воде" Бијељина извршило је избор најповољнијег понуђача на пројекту Инвестиционо одржавање ХМС Семберија Бијељина (преостала сјеча шибља и растиња). Посао је у потпуности реализован, за наведени посао утрошено је 29.958,39КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Конкурентског захтјева за достављање понуда.

2. Ј.П. "Воде" Бијељина  извршило је избор најповољнијег понуђача на пројекту Реконструкција пропуста на ХМС "Семберија" Бијељина (исток, запад). Посао је у потпуности реализован, за наведени посао утрошено је 49.594,00КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Конкурентског захтјева за достављање понуда.

3. Ј.П. "Воде" Бијељина  је извршило избор најповољнијег понуђача на пројекту Снимање и измуљивање дијела примарних канала ХМС који доводе воду од  црпних станица (исток и запад) "Семберија" Бијељина. Наведени посао је у потпуности реализован, за наведени посао утрошено је 39.855,00КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Конкурентског захтјева за достављање понуда.

Све напријед наведене активности спроведене су од стране Ј.П. "Воде" Бијељина, а које су везане за пројекте одобрене Програмима о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада, детаљно се описују и наводе у Извјештајима о раду предузећа  Ј.П. "Воде" Бијељина, који се достављају Скупштини Града на усвајање.

Б) Што се тиче пројеката који су планирани као потребе Градске управе Града Бијељина исти се налазе у сљедећој фази:

1. Пројекат Израда идејног рјешења и главног пројекта уређења доњег тока ријеке Јање од моста на магистралном путу Бијељина – Зворник па узводно на дужини од цца 8,0 км, укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода „Новог Насеља“ у Јањи je реализован. За исти је склопљен уговор бр. 02-404-43/15 од 18.05.2015. године са пружаоцем услуга ДОО"ЗАВОД ЗА ВОДОПРИВРЕДУ" Бијељина на износ од 209.547,02КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

2. Пројекат Уклањање постојећег и изградња новог моста на некатегорисаном путу у МЗ Средња Чађавица – пут ка гробљу није реализован у 2015. години.

3. Пројекат Изградња бетонског цјевастог пропуста  Ф 1000мм (6 метара) у МЗ Балатун – засеок Метеризи, на некатегорисаном путу је реализован. За исти је склопљен уговор бр. 02-404-67/15 – Лот 3 од 06.07.2015. године са извођачем радова ДОО "ПГП ГРАДИТЕЉ" Бијељина на износ од 5.855,85КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

4. За Пројекат Израда програма заштите изворишта воде за пиће „Грмић“,  проведен је поступак јавне набавке, изабран је најповољнији понуђач и у току је потписивање уговора за реализацију наведеног пројекта. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

5. Пројекат Израда главног пројекта формирања протицајног профила корита ријеке Лукавац у дужини од око 7 километара и ријеке Гњице око 5 километара, односно од ушћа у ријеку Саву па узводно до иза магистралног пута Бијељина-Брчко није реализован у 2015. години.

В) Пројекти који су усвојени по ранијем Програму а који су планирани да се реализју у 2015. години се налазе у сљедећој фази:

1. Пројекат Изградња-реконструкција моста у МЗ Средња Чађавица, засеок Вујићи је реализован. За исти је склопљен уговор бр. 02-404-67/15-Лот 1 од 06.07.2015. године и додатни уговор Уговор 1 бр. 02-404-67/15-Лот 1-У1 од 20.10.2015. године са извођачем радова ДОО "РАДИША" Бијељина на укупан износ од 30.983,12КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

2. Пројекат Ископ канала који је већ започет у Новом насељу Јања Канал Ј-1-1-2 је реализован. За исти је склопљен уговор бр. 02-404-67/15-Лот 2 од 06.07.2015. године са извођачем радова ДОО "РАДИША" Бијељина на износ од 90.266,90КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

3. Пројекат Ископ, проширење и прочишћавање канала у МЗ Ковачићи у дужини од око 500 метара је реализован. За исти је склопљен уговор бр. 02-404-4/15-Лот 3 од 27.03.2015. године са извођачем радова ДОО "БУК ПРОМЕТ" Бијељина на износ од 14.939,15КМ. Поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача је проведен путем Отворенег поступка.

Пројекти који су дефинисани Програмима о допуни програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада за 2015. годину, су у сљедећој фази:

ПРОГРАМ II

1) Пројекат Израда дијела Главног пројекта канализације у оквиру "ОРИО" пројекта 11/БА/08-фаза кишна и фекална канализација је реализован. За исти је склопљен уговор о изради техничке документације бр. 02-370-1382/15 од 03.06.2015. године са пружаоцем услуга ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГРАДА" ДОО Бијељина на износ од 229.709,31КМ. Од уговорене цијене износ од 136.358,69КМ је обезбјеђен са рачуна за воде док је износ од 93.350,62КМ обезбјеђен са ставке 511100-17 Изградња комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, канализација, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање).

2) Пројекат Израда идејног рјешења за водоснадбијевање јужног дијела Семберије није реализован у 2015. години.

ПРОГРАМ III

1) Пројекат Ископ канала Ј-1-1-1 у Новом Насељу Јања није реализован у 2015. години.

ПРОГРАМ IV

1) Пројекат Експропријација земљишта потребног за уређења доњег тока ријеке Јање од моста на магистралном путу Бијељина – Зворник па узводно на дужини од цца 8,0 км, укључујући заштиту од брдских и унутрашњих вода „Новог Насеља“ у Јањи. За исти је Закључком Градоначелника, број: 02-014-1-63/16 од 27.01.2016. године,  одобрено повлачење средстава са рачуна посебних намјена за воде на оперативни буџет фонда 02 и у току је реализација наведеног пројекта.

2) Пројекат Санација ушћа канала Глоговац - МОК - Дашница и канала МОК на подручју Града Бијељине је реализован од стране ЈУ "Воде Српске", с тим што је Град Бијељина учествовао у суфинансирању наведеног пројекта у износу од 50%  односно у износу од 23.905,00КМ. За исти је Закључком Градоначелника, број:02-014-1-63/16 од 27.01.2016. године,  одобрено повлачење средстава са рачуна посебних намјена за воде на оперативни буџет фонда 02.

ДОСТАВЉЕНО:						НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

1. Именованом

2. Овом Органу					    Томица Стојановић, дипл.инж.саобраћаја

3. Архива