ПРЕДЛОГ

На основу члана 195. Закона о водама ("Службени гласник Републике Српске", број: 50/06) и члана 38. став 2. подтачка г. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", број: 08/13), Скупштина Града Бијељина  на својој 7. сједници одржаној дана ____________ 2013. године, донијела је

П Р О Г Р А М

О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ

НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА

1. УВОД

Воде су добро од општег интереса, стога се овој проблематици посвећује посебна пажња у циљу спречавања деградације воде, постизања одрживог коришћења вода, осигурања правичног приступа водама, пружања заштите акватичних, полуакватичних и копнених екосистема,  организовања одбране од поплава, као и предузимања осталих радњи везано за рационално и економично кориштење вода.

Кориштење вода подразумјева и плаћање накнада за захватање површинских и подземних вода, а јединица за обрачун накнада је један метар кубни. Средства за обављање послова и задатака као и функционисање и одржавање некретнина и водних објеката од општег значаја очување вриједности изграђених водних објеката и система, предузимање мјера јавног инвестирања и капитална изградња водних објеката обезбјеђују се између осталог и из посебних водних накнада, прихода на основу закупа јавног водног добра, буџета Републике Српске, јединице локалне самоуправе и донација.

2. ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ

Посебне водне накнаде представљају приход на основу:

а) Накнада за захватање и кориштење воде и то: за пиће и јавно водоснадбијевање, кориштење минералних вода за флаширање, кориштење воде за наводњавање, узгој рибе у кавезима, употреба воде за индустријске и сличне процесе, употреба воде за друге намјене за људску употребу.

б) Накнаде за производњу електричне енергије.

в) Накнада за заштиту вода и то: накнада које плаћају власници транспортних средстава која користе нафту, накнада за испуштање отпадних вода, накнада за узгој рибе, накнада за употребу вјештачких ђубрива.

г) Накнада за вађење материјала из водотокова.

д) Накнада за заштиту од вода и то: накнада за заштиту од вода пољопривредног, грађевинског и шумског земљишта, накнада за заштиту од вода стамбених, пословних и других објеката.

2.

3. КОРИШЋЕЊЕ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА

Приходи прикупљени на основу посебних водних накнада у износу од 30% уплаћују се у буџет јединице локалне самоуправе и могу се користити за стручно-техничке послове односно: израду привремених планова управљања водама, припрему планова управљања водама, спровођење праћења стања вода, успостављање и рад Информационог система, одржавање објеката у власништву јединица локалне самоуправе, спровођење превентивних активности у сектору вода, трошкове рада и функционисања јавних предузећа за воде, трошкове изградње водних објеката и система.

Сходно горе наведеном приходи прикупљени на основу посебних водних накнада намјенски ће се користити за :

а) Изградња-реконструкција моста у МЗ Средња Чађавица, засеок Лукићи    (пут према сеоском гробљу)......................................................	25.000,00 КМ

б) Изградња бетонског цјевастог пропуста Ф 800 (8 метара) у МЗ Д. Буковица, засеок Главичорак код сеоског гробља на улијевању бујичног потока у ријеку Лукавац............................................................   5.000,00 КМ

в) Изградња бетонског цјевастог пропуста Ф 1000 (5 метара)у МЗ    В.Обарска, засеок Буковица на некатегорисаном путу...........10.000,00 КМ

г)	Изградња бетонског цјевастог пропуста Ф 1000 (5 метара) у МЗ Суво Поље, засеок Доња Мала на некатегорисаном путу-"Пут Везировац"..................................................................................10.000,00 КМ

д) 	Реконструкција постојећег моста на локалном путу Л-6  у Средњем Магнојевићу у виду проширења истог.....................................	25.000,00 КМ

ђ) Геодетско снимање и прочишћавање дијела Главног канала 1 западног дијела система каналске мреже у дужини од око 1.650 метара на подручју МЗ Батковић и Д.Црњелово......................................................	40.000,00 КМ

4. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА

Средства прикупљена у буџет Града на име посебних водних накнада су намјенска и могу се користити на начин прописан Законом о водама и овим Програмом.

3.

Надзор и координацију над спровођењем овог Програма и намјенским трошењем новца од посебних водних накнада вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и надлежно Одјељење.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: ____________/13				        П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Бијељина,					         СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Датум, _________2013. године

Драган Ђурђевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

а)	Потреба за изградњом-реконструкцијом моста у МЗ Средња Чађавица, засеок Лукићи (пут према сеоском гробљу) је из разлога што је постојећа ширина моста око 3,5 метара и као такав није довољан за мимоилажење возила као и прелазак  пољопривредних машина са прикључцима (нпр. комбајн). Сама постојећа позиција моста у односу на осовину прилазног пута је неповољно јер је исти заокренут у десно посматрано у смјеру од села према гробљу. На истом је неопходно извршити проширење са једне стране (лијева страна посматрано од села према гробљу) у ширини од око 1,5 метар.

б) Потреба за изградњом бетонског цјевастог пропуста Ф800 у дужини од око 8 метара у МЗ Д.Буковица, засеок Главичорак код сеоског гробља на улијевању бујичног потока у ријеку Лукавац је због тога што је постојећи пропуст недовољног промјера (Ф 400), а поред тога исти је и попуцао тако да је и пут који води према гробљу у великом дијелу изван функције као и сам пропуст те је у великој мјери отежано кретање саобраћаја. Сви околни канали су уређени и сава вода иде на тај пропуст преко кога се вода улива у ријеку Лукавац те усљед веће количине воде, а због малог протока усљед недовољног промјера цијеви и чињенице да су исте подробљене, долази и до плављена тог дијела пута.

в) Потреба за изградњом цјевастог пропуста Ф1000 у дужини од око 5 метара на некатегорисаном путу у МЗ В.Обарска, засеок Буковица, је из разлога што постојећи који је Ф 300 не може да прими надолазећу воду која се изљева на пут стварајаћу непроходну бару. Изградњом предвиђеног пропуста Ф1000 мора се  издић и нивелета пута у дужини од око 80 метара са висином од 0,5 метра и  такође неопходно је извршити прочишћење корита саме рјечице преко које се уграђује пропуст у дужини од око 100 метра (са обје стране у дужини од око 50 метра).

г) Потреба за изградњом цјевастог пропуста Ф1000 у дужини од око 5 метара на некатегорисаном путу у МЗ Суво Поље, засеок Доња Мала- "Пут Везировац", је из разлога што је неопходно обезбједити прелаз преко бујичног потока, ширине око 2 метра, јер у постојећем стању не постоји никакав прелаз за моторна возила и пољопривредну механизацију. Изградњом предвиђеног пропуста Ф1000 мора се  издић и нивелета пута у дужини од око 20-30 метара са висином од 0,4 метра и  такође неопходно је извршити ископ канала дуж обје стране пута у односу на планирани пропуст и исте увести у предметни бујични поток. Укупна дужина канала који треба ископати износи око 700 метара. Такође неопходно је извршити и санацију пута у смислу пошљунчавања истога у укупној дужини од око 200 метара (односи се са обје стране прилаза на мост) и то у виду шљунчаног тампона просјечне дебљине 15 цм.

д) Потреба за реконструкцијом постојећег моста на локалном путу Л-6  у Средњем Магнојевићу је из разлога што је постојећа ширина асфалтног дијела коловоза локалног пута 5,0 метара при чему постоји и банкина са обје стране од по 0,5 метара, а сам мост је ширине 4,0 метра што као такво представља критичну тачку приликом мимоилажења возила као и самог наиласка возила на предметни мост. Поред тога поједине пољопривредне машине са прикључцима (нпр. комбајн) не могу да прођу преко моста са таквом ширином собзиром да на истом постоји ограда са обје стране. Проширење је потребно урадити само са једне стране (лијева страна посматрано из смјера Д.Магнојевића према Г. Магнојевићу) у ширини од око 1,5-2 метра. Сам мост се налази на око 500 метара удаљен од школе у Средњем Магнојевићу на путу према Горњем Магнојевићу.

ђ) Потреба за прочишћавањем дијела Главног канала 1 западног дијела система каналске мреже према црпној пумпи Домускела, у дужини од око 1.650 метара на подручју МЗ Батковић и Д.Црњелово је из разлога честог плављења обрадивог земљишта у површини од око 1.000 хектара а које се налази са обје стране наведеног канала. Мјесна заједница Д.Црњелово се обратила са захтјевом у којем истиче да се сваке године појављују подземне воде које је немогуће одвести из разлога што је наведени канал непроходан у смислу одвођења воде а из разлога што су се  земља и муљ наталожили у профилу канала. Већи дио земљишта се налази у власништву Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС које је у попуности узето у закуп од стране регистрованих пољопривредних газдинстава и који обрађују поменуто земљиште. Највећи дио индивидуалних парцела је у власништву мјештана Д. Црњелова, стим да је поред тога и дио земљишта које се закупљује од Министарства користе становници Д. Црњелова.

Прије самог прочишћавања неопгодно је извршити предходно геодетско снимање у смислу давања нивелете канала дуж које је неопходно извршити прочишћавање.

Овим послом ће се увелико постићи сигурност пољопривредних произвођача као и пољопривредни приноси.

ОБРАЂИВАЧ:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Градоначелник Бијељине утврдио је ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ ПРИХОДА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА, те га упућује Скупштини града на претрес и усвајање.

ГРАДОНАЧЕЛНИК БИЈЕЉИНЕ