ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

« ВОДЕ»

Б И Ј Е Љ И Н А

ПЛАН

ПОСЛОВАЊА  ЗА 2013-2015. ГОДИНУ

БИЈЕЉИНА,  децембар  2012. године

- УВОД

Правне основе за израду и доношење трогодишњег пословног плана предузећа садржане су у одредбама члана 5. и 10. Закона о Јавним предузећима („Сл.гл. РС“, број 75/04 и 78/11), Међународним рачуноводственим стандардима, Међународним стандардима ревизије, као и Закона о рачуноводству и ревизији („Сл.гл. РС“, број 36/09).

План пословања доноси Скупштина града Бијељина на приједлог Надзорног одбора Јавног предузећа „Воде“, а садржи елементе одређене чланом 22. Закона о Јавним предузећима и представља основ свих пословних активности предузећа за период од 2013-2015. године.

Управа предузећа на годишњем нивоу прати реализацију усвојеног плана и у случају потребе ревидира и усаглашава план ради његовог прилагођавања потребама и кретањима на тржишту.

II – ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно предузеће „Воде“ Бијељина (скраћени назив: ЈП „Воде“ Бијељина) са сједиштем у Бијељини, уписано је у регистар Основног суда у Бијељини под матичним бројем 01126156.

Према Статуту, органи предузећа су:

- Скупштина Јавног предузећа, као орган власника (Скупштина града Бијељина)

- Надзорни одбор

- Управа Јавног предузећа (Менаџмент), коју чини директор и два извршна директора.

Унутрашња организација и систематизација радних мјеста ближе су одређени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

III -  ХМС

3. 1. Општи  приказ подручја и хидромелиорационог система

Због бољег  разумијевања Плана пословања предузећа, односно значаја и обима послова које обављају ЈП «Воде»  сматрамо да је потребно дати краћи приказ укупног подручја хидромелиорационог система у којем су уз Републичку дирекцију за воде , ЈП «Воде» један од носиоца послова.

Подручје Семберије је равница од приближно 34.000 хектара на десној страни средњег тока ријеке Саве. Оно припада ширем подручју долине Саве и лоцирано је на подручју општине Бијељина.

Мелиорацино подручје Семберије је низијско подручје које се налази западно од ријеке Дрине, јужно од ријеке Саве и сјевероисточно од планине Мајевице и захвата површину од 15.570 хектара.

Подручје је заштићено од утицаја вода ријеке Саве одбрамбеним насипима дужине 26 километара, а од вода ријеке Дрине одбрамбеним насипом дужине 8,8 километара који се даље уклапа у пут Бијељина- Рача.

Од брдских вода подручје је заштићено ободним каналима дужине 27 километара.Изградњом ободних канала брдски водоток  Дашнице је пресјечен и његове воде се ободним каналима одводе западно. Каналом Дашница Семберија је подијељена на западно подручје површине 5.770 хектара и источно подручје површине 9.800 хектара.

Унутрашње воде из мелиорационог система у функцији водостаја ријеке Саве евакуишу се на западном подручју путем црпних станица «Тополовац» и црпне станице «Домузскела», а на источном подручју путем црпне станице «Бегов пут».

3.2. Степен изграђености система

Данашње стање одводње могло би се сумирати на следећи начин:

Цијело подручје у физичком смислу подијељено је на два слива и то:

а) источно подручје -слив црпне станице «Бегов пут» (9.800ха) –                                                   б) западно подручје -слив црпних станица «Домузскела» и «Тополовац» (5.570ха)

а) Источно подручје сачињавају:

-канали примарни-    дужине        22.793,оо м    површине    404.099 м2

-канали секундарни  дужине        53.376,оо м    површине     580.702 м2

-канали терцијални   дужине      151.339,оо м    површине  1.402.870 м2

-тврди путеви            дужине        38.764,87 м

-меки путеви             дужине       455.016,оо м

б) Западно подручје сачињавају:

-канали примарни-    дужине        12.055,оо м    површине    209.230 м2

-канали секундарни  дужине        33.621,оо м    површине     452.353 м2

-канали терцијални   дужине      116.097,оо м    површине  1.126.647м2

-тврди путеви            дужине        29.677,85 м

-меки путеви             дужине       368.877,оо м

Изградњом доводног канала Дрина- Глоговац 2000.године извршено је обезбеђење воде у централној Семберији, обзиром да  у том дијелу није  постојао стални водоток, то се првенствено односи на  околину  града Бијељине, коме је недостајао водоток за сливање кишних вода, као и за испуштање прерађених отпадних комуналних вода. С друге стране пољопривредне површине централне Семберије имају евидентан дефицит влаге у земљишту, што може да буде отклоњено иригацијом. Због тога је сврха канала Дрина- Глоговац и обезбеђење воде за наводњавање.

Изграђени су ободни канали на подручју Обријежи: Обријеж И у дужини од  1.049 м, Обријеж ИИ у дужини од 1.282 м. На подручју Батра и Јоховца: канал Батар-Јоховац у дужини од 4.046 м и канал Јоховац у дужини од 1.631 м и Б-2 у дужини од 1.278 м.

Укупну структуру објеката хидромелуиорационог система чине:

-канали примарни-    дужине        34.848,оо м    површине    613.329 м2

-канали секундарни  дужине        86.997,оо м    површине  1.033.055 м2

-канали терцијални   дужине      267.436,оо м    површине  2.529.517 м2

-тврди путеви            дужине        68.441,оо м

-меки путеви              дужине      823.893,оо м

Укупна дужина   канала износи : 389.281 м , односно површине од 4.175.901 м2, а укупна дужина путева уз канале износи 892.334 м.

Горе наведени преглед канала јасно показује да се ради о врло великом и сложеном каналском систему за чије одржавање, односно праћење стања као и довођење у коначну функцију система канала  за наводњавање пољопривредних парцела у источном и западном дијелу овог система неопходно је уложити још много рада и средстава како  у текућем тако и у инвестиционом одржавању.

  - Одржавање водопривредних објеката

Одржавање републичких водопривредних објеката који су у функцији одбране од  поплава од вањских вода врши Републичка дирекција за воде, а то су: одбрамбени насипи са црпним станицама, ободни канали :Главни ободни канал (ГОК), Мајевички ободни канал (МОК) и Селиште, канали у систему Дрина-Глоговац, Глоговац и Дашница, као и уставна грађевина у Јањи на каналу Дрина- Глоговац, Батар –Јоховац, Јоховац, Б-2

Одржавање општинских водопривредних објеката који су у функцији одбране од поплава унутрашњих вода врши ЈП «Воде» Бијељина, а то је цјелокупан хидромелиорациони систем са каналском мрежом и објектима као и пратећом путном мрежом .

3.4. Функционалност система одбране од поплава и унутрашње одводње

Да би систем био у функцији унутрашње одводње нужно је, у складу са техничким прописима,  да се редовно одржава, а то подразумијева следеће:

- редовно уклањање вегетације ( биљне и дрвне масе) са покоса и дна , те банкина канала два пута годишње;

- инвестиционо сређивање запуштене каналске инфраструктуре која није одржавана од 1992. године и чијем се привођењу функцији приступило у последњих неколико година тако да се успјело привести функцији само 81 % укупне терцијалне мреже;

- измуљавање канала,  јер услед таложења изумрлих водених биљака као и таложења наносних честица земљишта резултира смањење пројектоване запремине канала као и слаб отицај воде до црпних станица. То се исто дешава кад се не одржава и не сјече обрасло шибље и дрвеће са биљном вегетационом масом тако да наиласком вискоих вода услед обилних падавина настаје изливање воде и плављење пољопривредних површина;

- стање мостова и пропуста је у доста лошем стању због тога је је потребно вршити замјену дотрајалих и попуцалих цијеви и потпорних зидова;

- стање путне мреже једним дијелом уз примарне , секундарне и терцијалне канале

( земљани путеви) може се оцијенити као катастрофално. Исти се морају  ургентно почети насипати и редовно одржавати , јер су временским утицајима  и проласком механизације за одржавање тако и  пољопривредне механизације констатно изложени хабању,  и никада нису насипани , а због довођења канала у функцију наводњавања то се мора урадити.

Одржавање каналске мреже хидромелиорационог система Бијељина у које спада редовно одржавање кошење 2 пута , инвестиционо одржавање ( сјеча дрвећа, шибља и другог растиња, чишћење од смећа), шљунчање и гредерисање путева уз канале, измуљивање канала, одржавање мостова и пропуста на цијелом ХМ систему , затим сви ургентни радови за потребе свих мјесних заједница на подручју Скупштине Града Бијељина, све ове послове обавља ЈП „Воде“ Бијељина које се финансира из буџета Скупштине Града Бијељина.

IV – СТРАТЕШКИ ПЛАН ПРЕДУЗЕЋА

4.1. Стратешки циљеви Предузећа у наредне три године

- Одржавање ХМС ( редовно кошење биљне и дрвне масе ) са покоса и дна, те банкина канала два пута годишње;

- Довршетак инвестиционог сређивања запуштене каналске мреже ( терцијалне ) која није одржавана од 1992.године;

- Пошљунчавање редовно главних и дијела секундарних канала и гредерисање два пута годишње ХМС Бијељина II, Бијељина III и Бијељина IV;

- Пошто смо снимили стање мостова и пропуста, настојаћемо да у наредне три године поправимо 1/3 постојећих пропалих пропуста на цијелом ХМС Семберија;

- Измуљивање канала који нису измуљивани од 1992.године а главних и то :

- Исток III, II, I и IV до Беговог пута

- Запад IV до Тополовца и I до Домуз скеле

- Додјела цијеви од Ø 200 до Ø 1000 Мјесним заједницама које поднесу захтјев, а ми утврдимо да је стварно неопходно

- Сви ургентни захтјеви из Мјесних заједница што се тиче каналисања путева, уређења одрона и израда нових пропуста и др;

- Наш стратешки циљ је и довршетак копања канала Јањица у дужини од пет километара;

- Одржати успјешно пословање као и у претходним годинама;

- Штедња и домаћинско пословање са минимум путних трошкова, дневница и минималном репрезентацијом. .

4.2. Кључни оперативни циљеви предузећа

- Одржавање ХМС ( редовно кошење биљне и дрвне масе ) са покоса и дна, те банкина канала два пута годишње;

- Довршетак инвестиционог сређивања запуштене каналске мреже ( терцијалне ) која није одржавана од 1992.године;

- Пошљунчавање редовно главних и дијела секундарних канала и гредерисање два пута годишње ХМС Бијељина II, Бијељина III и Бијељина IV;

- Пошто смо снимили стање мостова и пропуста, настојаћемо да у наредне три године поправимо 1/3 постојећих пропалих пропуста на цијелом ХМС Семберија;

- Измуљивање канала који нису измуљивани од 1992.године а главних и то :

1. Исток канал III, II, I и канал IV до црпне пумпе Беговог пута

2. Запад канал IV до црпне пумпе Тополовца и канал I до црпне пумпе Домуз скеле

V – ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

У Плану пословања предвиђени су најзначајнији послови и активности предузећа, које треба реализовати, а нарочито:

- Нормативно-правна активност;

- Материјално-техничко опремање;

- Заштита на раду и заштита од пожара;

Поред наведених послова и активности, План садржи најзначајније показатеље који се односе на планиране приходе, расходе и планиране добити, програм инвестиција и изворе финансирања планираних инвестиција.

5.1. Нормативно-правна активност

Управа предузећа, Надзорни одбор и Скупштина предузећа током реализације Плана пословања предузимаће потребне активности на усклађивању Статута и других општих аката предузећа са новим законских прописима БиХ и РС.

Служба за правне, кадровске и опште послове ће у планском периоду сачинити приједлоге измјена и допуна интерних прописа предузећа. Најзначајније измјене и допуне се морају вршити у следећим општим актима предузећа:

- Статут предузећа

- Правилник о заштити на раду

- Правилник о заштити од пожара

Сваке пословне године ће се донијети План јавних набавки.

5.2. Материјално-техничко опремљеност

Јавно предузеће „Воде“ ће у планском периоду вршити потребну набавку следећих ставки:

- Теренско возило ( замјена дотрајалог постојећег возила )

- Канцеларијски намјештај

- Рачунари

- Телефони

5.3. Заштита на раду и заштита од пожара

Област Заштите на раду, као и област заштите од пожара су од општег друштвеног интереса, а регулисане су законом и потребним правилницима.

У периоду од 2013-2015.године су планиране следеће мјере :

- Одржавање хигијене радних просторија;

- Обезбјеђење мјера личне и колективне заштите и заштите на раду, путем обавезне примјене  личних заштитиних средстава и опреме;

- Обучавање и оспособљавање свих запослених радника, у предузимању мјера заштите на раду;

- Провођење мјера заштите од пожара, набавке средстава и опреме за гашење пожара и обуке свих запослених, на примјени мјера противпожарне заштите;

- Извршење редовне контроле исправности ватрогасних апарата и хидрантске мреже;

- Извршити набавку и замјену противпожарних апарата којима истиче вијек употребе или су уочене техничке неправилности;

- Испитивање и мјерење уземљења громобранских инсталација и исправности електроинсталација;

- Прегледа исправности и других ситних уређаја;

- Љекарски преглед свих радника сваке три године.

VI – ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ

У трогодишњем планском периоду финансијско пословање обављаће се у складу са законским прописима, Међународним речуноводственим и ревизијским стандардима, прописима Републике Српске и општим актима предузећа.

За реализацију планских задатака, неопходна су одговарајућа средства која ће се обезбиједити из буџета Града Бијељина.

У планском периоду предвиђени су следећи приходи и расходи.

- Планирани приходи у наредне три године су:

| Р.Б. | Основни број Под број | Врста прихода | 2013. | 2014. | 2015. | Укупно 4+5+6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | Буџет | 620.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 2.060.000,00 |

- Планирани расходи

| Р.Б. | Основни број Под број | Врста расхода | 2013. | 2014. | 2015. | Укупно 4+5+6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | 50 | Инвестициони расходи |  |  |  |  |
| 1. | 501 | Текуће одржавање примарних, секундарних и дијела терцијалних канала- кошење два пута годишње | 210.000,00 | 245.000,00 | 250.000,00 | 705.000,00 |
| 2. | 502 | Инвестиционо одржавање дијела терцијалне каналске мреже | 30.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 |
| 3. | 503 | Шљунчање и гредерисање путева у ХМ систему Бијељина II, Бијељина III Бијељина IV | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 147.000,00 |
| 4. А. Б. | 504 505 | А. Додијела цијеви од Ø 200 до Ø 1000 у МЗ Б.каналисање путева, уређење одрона, израда пропуста у МЗ | 10.000, 00 15.000,00 | 20.000,00 30.000,00 | 10.000,00 20.000,00 | 40.000,00 65.000,00 |
| 5. | 506 | Чишћење снијега до црпних пумпи | 3.000,00 |  |  | 3.000,00 |
| 6. | 507 | Геодетско снимање терена | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| 7. | 508 | Остали ургентни мањи захвати | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
| II | 51 | Трошкови пословања предузећа |  |  |  |  |
| 1. | 511 | Бруто плата | 230.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 710.000,00 |
| 2. | 512 | Закуп и одржавање пословних просторија | 3.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 17.000,00 |
| 3. | 513 | Гориво и одржавање возила | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 22.000,00 |
| 4. | 514 | Трошкови мобилних телефона | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 5. | 515 | Трошкови ПТТ услуга | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 6. | 516 | Репрезентација | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 7. | 517 | Дневнице | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| 8. | 518 | Накнаде Надзорном одбору бруто | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 54.000,00 |
| 9. | 519 | Трошкови ревизије финансијских извјештаја | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 10. | 520 | Трошкови рачуноводствених услуга | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.400,00 |
| 11. | 521 | Остали трошкови | 18.000,00 | 25.000,00 | 29.000,00 | 72.000,00 |
| III | 52 | Амортизација | 1.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| IV | 53 | Инвестиције | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00 |
|  |  | Укупно расхода: | 620.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 2.060.000,00 |

- Планирани пословни резултат

На основу планираних укупних прихода и расхода за трогодишњи плански период, очекивани пословни финансијски резултат за сваку пословну годину био би позитиван и то:

| Р.Б. | Опис | 2013. | 2014. | 2015. | Укупно 3+4+5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Укупан приход | 620.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 2.060.000,00 |
| 2. | Укупни расходи | 618.000,00 | 716.000,00 | 717.000,00 | 2.051.000,00 |
| 3. | Укупна добит : | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |

VII – ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

У планском периоду, зависно од извора и средстава финансирања, предвиђена је реализација следећих инвестиција и то:

- Инвестиционо уређење преостале терцијалне каналске мреже и то:

- У 2013.години -----30.000,00 КМ

- У 2014.години -----50.000,00 КМ

- У 2015.години -----60.000,00 КМ

УКУПНО:          140.000,00 КМ

- Копање канала Јањица :

- У 2013.години -------5.000,00 КМ

- У 2014.години -----15.000,00 КМ

- У 2015.години -----10.000,00 КМ

УКУПНО:             30.000,00 КМ

Инвестиционио + Копање канала = 170.000,00 КМ

VIII – ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ

У планском периоду реализација планираних активности пословања финансираће се из следећих извора и то:

- Приходи из буџета Града Бијељина;

- Намјенска средства из буџета;

- Водопривредних накнада;

- Кредитна задужења;

- Донације;

- Остали приходи.

IX – НАПОМЕНА: Посебно желимо напоменути да би у 2013.години требало извршити геодетско снимање главних канала ХМС “Семберија” Бијељина и то:

- Трасу главних канала источног и западног дијела ХМС, који директно доводе до црпних станица у најмањој дужини од 35,15 км

- Ове канале треба снимити попречним профилима на размаку 25 до 50 m .

- Након завршетка главних канала требало би снимити попречним профилима у размаку од бар 50 м ако је то финансијски изводљиво и одређене секундарне канале у источном и западном дијелу ХМС, а који битно утичу на велики довод вишка воде из терцијалних канала ХМС “Семберија” Бијељина.

X – ЗАКЉУЧАК

Реализација планираних активности утврђених Планом пословања за период 2013-2015. годину оствариће се уз непрекидно ангажовање органа управљања (Надзорног одбора и Управе предузећа), као и ангажовањем свих запослених у ЈП „Воде“ Бијељина.

Надамо се да ће после 2015.године бити боља економска ситуација, тако да ћемо у наредне три године ( 2016-2018 ) ући са више средстава одобрених за ову намјену, те моћи завршити све циљеве које због недовољних средстава у периоду од 2013. до 2015. године не будемо остварили.

Трудићемо се да у овом периоду максималном штедњом и домаћинским пословањем све планиране ставке у 2013-2015. години остваримо на задовољство оснивача Града Бијељине и свих грађана којих се дотиче ова проблематика.

ДИРЕКТОР:

Зоран Спасојевић