ЈП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“ д.о.о.

БИЈЕЉИНА

П  Л  А  Н    Р А Д А

ЗА  2017. ГОДИНУ

Бијељина,март 2017. године

Уводне напомене

Систем даљинског гријања у граду већ 20-так година заостаје и не прати интензивни развој града и његових потреба за топлотном енергијом намјењеном загријавању стамбеног и пословног простора.

Постојећи капацитети извора топлоте и дистрибутивне мреже ( поједини дијелови ) због своје старости од 30 и више година не гарантују квалитет и континуитет гријања корисника, односно доводи у питање функционисање система током грејне сезоне јер су могући већи кварови на топловодној мрежи ( ул. М.Д. Гавриловића) што би велики дио корисника оставило без гријања на дужи период, као и кварови на виталним дијеловима котлова ( „екранске цијеви“, експанзиона посуда и др.) што би довело до трајног прекида гријања за све кориснике.

Овакава ситуација значајно отежава планирање пословних активности и развоја овог јавног предузећа, а без активног учешћа и помоћи Града и Владе Републике Српске. Ово се поготово односи на планирање повећања капацитета и проширења дистрибутивне мреже јер позната је чињеница да Топлане тешко обезбјеђују средства и за текуће пословање и одржавање.

У циљу рјешавања система даљинског гријања у граду и његовог планског развоја, Град ( као 100 % власник "Градске топлане" ) је израдио Студију топлификације Града Бијељина. Наведени документи ће у многоме за период 2015-2030 опредјелити стратегију развоја топлификације града у наредних 15 година, а самим тим и судбину "Градске топлане" и њене развојне планове.

Међутим, до почетка реализације наведеног, очигледно је да ће „Градска топлана“ и у 2017. години за пружање својих услуга бити искључиво зависна од постојећег капацитета извора топлотне енергије ( 2 котла  x 3,8 Мw =7,6 Мw – маx снаге ), тако да се приликом израде плана активности за 2017. годину ( у плану ремонта и одржавања ) треба фокусирати на реално расположиви капацитет и финансијска средства.

Када је у питању дистрибутивна ( топловодна-вреловодна ) мрежа чија је дужина 4759 м, исту је неопходно одржавати а током љета извршити ремонт по плану ремонта.

Имајући у виду да је Град својим буџетом за 2017. годину планирао одређена средства за наставак реализације пројекта топлификације центра града а што ће се уклапати у поменуту Студију топлификације неопходно је да "Градска топлана" доо као један од носилаца реализације тог пројекта, предузме све потребне активности да помоћу тих обезбјеђених средстава изврши реконструкција топловодне мреже у улици М.Д.Гавриловића и  да се омогући несметана испорука топловодне енергије  корисника наших услуга.

Обзиром да је завршен пројекат  проширење дистрибутивне мреже од ул.Д.Обрадовића кроз ул.Гаврила Принципа, преко градског трга  и ул.К.Милице до ул.М.Селимовића ( у 2014 години изграђен дио кроз улицу М.Селимовића и К.Милице од зграде Административне управе Града до градске библиотеке) и на том потезу који представља најужи центар града створили техничке могућности за прикључење корисника на систем даљинског гријања у 2017.години планирамо проширење топловодне мреже у улицама В.Караџића и Ј.Дучића.

Циљеви пословања

Имајући у виду наведено у уводном дијелу „Градској топлани“ доо преостаје да се у оквиру могућности одреде основни циљеви пословања и то :

- одржавање постојећег капацитета као и проширење капацитета,

- опстати на тржишту, односно задржати постојећи број корисника наших услуга, а по могућности и повећати број корисника, након планираног проширења дистрибутивне мреже,

- пружити што квалитетнију услугу гријања корисницима  како би се избјегло давање „бонификације“ на рачуне за гријање, због рекламација корисника

- вршити инвестирање у најпотребнију опрему и најнеопходнији ремонт постројења

- настојати постићи уштеду у трошковима пословања

- наставити стварати што боље предуслове да се садашњи стандард запослених побољша.

- настојати повећати степен наплате услуге гријања

- наставити техничко-технолошко оспособљавање.

Начин стицања доходка

- испорука топлотне енергије корисницима

- пружање услуге корисницима одржавањем и ремонтовањем њихових кућних инсталација за гријање

- такса за укључење и искључење корисника.

Закључак

Планираним проширењем дистрибутивне мреже у  најужем дијелу центра града ( што до сада није био случај а што је својеврсни апсурд ) ствара се могућност гашења индивидуалних котларница на том потезу што би допринијело смањењу загађености ваздуха у сезони гријања у самом центру града. Поред тога ствара се и могућност повећања прихода "Градске топлане" доо што би допринијело финансијској стабилизацији и побољшању пословања овог јавног предузећа.

Наведено проширење дистрибутивне мреже у 2017,години а самим тим и повећање броја корисника услуге гријања  омогућило би  повећање прихода и одржавање  ликвидности предузећа.

ЈП „Градска топлана“ д.о.о.

Бијељина

Број: 541/17

Датум:21.03. 2017. године

в.д  Директор

__________________

Младен Красавац