АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ПРИЈЕДЛОГ

„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

БИЈЕЉИНА

ПЛАН ПОСЛОВАЊА

ЗА 2013. ГОДИНУ

Бијељина, фебруар 2013. године

САДРЖАЈ:

I – УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ........................................................................................... 3

II -  ОПШТИ ПОДАЦИ ................................................................................................. 3

III – ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА У 2013. ГОДИНИ ........................ 4

IV – ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ .......................... 6

1) Нормативно-правна активност ............................................................................ 6

2) Заштита и проширење капацитета изворишта “Грмић“ ................................... 7

3) Контрола квалитета воде за пиће ........................................................................ 9

- Пројектовање, изградња и проширење водоводног система ........................  9

- Активности Службе канализације ................................................................... 10

- Активности Службе за геод. послове и аутоматску обраду података ......... 11

- Активности Службе наплате, очитања и искључења водомјера .................. 13

- Сервисирање и баждарење водомјера ............................................................. 14

9)  Регистрација и одржавање возила и грађевинске механизације ................... 14

10) Заштита на раду и противпожарна заштита .................................................... 14

11) Активности Службе за правне, кадровске и опште послове ......................... 16

12) Активности Службе за финансијско - рачуноводствене и комерцијалне

послове ................................................................................................................ 18

13) Активности интерне ревизије ........................................................................... 21

14) Маркетиншко-медијска промоција пословних активности ..........,,,,,,,,........ 21

V - ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ ......... 23

- Планирани приходи   .......................................................................................24

- Планирани расходи ..........................................................................................26

- Планирани пословни резултати ..................................................................... 28

(4) Биланс стања-позиција обавеза по дуг.кредитима........................................ 29

(5) План нето новчаних токова..............................................................................29

VI - ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ ........................... 30

VII – ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА ......................................................................... 33

VIII- РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТА EBRD-a .............................................................. 33

IX - ЗАКЉУЧАК .......................................................................................................... 35

I – УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Правне основе за израду и доношење Плана пословања за 2013. годину (у даљем тексту: План пословања) садржане су у одредбама члана 5. и 10. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), Међународним рачуноводственим стандардима, Међународним стандардима ревизије, Закона о рачуноводству и ревизији („Сл. гл. РС“, број 36/09) као и у усвојеном трогодишњем Плану пословања за период 2011 – 2013. година.

Након усвајања овог једногодишњег План пословања, исти се доставља сљедећим институцијама и организацијама а како слиједи:

- Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске;

- Главном ревизору јавног сектора Републике Српске и

- Европској банци за обнову и развој (у даљем тексту: ЕБРД) сходно Одломку  3.01. тачка (б) став (5) Пројектног уговора закљученог у вези са одобреним  зајмом за изградњу канализационог система Града Бијељина.

Управа Друштва прати реализацију како трогодишњег тако и једногодишњег усвојеног Плана пословања и по потреби предлаже њихово ревидирање и усаглашавање ради прилагођавања истих потребама и кретањима на тржишту.

О реализацији послова и активности утврђених Планом пословања редовно се информишу органи управљања овог Друштва с тим да органи интерне и екстерне ревизије врше редовну контролу његове реализације о чему се подносе одговарајући ревизорски извјештаји у складу са Законом.

II – ОПШТИ ПОДАЦИ

Aкционарско друштво „Водовод и канализација“ Бијељина (скраћени назив: А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина) са сједиштем у Бијељини, улица Хајдук Станка број 20, уписано је у регистар Окружног привредног суда у Бијељини под у регистарском улошку 3-19.

Укупан акционарски капитал Друштва износи 10.009.225,00 КМ подијељен на 10.009.225 акција појединачне вриједности од 1,00 КМ од којих Град Бијељина посједује 65%, Пензијски резервни фонд РС а.д. Бања Лука 10%, Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука 5% а преосталих 20% акцијског капитала је у власништву ситних - мањинских акционара.

Према Статуту овог Друштва, органи А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина су:

- Скупштина акционара,

- Надзорни одбор,

- Управа Друштва и

- Одбор за ревизију.

Унутрашња организација и систематизација радних мјеста ближе су одређени Одлуком Надзорног одбора којом се утврђује основна унутрашња организација – макроорганизација Друштва као и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста кога доноси Управа Друштва а којим се врши даља конкретизација основне унутрашње организације и формирају радна мјеста по организационим јединицима.

Имајући у виду чињеницу да је ово Друштво преузело више уговорних обавеза из кредитних аранжмана са Европском банком за обнову и развој за потребе изградње канализационог система Града Бијељина, међу којима је и раздвајање основне од споредне дјелатности у два засебна правна субјекта најкасније до 01. јануара 2012. године, ово Друштво у текућој 2013. години, планира да у што краћем року формира радну групу састављену од доказаних стручњака из економске, техничке, правне и других области, са циљем израде свеобухватног Елабората којим ће се у једном акту сагледате све могуће алтернативе и модуси на провођењу ове уговорне обавезе како у погледу законских, техничких и операционих могућности за подјелу постојећег и/или оснивање новог Друштва тако и у погледу дефинисања дјелатности новог правног субјекта, финансијске пројекције рентабилности и самоодрживости новог привредног друштва, будуће макро и микро организације оба правна субјекта, њихове међусобне (не)зависности и пословно-техничке сарадње као и сва остала питања од значаја за ову статусну и организациону проблематику. Након израде Елабората, Управа Друштва ће исти размотрити те прослиједити га са својим сугестијама и приједлозима Надзорном одбору и Скупштини акционара на упознавање и даље поступање.

III – ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ДРУШТВА У 2013. ГОДИНИ

Кључни оперативни циљеви Друштва у 2013. години су:

- очувати уредно снабдијевање водом свих регистрованих потрошача као и одвођење фекалне и кишне канализације;

- одржати постигнути ниво хемијско-бактериолошке исправности воде;

- побољшати услове водоснабдијевања повећањем његове функционалности санацијом постојеће мреже, опремањем мијерно - регулационом опремом, те неопходним набавкама замјенских пумпних агрегата и друге опреме као и средстава рада;

- реализовати Пројекте који се финансирају из средстава Друштва и редовно измиривати обавезе по Пројектном уговору број 36876 и Уговору о зајму број 40775;

- реализовати кредитне и друге обавезе преузете уговорима са ЕБРД-ом и Споразуму о јавним услугама. Наиме, ово Друштво је преузело широк дијапазон и спектар различитих и озбиљних обавеза које је дужно примјењивати и спроводити у свом раду и пословању. Једна  од кључних обавеза је и раздвајање основне од споредне дјелатности чији је рок био датиран на 01. јануар 2012. године, а за чију реализацију је пропуштено вријеме те представља додатно оптерећење за Друштво. У току је провођење активности и изналажење рјешења за реализацију ове обавезе, као и свих осталих обавеза које су саставни дио Уговора и Споразума о јавним услугама. У том смислу, ово Друштво ће у току 2013. године предузети активности на изради Елабората о могућностима раздвајања основне од споредне дјелатности у два засебна правна субјекта о чему се више говорило у II одјељку овог Плана пословања – општи подаци;

- унаприједити систем квалитета према ISO 9001 и 17025 као и другим стандарима који се укажу као неопходни за постизање квалитетнијег пословања;

- обезбиједити исправност водомјера у складу са Законом;

- створити услове за прикључење нових корисника на водоводну и канализациону мрежу;

- обезбиједити благовремену и уредну наплату потраживања од купаца и корисника услуга;

- предузети све потребне мјере како би се постигао проценат наплата потраживања од 90 % а степен сумњивих и спорних потраживања свео на 5 %;

- спроводити поступке јавне набавке роба, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама;

- рационално користити новчана средства, обезбиједити ликвидност и солвентност Друштва;

- завршетак радова на изградњи главног секундарног фекалног колектора број 8 (ГСФК 8) и проширење водоводне мреже на подручју тзв. Сјеверни прстен за чију реализацију су обезбјеђена донаторска средства у износу од 3.500.000 € - извор средстава Европска унија („EU Grant „);

- почетак радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода за чију изградњу су планирана средства у износу од 6.000.000 € која су обезбијеђена из донација у сљедећим омјерима: 4.000.000 € од Шведске агенције за међународни развој и сарадњу („SIDA“) и 2.000.000 €  од Европске комисије („EC Grant“);

- изградња главног секундарног фекалног колектора број 3 (ГСФК 3) - планирана средства 3.900.000 € из кредита;

- наставак радова на изградњи примарног колектора - планирана средства 1.050.000 € из кредита;

- зауставити пораст губитака воде у мрежи;

- обезбиједити функционисање (одржавање и развој) информационог система Друштва.

IV – ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

У Плану пословања предвиђени су најзначајнији послови и активности Друштва које треба реализовати а нарочито:

- Нормативно - правна активност;

- Проширење изворишних капацитета и заштита Изворишта воде за пиће „Грмић“;

- Контрола квалитета воде за пиће;

- Пројектовање, изградња и проширење водоводног система;

- Активности Службе канализације;

- Активности Службе за геодетске послове и аутоматску обраду података;

- Активности Службе наплате, очитавања и искључивања водомјера;

- Сервисирање и баждарење водомјера;

- Регистрација и одржавање моторних возила и грађевинске механизације;

- Заштита на раду и противпожарна заштита;

- Активности Службе за правне, кадровске и опште послове;

- Активности Службе за финансијско - рачуноводствене и комерцијалне послове (набавка и продаја);

- Активности Одјељења интерне ревизије и

- Маркетиншко-медијска промоција пословних активности.

Поред наведених послова и активности, План пословања садржи и најзначајније показатеље који се односе на планиране приходе, расходе и планирани финансијски резултат, програм инвестиција и капиталне издатке, изворе финансирања планираних инвестиција и реализацију кредита ЕБРД-а за изградњу канализационог система Града Бијељина.

- Нормативно - правна активност

Управа Друштва, Надзорни одбор, Одбор за ревизију и Скупштина акционара током реализације Плана пословања предузимаће потребне активности на усклађивању општих аката овог Друштва са новим законским и подзаконским рјешењима Града Бијељина, Републике Српске и Босне и Херцеговине .

Ступањем на снагу нових законских и подзаконских рјешења, општи акти овог Друштва су се у цјелини или дјелимично нашли у колизији или једноставно предвиђају рјешења која су застарјела или неефикасна. У том правцу, Одјељење за правне и кадровске послове ће у наредном планском периоду сачинити приједлоге измјена и допуна интерних прописа Друштва, међу којима би требало да се нађу, између осталих и сљедећи општи акти:

- Статут Друштва (ускладити са измјенама и допунама Закона о привредним друштвима и Закона о јавним предузећима);

- Правилник о изградњи и прикључењу објеката на водоводну и канализациону мрежу;

- Правилник о примјени Одлуке о водоводу и канализацији на подручју Града Бијељине;

- Правилник о регистрацији и пререгистрацији корисника;

- Правилник о интерној електронској комуникацији;

- Правилник о раду (ускладити са новим Општим колективним уговором);

- Етички кодекс;

- Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности;

- Правилнику о канцеларијском пословању;

- Правилнику о јавним набавкама;

- Пословник о раду Комисије за јавне набавке;

- Пословник о раду Скупштине акционара, Надзорног одбора, Управе Друштва и Одбора за ревизију; и

- Правилник о пословним тајнама.

- Заштита и проширење капацитета Изворишта воде за пиће „Грмић“

У току 2013. године предузимаће се све потребне законске мјере и активности на заштити Изворишта воде за пиће Грмић у складу са позитивним прописима који регулишу област вода, заштитних зона и других релевантних области.

Основни циљ поменутих активности је спречавање свих врста акцидената и других штетних утицаја на квалитет питке воде Изворишта „Грмић“ као и на саму издашност изворишта.

Подручје непосредне зоне заштите биће и даље под посебним режимом заштите како у погледу физичког обезбјеђења тако и под сталним санитарним надзором.

У наведеном планском периоду, Служба за производњу и дистрибуцију воде би требала да предузме сљедеће активности:

- редовна експлоатација и испорука питке воде корисницима;

- набавка дезинфекционих средстава за редновно одржавање квалитета питке воде;

- на бунарима Б-7, Б-9, Б-11, Б-11’, Б-12, Б-14, Б-15, Б-16 и Б-17 извршити испирање површинског слоја бунара и ослобађање од непожељних честица, као припрему пред љетњу сезону водоснабдијевања корисника питком водом;

- дезинфекција бунара, бунарских колона после испирања и враћање квалитета воде на задовољавајући ниво у бунарима Б-7, Б-9, Б-11, Б-11’,Б-12,  Б-14, Б-15, Б-16 и Б-17;

- по потреби вршити ремонт система натега, вертикалних и потопних бунарских пумпи на изворишту услед дуготрајног рада и старости истих, а у случају ванредних кварова. За извршење послова ремонта биће потребно ангажовање трећих лица одређене струке и специјалности;

- фарбање расвјетних стубова – кандилабера на изворишту;

- поправка фасада на згради црпне станице и бунарским кућицама;

- рад на припреми евентуалног претварања бунара који су у систему натеге у индивидуалне бунаре. Ова активност подразумјева анализу и сагледавање могућности претварања бунара у појединачне, затим прослијеђивање података Служби за пројектовање и развој за израду пројекта;

- извршити редован сервис разводних ормара код свих бунарских пумпи;

- извршити редован сервис агрегата на изворишту;

- извршити набавку и уградњу одговарајуће електро опреме за прављење нових разводних ормара на изворишту ако се појави потреба због старости истих;

- извршити ремонт постројења и електромотора Б-2, Б-3, Б-7, Б-9, Б-11, Б-11’,Б-12,  Б-14, Б-15, Б-16 и Б-17 пред почетак љетње сезоне;

- извршити санитарно уређење бунара на изворишту;

- израда додатних пијезометара за мониторинг нивоа и квалитета подземних вода, дубине 30 метара у непосредној зони Изворишта Грмић;

- испирање додатних пијезометара на Изворишту Грмић ради узимања узорака за испитивање квалитета подземних вода у служби мониторинга питких вода;

- извршити набавку једне вертикалне потопне бунарске пумпе са спојном прирубницом и припадајућим кабловима;

- извршити набавку и монтажу два фреквентна регулатора – хидровара за Извориште Грмић и бустер станице Љесковац и Хасе истих техничких карактеристика као постојећи;

- започети радове на аутоматизацији пумпних постројења на Изворишту Грмић;;

- извршити праћење и мониторинг пијезометарске мреже ради прикупљања података за израду Програма санитарне заштите;

- по потреби извршити поправку система за хлорисање на Изворишту Грмић. У случају немогућности поправке система од стране радника овог Друштва, потребно је ангажовање трећих лица одговарајуће струке и специјалности.

- Контрола квалитета воде за пиће

У току 2013. годину, интерна лабораторија овог Друштва планира редовно узорковање и контролу воде са јавног система водоснабдијевања и сирове воде са Изворишта „Грмић“.

У оквиру поменуте контроле врши се физичко–хемијска и микробиолошка анализа. Планиране анализе ће се обавити у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. гл. РС“, број 40/03). У току 2013. године, планира се укупно 4.274 поменутих анализа (рад у три смјене). Такође, у складу са Правилником ово Друштво је у обавези вршити четири пута годишње преглед воде у вртићима и школама које су прикључене на јавни систем водоснабдијевања. Према досадашњој пракси наведена узорковања ће се обављати у јануару, априлу, септембру и новембру.

У  2013. години, Служба за лабораторију и лабораторијске послове планира обавити 4.368 анализа на резидуални хлор узорака воде са хлорне станице. У склопу редовних активности је и испирање на њеним завршним дијеловима.

У 2013. години Служба лабораторије и лабораторијских послова планира и сљедеће активности:

- 600 микробиолошких анализа узорака за трећа лица;

- 120 физичко-хемијских анализа узорака за трећа лица;

- 78 дезинфекција наставака линија;

- 24 дезинфекција објекта;

- 4 дезинфекција бунара на Изворишту воде за пиће „Грмић“.

Поред интерне контроле постоји обавеза вршења контроле воде од стране јавно-здравствене установе (екстерна контрола). Основну физичко - хемијску и микробиолошку анализу  вршиће Регионални завод Зворник. Укупан број планираних основних микробиолошких анализа и физичко - хемијских анализа је 240. Преглед воде по Б програму вршиће Завод за јавно здравље Београд, а укупано је планирано да се уради 28 анализа по Б програму.

Извјештаји урађени у интерној лабораторији овог Друштва као и извјештаји из јавно-здравствених лабораторија ће и у 2013. години бити редовно достављани саниратној инспекцији у Бијељини.

4) Пројектовање, изградња и проширење водоводног систем

Служба пројектовања и развоја у 2013. години планира наставак активности на изградњи примарне, секундарне и дистрибутивне водоводне мреже на подручју Града Бијељина а све у циљу побољшања водоснабдијевања становништва и привреде питком водом.

Такође, у 2013. години се планира наставак изградње фекалне и кишне канализационе мреже, реконструкција постојеће водоводне мреже у склопу изградње канализационе мреже а и ван оквира изградње канализационе мреже у складу са захтјевима становништва и надлежних служби Града Бијељине.

У циљу смањења губитака у водоводном систему планира се набавка мијерне опреме и опреме за детекцију кварова

Планиране активности Службе за пројектовање и развој у 2013. годину су:

- реконструкција постојеће водоводне мреже у циљу отклањања уских грла у систему;

- проширење постојеће водоводне мреже на подручјима гдје се захтијевају нови прикључци;

- набавка фиксне и мобилне опреме за мјерење протицаја и притиска као и набавка опреме за детекцију кварова и положаја водоводних цијеви;

- израда нових водоводних прикључака на водоводну мрежу (око 200 нових прикључака у оквиру изградње 7 стамбено - пословних објеката и 1.300 индивидуалних прикључака у току 2013. године);

- спровођење активности на отклањању кварова и отклањању губитака воде у водоводном систему;

- израда Главног пројекта реконструкције водоводне мреже у склопу обухвата изградње VI етапе II фазе канализационог система Бијељина;

- израда Идејног пројекта дијела дистрибутивне водоводне мреже за насеља Јужног прстена укључујући и геодетско снимање терена;

- набавка лиценцираних софтвера и обука кадрова за рад на истом, едукација кадрова кроз праћење семинара, набавку стручне литературе, стандарда, прописа, техничке и остале регулативе из области дјелатности Друштва;

- спровођење активности на изради техничке документације на претварању система натеге у појединачне бунаре на Изворишту Грмић; и

- израда Генералног пројекта водоснабдијевања Града Бијељина.

5) Активности Службе за канализацију

Активности Службе за канализацију у 2013. години биће усмјерене на сљедеће послове:

- одржавање септичких јама и прелива Заједница етажних власника који плаћају канализацију 50% од цијене воде обзиром да су њихови објекти прикључени преко прелива на кишну канализацију. Будући да ће у 2013. години бити завршен колектор ГСФК 8 – Галац и ГСФК 3 – Мајевичка што има за резултат ширење мреже нове фекалне канализације, очекује се тренд смањења ових активности на око 400 тура на нивоу године.

- одржавање колектора и прикључака фекалне канализације. Служба за  канализацију тренутно одржава до сада изграђених 11.900 m фекалних колектора пречника од 250 mm до 900 mm. Након што у 2013. години буду завршени главни секундарни фекални колектори број 3 и број 8, Служба за канализацију ће имати на одржавању укупно 22.700 m нове фекалне канализације. У складу са техничким правилницима који регулишу ову област, потребно је једном мјесечно прегледати фекалну канализацију због минималних падова и једном годишње детаљно испирати возилом под високим притиском. Поред тога, у 2013. години ће се редовно вршити прегледање прикључних шахтова и дијелова прикључне цијеви од шахта до колектора. Поред новоизграђене фекалне канализације, Служба за канализацију одржава и старе колекторе у Галцу, насељима Ковиљуше и Пет језера. У 2013. години се планира прегледање ове мреже једном мјесечно и детаљно испирање два пута годишње возилом под високим притиском.

- одржавање фекалне пумпне станице (ФПС). У 2013. години радници Службе за канализацију ће спроводити активности на одржавању седам фекалних пумпних станица и то: Галац, Лозничка, Пет језара, Ковиљуше, Јања, извориште Грмић и ПС-1. Контрола ће се обављати сваког дана укључујући викенде и празнике од стране радника ове Службе, осим у случајевима већих кварова и недостатка одговарајуће опреме када ће бити ангажовани овлашћени сервисери или трећа лица.

Инвестиционо одржавање мреже и колектора није предвиђено јер је канализациони систем Града Бијељине у изградњи па очекујемо да ће у наредном периоду доћи до гашења септичких јама које су критичне, као и изградњу нових колектора који ће замијенити постојеће дотрајале.

У 2013. години није планирана набавка (куповина) нове опреме и механизације, али ће активности рада ове Службе бити усмјерене на обезбјеђење потребне опреме и механизације кроз донације. У том смислу, биће покренуте активности за обезбјеђење возила за тв - инспекцију канализације и специјалног возила за испирање канализације под притиском.

6) Активности Службе за геодетске послове и аутоматску обраду података

У току 2013. године Служба за геодетске послове и АОП планира обављање сљедећих редовних активности:

- вршење увиђаја на терену у смислу рекогносцирања терена и узимања потребних техничких података везаних за израду елабората, идејних рјешења  и пројеката нових водоводних и канализационих линија и прикључака;

- исколчења на терену пројектованих нових линија;

- геодетска снимања у висинском и хоризонталном смислу за потребе израде ситуационог плана који служи као подлога за пројектовање, као и снимање новоизграђених водоводних и канализационих линија и објеката;

- канцеларијска  обрада прикупљених техничких и геодетских података, израда скица и елабората снимања комуналних уређаја, евидентирање и исцртавање нових линија и објеката водоводне и канализационе мреже на дигиталне катастарске планове;

- израда елабората снимања комуналног уређаја и достављање елабората Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Бијељина у складу са Законом  о премјеру и катастру непокретности („Сл. гл. РС“, број 55/03), а на основу чега се добија Потврда о извршеном снимању комуналног уређаја која је неопходна код техничког пријема и добијања употребне дозволе;

- преузимање потребних података из катастра и других комуналних предузећа (ажурне дигиталне планове, координате и висине гоедетских тачака и репера са којих се врше геодетска снимања, индикације о  власницима комуналних уређаја, подаци о комуналним водовима других комуналних предузећа и друго);

- давање потребних података (у аналогној и дигиталној форми) које је прикупила и евидентирала Служба за геодетске послове и АОП, другим службама у оквиру АД "Водовод и канализација", као и другим правним и физичким лицима на основу њиховог захтјева;

- израда и одржавање службене интернет презентације А.Д „Водовод и канализација“;

- одржавање хардвера, софтвера, сервера и телефонске централе Друштва.

Поред наведених редовних послова, у току 2013. године планирају се и сљедећи послови:

- обављање неопходних активности на успостављању Географског информационог система (ГИС-а) што обухвата:

- израду модела водоводне и канализационе мреже и дигиталног катастарског плана водоводне и канализационе мреже;

- израду дигиталног модела улица и повезивање података водоводне и канализационе мреже са улицама;

- успостављање просторне базе података и web ГИС-а који омогућава приступ свим запосленима и

- израду модела за дигиталну просторну базу водомјерних мјеста.

За реализацију неведене активности потребно је обезбиједити минимално два ГПС уређеја за ГИС и прикупити податке о водомјерним мјестима са терена, а затим добијене податке повезати са постојећом базом и користити кроз ГИС.

- извршити алтернативни прелазак на linux-оперативни систем и обавити усклађивање свих пословних апликација са поменутим оперативним системом и

- извршити лиценцирање Windows оперативног система и апликације Autocad или алтернативне јефтиније апликације Zwcad.

За реализацију поменутих планиских активности ове Службе у 2013. години потребно је обезбиједити:

- набавку лиценцираних софтвера (Windоws, Zwcad, антивирусни програми);

- набавку два ручна ГПС уређаја за ГИС;

- успостављање  ГИС-а од стране  референтног  предузећа;

- набавку рачунарске опреме.

7) Активности Службе наплате, очитавања и искључивања водомјера

У току 2013. године, Служба наплате, очитавања и искључивања водомјера планира спровођење сљедећих редовних активности:

- вршиће се редовно мјесечно очитавање потрошње воде и подјела рачуна свим корисницима из области привреде, предузетника, ЗЕВ-а, јавних установа и домаћинстава;

- предузимаће се све потребне активности у циљу обезбјеђења што ефикасније наплате доспјелих потраживања по рачунима за утрошену воду као и обезбиједити да проценат наплате буде најмање 90%, а сумњива и спорна потраживања свести на проценат до 5% од укупних потраживања;

- редовно ће се контролисати рад инкасаната на терену и предузимаће се  одговарајуће мјере у случају злоупотребе начина кориштења водомјера или онемогућавања инкасантима очитавање водомјера;

- искључење корисника у случајевима неплаћања рачуна у роковима доспјећа и иницирање одговарајућих поступака принудне наплате преко Службе за правне, кадровске и опште послове;

- преглед, замјена, баждарење и пломбирање водомјера у циљу сузбијања губитака воде усљед злоупотреба или кварова на мрежи и опреми;

- вршиће се све неопходне контроле корисника који су изкључени због неизмирења обавеза, а све у циљу спречавања нелегалних прикључења.

8) Сервисирање и баждарење водомјера

Активности баждарнице у 2013. години биће усмјерене ка обезбјеђењу континуитета рада исте са нагласком на:

- редовно сервисирање и баждарање водомјера, замјена неисправних дијелова на истим, као и ванредна замјена неисправних водомјера;

- ванредно баждарење водомјера на захтјев трећих лица и

- замјена до 5.000 водомјера којима је истекао рок употребе од 5 година према унапријед одређеној динамици замјене, а све у складу са законским обавезама који регулишу ту област и уз сарадњу са Одјељењем за преглед, баждарење и пломбирање водомјера у Служби наплате, очитавања и искључивања водомјера.

9)  Регистрација и одржавање возила и грађевинске механизације

У планском периоду Служба за одржавање цјевовода и изградњу водоводне мреже ће вршити сљедеће предвиђене активности и то:

- интервентно одржавање водоводне мреже у случају настанка кварова, што представља основну активност рада ове Службе;

- редовно годишње регистровање моторних возила и грађевинске механизације;

- редовни технички прегледи, сервисирање и одржавање моторних возила и механизације;

- вршиће се редовно снабдијевање са погонским горивом, ауто гумама, мазивом и резервним дијеловима.

У том смислу, а за потребе рада Службе потребно је извршити набавку сљедеће опреме:

- камион-кипер, носивости 8 тона;

- кеди (теретно возило);

- компресор;

- хидраулични бушач и

- сто за баждарење.

10) Заштита на раду и противпожарна заштита

Област заштите и здравља на раду као и област заштите од пожара представљају дјелатност од општег друштвеног интереса и регулисане су ресорним законима и потребним правилницима.

У том смислу, све већи значај се даје овим областима, а посебно активностима које су усмјерене на обезбјеђење што сигурнијег и безбједнијег рада, као и смањењу штета проузрокованих пожарима.

У 2013. години, Одјељење за заједничке послове у Служби за правне, кадровске и опште послове, планирало је да путем својих овлашћених референата, обави сљедеће активности из области заштите на раду и то:

- у сарадњи са Управом Друштва, закључити полису колективног осигурања запослених;

- два пута годишње извршити санитарни преглед радника из Службе за производњу и дострибуцију воде као и радника Службе за лабораторију и лабораторијске послове;

- организовати периодични систематски преглед радника који ради на пословима са повећаним ризиком;

- обавити неопходне љекарске прегледе у случају запошљавања нових радника или прерасподјеле радника на нова радна мјеста;

- извршити набавку и подјелу заштитних средстава и заштитне опреме за све раднике према утврђеном плану набавке и роковима трајања;

- извршити периодични преглед средстава рада, машина и опреме у објектима Хасе и Љесковац, те од овлаштене установе обезбиједити употребне дозволе, стручне налазе и потребне атесте;

- у циљу смањења ризика, опасности и штетности на радним мјестима, отклонити све уочене недостатке на средстива за рад, машинама, опреми, грађевинским објектима;

- извршити периодични преглед високонапонске изолационе заштитне опреме (високонапонске чизме, високонапонске рукависе и др.);

- извршити контролу, мјерења и испитивања трафостаница на изворишту БТС 1, 2 и 3 и обезбједити стручне налазе за исте;

- извршити контролу и мјерење громобранских инсталација на свим надземним објектима;

- континуирано праћење набавки нових средстава за рад и обезбјеђења потребне техничке документације са упуствима за рад и употребним дозволама, као и обавезно упознавање радника са техничким карактеристикама новонабављених средстава;

- вршити сталну обуку и упознавање запослених радника са могућим ризицима и опасностима на њиховим радним мјестима;

- вршити периодични преглед услова радне средине, мјерења микроклиме, буке, освјетљења и добијање потребних стручних налаза.

У вези са облашћу противпожарне заштите, у 2013. години, поменуто Одјељење је планирало обавити сљедеће активности и то:

- набавка и уградња ормара са припадајућом опремом за надрземни хидрант на Изворишту воде за пиће „Грмић“;

- контрола и сервисирање апарата за почетно гашење пожара;

- набавка и замјена противпожарних апарата којима истиче вијек употребе или имају другу техничку неисправност;

- техничко и функционално испитивање уличних хидраната, мјерење статичког и динамичког притиска и обезбјеђење потребних извјештаја;

- преглед и испитивање хидрантске мреже у објекту Управне згради и другим објектима и припрема потребног извјештаја о извршеној стручној контроли;

- контрола система за дојаву пожара у управној згради (два пута годишње);

- обавијестити Републички инспекторат за заштиту од пожара и професионалне ватрогасне јединице Бијељина о броју и локацији новоуграђених хидраната у водоводни систем на подручју Града Бијељине;

- извршити периодичну контролу трансформатора на Изворишту воде за пиће  „Грмић“ са становништва заштите од пожара као и узимање узорака трансформаторског уља за потребе вршења анализа и добијања потребних стручних налаза:

- обука и провјера знања из области заштите од пожара у складу са планом и програмом обуке;

- замјена неисправних ватрогасних цијеви у хидрантском ормара број 2;

- уградња нових надземних хидраната код објеката на Изворишту воде за пиће  „Грмић“;

- усклађивање Правилника о заштити од пожара са новим Законом о заштити од пожара;

11) Активности Службе за правне, кадровске и опште послове

Дјелокруг рада Службе за правне, кадровске и опште послове обухвата велики број различитих активности и послова који су према свом карактеру и врсти груписане у надлежности три одјељења као три унутрашње организационе јединице и то: Одјељење за правне и кадровске послове, Одјељење за опште послове и Одјељење за заједничке послове (са Одсјеком за јавни регистар као несамосталне унутрашње подорганизационе јединице).

Одјељење за правне и кадровске послове планира у 2013. години да настави све своје редовне послове и активности и то: послови цјелокупне екстерне службене коресподенције Управе Друштва и других органа управљања, припремни послови за потребе утужења корисника комуналних услуга – дужника, послови принудне наплате потраживања путем надлежних судова (парнични, извршни, кривични, стечајни, ликвидациони, ванпарнични и прекршајни поступци), послови сачињавања свих врста уговора, потврда, рјешења, одлука, закључака и записника за потребе органа Друштва, увјерења, обавјештења, дописа, вођење архивске и електронске евиденције кадрова, послови вођења књига различих евиденција (пријем и отпрема поште, пријем и отпрема судских поднесака, евиденција закључених уговора, евиденција нормативе Друштва и друго), рефундирање боловања и породиљског одсуства као и све и друге активности из дјелокруга рада Одјељења за правне и кадровске послове.

Поред редовних послова и активности, Одјељење за правне и кадровске послове ће у 2013. години имати и велики број ванредних послова који су по својој природи, тежини и одговорности изузетно значајни, а то су:

- нормирање општих аката Друштва;

- наставак ревизије старих судских предмета – у периоду од 2007. године па до данас покренуто је преко 2.000 судских предмета принудне наплате. Имајући у виду чињеницу да судови 2007, 2008. и 2009. години нису ажурно проводили активности на доношењу мериторних судских одлука те да дио потраживања из тог периода још увијек није наплаћен, Одјељење за правне и кадровске послове у 2013. години планира да дио најстаријих предмета ревидира на начин да констатује да ли су се стекли услови за покретање извршних поступака, да ли се измирени судски трошкови, да ли је главни дуг досуђен судском одлуком измирен или је у току репрограм дуга, да ли су тужени/извршиоци у међувремену ступили у радни однос односно постали корисници пензија, да ли су  тужени/извршиоци у међувремену стекли покретну или непокретну имовину, а све то у циљу проналаска најадекватнијег модуса за окончање покренутих поступака принудне наплате најстаријих потраживања;

- формирање софтверских апликација за потребе Одјељења – будући да је у 2011. и 2012. години ово Одјељење осјетило потребу за новим софтверским апликацијама, у 2013. години се планира да се у сарадњи са Службом за геодетске послове и АОП сачине двије нове апликације и то: апликација за сакупљање доступних заузетих судских ставова и одлука и апликација за евидентирање запримљених и отпослатих поднесака, дописа и других докумената;

- стручно усавршавање радника;

- провођење обуке приправника у складу са општим дијелом програма и

- ревизија радних односа запослених са аспекта остварености услова за одлазак у пензију.

Одјељење за опште послове у 2013. години наставиће обављати своје редовне активности и то: хигијенско и техничко одржавање једноставнијих кварова у дворишту и објекту Управне зграде, Водоторња и у Хасама, послови превоза чланова Управе Друштва и других радника као и надзор односно провођење потребних активности и радњи у циљу превенције од неовлашћених улазака у све објекте у власништву Друштва као и све друге активности из дјелокруга рада Одјељења за опште послове.

Поред редовних послова и активности, Одјељење за опште послове ће у 2013. години споводити и читав низ ванредних послова од којих су најзначајнији:

- обука (лиценцирање) портира за физичко обезбјеђење имовине Друштва са посебним освртом на обезбјеђење Изворишта воде за пиће „Грмић“;

- увезивање видео и алармног надзора са ЦЈБ Бијељина и другим надлежним институцијама;

- унапређење техничког обезбјеђења Изворишта воде за пиће ″Грмић″;

- санација фасаде објекта „Водоторањ“;

- климатизација канцеларија у објекту Управне зграде Друштва и

- одржавање – реконструкција дијелова пословног објекта Управне зграде и круга дворишта.

Одјељење за заједничке послове у 2013. години наставиће обављати своје редовне послове и то: послове заштите на раду и ППЗ, послове архивирања цјелокупне архивске грађе Друштва, послове канцеларијског пословања, послове регистрације и пререгистрације корисника, послове ажурног вођења софтверских апликација из дјелокруга рада Одјељења као и све друге активности из дјелокруга рада Одјељења за заједничке послове.

Осим редовних послова, у Одјељењу за заједничке послове се у 2013. години очекује обављање  читавог низа ванредних послова и активности и то:

- пререгистрација ″старих″ корисника комуналних услуга;

- електронско архивирање архивске и друге писане грађе Друштва и

- успостављање система електронске евиденције присуства радника на послу.

12) Активности Службе за финансијско - рачуноводствене и комерцијалне послове (набавка и продаја)

Активности Одјељења за финансијско - рачуноводствене послове су:

- вођење главне књиге, контирање, припрема и књижење свих пословних промјена;

- вођење помоћне књиге у коју спадају сљедеће књиге: основних средстава, материјалног књиговодства, обрачуна плата, књиговодство купаца и књиговодство добављача;

- обрачунавање пореза на плате, ПДВ (мјесечни обрачун);

- израда „ периодичног и завршног рачуна“.

Активности Одјељења набавке:

Након утврђеног приједлога Плана пословања А.Д. ″Водовод и канализација″ Бијељина за 2013. годину, као и приједлога програма инвестиција Друштва за наведену годину, Служба за финансијско – рачуноводствене и комерцијалне послове ће у складу са важећим прописима спроводити набавку материјално- техничких средстава и опремe по Плану набавке Друштва за 2013. годину.

Активност Одјељења набавке су:

- предлаже формирање комисије за провођење поступака јавне набавке, припрема и израђује тендерску документацију с обзиром на предмет и вриједност набавке и врши избор поступка јавне набавке према моделима стандардне тендерске документације;

- припрема објављивање обавјештења о набавци електронским путем путем оператера GO- procure информациони систем за онлине објаву обавјештења у поступцима јавних набавки или објавом у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“, шаље позиве потенцијалним понуђачима;

- припрема и спроводи активности око обезбјеђења, односно достављања тендерске документације заинтересованим лицима који исту затраже путем поште или електронске поште;

- интерно покреће процес набавке у Друштву приједлогом за покретање поступка јавне набавке;

- израђује приједлоге и коначне текстове одлука о додјели уговора или одлуке о поништењу поступка у случају недовољног броја квалификованих понуда и израђује уговоре о јавној набавци са изабраним добављачем;

- спроводи поступак јавне набавке по налогу руководиоца служби и израђује план приоритета јавне набавке у зависности од уговореног посла. Приоритетне су набавке роба/услуга/радова чија је вриједност у категорији домаћих вриједносних разреда који су прецизно утврђени Законом о јавним набавкама и проводе се путем отвореног поступка, ограниченог поступка или преговарачког са и без објаве обавјештења, док се набавке роба/услуга/радова чија је вриједност до 6.000 КМ проводи путем директног споразума у складу са Законом;

- подноси извјештај о спроведеним поступцима јавних набавки путем оператера Wisppa информациони систем за онлине доставу извјештаја о проведеним поступцима јавних набавки Управи Друштва и Надзорном одбору за период између двије сједнице.

Наиме, све активности Одјељења набавке могу се сврстати у четири групе послова и то:

- Планирање набавке: планирање набавке материјала робе/услуге/радова према усвојеном Плану набавке за 2013. годину, а све у складу са Законом о јавним набавкама; припрему и расписивање тенедера и провођење поступка јавне набавке до коначног избора добављача; израду приједлога и коначних текстова одлука, уговора и  обавјештења за објаву набавке у „Службеном гласнику БиХ“,  извјештаја Агенцији за јавне набавке и Надзорном одбору.

- Реализација набавке: слање поруџбенице за уговорену или сукцесивну набавку на основу уговора о јавној набавци роба/услуга/радова; пријем робе/услуга евидентирањем доставнице и фактуре добављача за робу/услугу по поруџбеници наручиоца; испоруку fco магацин Друштва.

- Контрола набавке: формирање налога за пријем у магацин, сачињавање записника о примопредаји робе, у случају рекламација робе израда књижних обавијести који се достављају добављачима; унос и сређивање цјелокупне документације (компјутерска обрада података).

- Свакодневни послови: магацинско пословање, примање и издавање робе из магацина у складу са прописаним процедурама Друштва, као и друге текуће послове

Активности Одјељења продаје:

Формирањем Одјељења продаје у Служби за финансијско – рачуноводствене и комерцијалне послове, наметнула се потреба  прометовањa свих  роба,  радова и услуга које АД „Водовод и канализација“ Бијељина може понудити тржишту а да при томе овакав поступак у цјелости буде свеобухватан и затворен у једној организационој цјелини. У Одјељењу продаје се обавља поступак продаје роба, радова и услуга почев од планирања продаје, утврђивања цјеновника, промоције производа, прихватања наруџбеница, предмјера или предрачуна, праћења реализације налога и уговора, фактурисања па све до наплате потраживања. („Наплата потраживања“ се не односи на наплату воде).

Ово Одјељење дефинише врсте роба, радова и услуга које се могу понудити тржишту, утврдити њихову цијену те осмислити маркетиншки приступ  везан за продају и на крају начин обезбјеђења наплате потраживања. Производи које А.Д.  „Водовод и канализација“ Бијељина може понудити тржишту су вода (унапријеђење продаје), водоводни и канализациони материјал, изградња водоводних и канализационих линија и  прикључака, одржавање и поправка линија и прикључака трећим лицима, услуге канализације, услуге пројектовања, услуге одржавања кишне канализације, услуге кориштења специјалних возила,  лабараториске услуге везане за анализу воде.

13) Активности интерне ревизије

У складу са Годишњом студијом ризика и планом рада интерне ревизије у току 2013. године редовно ће се вршити сљедеће ревизије:

- ревизија јавних набавки;

- ревизија потраживања;

- ревизија продаје;

- ревизија запошљавања и обрачуна плата;

- ревизија годишњих пописа имовине, средстава и извора средстава;

- ревизија непокретности, постројења и опреме;

- ревизија благајничког пословања;

- ревизија прихода и расхода;

- ревизија заштите квалитета воде за пиће;

- ревизија обавеза предузећа;

- ревизија рада са повезаним лицима;

- ревизија недопуштених радњи;

- ванредне ревизије.

14) Маркетиншко-медијска промоција пословних активности Друштва

У 2013. години ће се наставити презентација, путем расположивих електронских и писаних медија, најзначајнијих активности А.Д. ''Водовод и канализација'' Бијељина утврђених Планом пословања за период 2013. године.

Од садржаја прилога који би се презентовали јавности тежиште би се усмјерило на следеће:

- рад органа управљања (Скупштина акционара, Надзорни одбор и Управа Друштва);

- изградњу и проширење изворишних и дистрибутивних капацитета;

- прибављање акредитација, овлашћења, лиценци и дозвола;

- актуелну проблематику у снабдијевању водом за пиће – застојима, прекидима, обезбјеђивању и заштити квалитета воде, раду лабораторије и др.;

- проблеме у наплати потраживања за испоручену воду и услуге канализације;

- активности на реализацији капиталних инвестиција, са тежиштем на изградњи канализационог система града Бијељине;

- промоцију пословних успјеха Друштва са посебним освртом на остварене резултате и

- информисању јавности о начину формирања цијена комуналних услуга (воде и канализације).

V – ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ,  РАСХОДИ И ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ

У пословној 2013. години финансијско пословање овог Друштва ће се обављати у складу са законским прописима, међународним рачуноводственим и ревизорским стандардима, прописима  Републике Српске и општим актима Друштва.

За реализацију активности која су предвиђена Планом пословања за 2013. годину неопходна су одговарајућа средства која ће се обезбиједити из остварених прихода основне дјелатности, споредне дјелатности, удружених средстава мјесних заједница, буџета Града Бијељине, кредитних и донаторских средстава.

Споразумом о јавним услугама и мјерама за унапређење система водоснабдијевања и канализационог система на подручју општине Бијељина који је потписан између А.Д. „Водовод и канализација“ и општине (Града) Бијељина као и Програмом побољшања финансијског и оперативног учинка (ФОПИП) утврђена је динамика корекције цијене воде и канализације до 2016. године када ће доћи до изједначавања цијена по свим категоријама.

За пословну 2013. године утврђене су сљедеће цијене воде и канализације по категоријама без ПДВ-а:

| КАТЕГОРИЈА | ПЛАНИРАНЕ ЦИЈЕНЕ ВОДЕ У 2013. ГОДИНИ |
| --- | --- |
| Домаћинства | 1,19 КМ |
| Привреда | 1,85 КМ |
| Установе | 1,65 КМ |

Цијена канализације се утврђује на нивоу од 100% цијене воде за објекте који су прикључени на новоизграђену фекалну канализацију, односно 50% цијене воде за објекте чији су преливи септичких јама прикључени на кишну канализацију.

У 2013. години је планирано да се испоруче сљедеће количине воде, као и одвођење отпадних вода (канализација):

Табела број 1 – планиране количине испоруке воде и отпадних вода

| ИСПОРУЧЕНА ВОДА (m³) |  |  |  | ОТПАДНЕ ВОДЕ (m³) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Мјесец | Остварено у 2012. год. | План за 2013. год | Остварено у 2012. год. | План за 2013. год |
| 1. | I | 293.929 | 302.749 | 69.822 | 72.615 |
| 2. | II | 274.704 | 282.945 | 64.247 | 66.817 |
| 3. | III | 281.936 | 290.394 | 62.815 | 65.328 |
| 4. | IV | 321.946 | 331.604 | 71.821 | 74.694 |
| 5. | V | 316.556 | 326.053 | 63.876 | 66.431 |
| 6. | VI | 328.946 | 338.814 | 66.951 | 69.629 |
| 7. | VII | 399.785 | 411.779 | 69.337 | 72.110 |
| 8. | VIII | 436.036 | 449.117 | 76.363 | 79.417 |
| 9. | IX | 379.330 | 390.709 | 71.315 | 74.168 |
| 10. | X | 310.229 | 319.535 | 63.153 | 65.679 |
| 11. | XI | 307.662 | 316.892 | 67.326 | 70.019 |
| 12 | XII | 292.609 | 301.387 | 61.659 | 64.125 |
|  | УКУПНО: | 3.943.668 | 4.061.978 | 808.685 | 841.032 |

У 2013. години планирани су сљедећи приходи и расходи а како слиједи:

(1) Планирани приходи

Табела број 2 – планирани приходи

| Р. Бр. | Конто | Врста прихода | Остварени приходи у 2012. години | План за 2013. годину | Индекс | % учешћа у укупно планираним приходима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 611200 | Приходи од изградње и проширења вод. мреже | 221.836 | 250.000 | 113 | 3,15 |
| 2. | 611300 | Приходи од прикључака и механизације | 428.892 | 450.000 | 105 | 5,67 |
| 3. | 611400 | Приходи од испоруке воде предузећима | 633.799 | 650.000 | 103 | 8,19 |
| 4. | 611500 | Приходи од испоруке воде грађанима | 4.457.194 | 4.800.000 | 108 | 60,45 |
| 5. | 611600 | Приходи од канализације | 709.446 | 750.000 | 106 | 9,44 |
| 6. | 611700 | Приход од рада специјалног возила | 24.477 | 30.000 | 123 | 0,37 |
| 7. | 611800 | Приходи баждарнице | 7.255 | 10.000 | 138 | 0,13 |
| 8. | 611900 | Остали приходи | 201.966 | 230.000 | 114 | 2,90 |
| 9. | 650200 | Приходи од дотација | 152.280 | 230.000 | 151 | 2,90 |
| 10. | 652000 | Приходи од донација | 139.838 | 140.000 | 100 | 1,76 |
| 11. | 659000 | Приходи од рефундације | 33.668 | 30.000 | 89 | 0,37 |
| 12. | 659500 | Приходи лабораторије | 4.500 | 6.000 | 133 | 0,08 |
| 13. | 659600 | Приходи од израде пројектне докумен. | 11.684 | 20.000 | 171 | 0,25 |
| 14. | 659700 | Остали приходи – судска такса и сл. | 8.650 | 15.000 | 173 | 0,19 |
| 15. | 659800 | Приходи од накнаде за проширење извор. | 92.454 | 100.000 | 108 | 1,26 |
| 16. | 659900 | Остали пословни приходи | 43.697 | 50.000 | 114 | 0,63 |
| 17. | 661000 | Приходи од камата | 51.569 | 40.000 | 78 | 0,50 |
| 18. | 677000 | Наплаћена отписана потраживања | 114.795 | 130.000 | 113 | 1,63 |
| 19. | 679700 | Приходи од укидања резервисања за накнаде и бенефиције запослених | 41.216 | 10.000 | 24 | 0,13 |
|  |  | УКУПНИ ПРИХОДИ: | 7.379.216 | 7.941.000 | 108 | 100,00 |

Приходи од изградње и проширења водоводне мреже остварили би се реализацијом изградње дистрибутивне мреже као и изградњом транспортног цјевовода према југозападном дијелу Семберије.

Приходи од прикључака и механизације остваривали би се прикључивањем корисника на водоводну мрежу.

Приходи од испоруке воде правним субјектима и домаћинствима обезбједиће се испоруком око 4.903.010 m³ воде и канализације у 2013. години уз примјену утврђених цијена на које сагласност даје надлежни Скупштина Града Бијељина.

Приходи од канализације предвиђени су изградњом канализационог система града Бијељина и прикључивањем корисника на овај систем. На дан 31.12.2012. године на систем фекалне канализације прикључено 4.373 корисника, а на систем кишне канализације 2.756 корисника. У 2013. години се очекује око 1.200 нових прикључака на фекалну канализацију (ГСФК 3 – Мајевичка 900 прикључака и ГСФК 8 – Галац 300 прикључака). Предвиђене цијене за кориштење канализационог система су у висини цијена за испоручену воду.

Приходи од донација се односе на примљене донације за изградњу водоводних линија и канализационе мреже од иностраних донатора и средстава Буџета Града која су евидентирана на разграничене приходе и за сваку годину се оприходују у висини амортизације обрачунате на изграђена основна средства из донација.

Приходи од проширења изворишних капацитета  остварују се приликом давања сагласности на прикључке на воду и користиће се за улагање у проширење капацитета.

(2)  Планирани расходи

Табела број 3 – планирани расходи

| Р. бр. | Конто | Врста расхода | Остварени расходи у 2012. години | План за 2013. годину | Индекс | % учешћа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 511000 | Трошкови сировина и материјала | 511.440 | 530.000 | 104 | 6,82 |
| 2. | 511010 | Трошкови лабораторијског материјала | 8.990 | 15.000 | 167 | 0,19 |
| 3. | 511100 | Трошкови резервних дијелова | 25.522 | 25.000 | 98 | 0,32 |
| 4. | 512200 | Трошкови канцеларијског материјала | 24.865 | 25.000 | 101 | 0,32 |
| 5. | 512300 | Трошкови ауто гума | 10.261 | 9.000 | 88 | 0,12 |
| 6. | 512400 | Трошкови осталог материјала | 8.197 | 10.000 | 122 | 0,13 |
| 7. | 512500 | Отпис ситног инвентара и алата | 44.114 | 49.000 | 111 | 0,63 |
| 8. | 513000 | Трошкови горива и мазива | 121.722 | 130.000 | 107 | 1,67 |
| 9. | 513100 | Трошкови електричне енергије | 265.080 | 300.000 | 113 | 3,86 |
| 10. | 520000 | Трошкови бруто зарада | 3.502.192 | 3.500.000 | 100 | 45,03 |
| 11. | 522000 | Примања чланова НО и одб. за ревиз. | 84.604 | 85.000 | 101 | 1,09 |
| 12. | 529000 | Остали лични расходи | 256.609 | 280.000 | 109 | 3,60 |
| 13. | 531200 | Трошкови ПТТ услуга | 44.352 | 45.000 | 101 | 0,58 |
| 14. | 532000 | Трошкови услуга одржавања | 34.020 | 40.000 | 118 | 0,51 |
| 15. | 535000 | Тр. маркет. реклам. и оглашав. у новин. | 51.386 | 52.000 | 101 | 0,67 |
| 16. | 539200 | Трошкови комуналних услуга | 34.470 | 40.000 | 116 | 0,51 |
| 17. | 539300 | Трошкови за услуге заштите на раду | 1.160 | 8.000 | 689 | 0,10 |
| 18. | 539600 | Непроиз. услуге по уговору о дјелу | 15.629 | 16.000 | 102 | 0,21 |
| 19. | 539700 | Трошкови анализе воде | 32.886 | 35.000 | 106 | 0,45 |
| 20. | 539900 | Трошкови осталих услуга | 75.970 | 80.000 | 105 | 1,03 |
| 21. | 540000 | Трошкови амортизације | 1.022.598 | 1.500.000 | 147 | 19,30 |
| 22. | 549000 | Трошкови осталих дуг. резервисања | 270.000 | - | - | - |
| 23. | 550000 | Трошкови ревизије год. обрачуна | 28.400 | 15.000 | 53 | 0,19 |
| 24. | 550100 | Трошкови адвокатских услуга | 6.300 | 8.000 | 127 | 0,10 |
| 25. | 550200 | Трошкови здравствених услуга | 7.832 | 20.000 | 255 | 0,26 |
| 26. | 550500 | Трошкови у вези струч. усавршавања | 8.558 | 30.000 | 350 | 0,40 |
| 27. | 550600 | Услуге за измјене на постојећим прог. | 1.964 | 3.000 | 153 | 0,04 |
| 28. | 550700 | Трошкови претплате на стр. издања | 4.782 | 4.000 | 84 | 0,05 |
| 29. | 551000 | Трошкови репрезентације | 27.662 | 27.000 | 98 | 0,36 |
| 30. | 552000 | Премија осигурања сталне имовине | 1.580 | 4.000 | 253 | 0,05 |
| 31. | 552700 | Премија осигурања запослених | 1.259 | 2.000 | 159 | 0,03 |
| 32. | 553000 | Трошкови платног промета | 7.195 | 10.000 | 139 | 0,13 |
| 33. | 553010 | Трошкови плат. промета - гаранције | 8.450 | 10.000 | 118 | 0,13 |
| 34. | 554100 | Трошкови чланарина посл. удруж. | 8.259 | 10.000 | 121 | 0,13 |
| 35. | 555000 | Трошкови пореза и накнада | 24.324 | 25.000 | 103 | 0,32 |
| 36. | 559000 | Остали нематеријални трошкови | 153.381 | 280.000 | 183 | 3,60 |
| 37. | 561000 | Трошкови камата | 266.677 | 350.000 | 131 | 4,50 |
| 37. | 578000 | Отписи краткорочних потраживања | 209.237 | 180.000 | 86 | 2,32 |
| 38. | 579800 | Издаци за хуман. и културне намјене | 14.182 | 15.000 | 106 | 0,19 |
| 39. | 579900 | Остали не поменути расходи | - | 5.000 | - | 0,06 |
|  |  | УКУПНИ РАСХОДИ: | 7.226.109 | 7.772.000 | 108 | 100 |

Трошкови сировина и материјала планирани су према плану одржавања и изградње водоводних линија, мрежа и прикључака на водоводне мреже према нормативима утрошка за поједине објекте.

Најзначајнији трошкови у структури укупним трошковима су трошкови бруто зарада и осталa личнa примања. У 2013. години поменути трошкови су планирани у укупном износу од 3.865.000 КМ, што представља 49,72% укупно планираних трошкова овог Друштва.

Такође, значајан трошак је и амортизација основних средстава. У планиране трошкове амортизације за 2013. годину су укључени трошкови амортизације главног секундарног фекалног колектора бр. 8 (ГСФК 8) и водоводне мреже тзв. Сјеверни прстен, будући да се у 2013. години очекује завршетак радова на поменутим објектима.

Остали трошкови пословања планирани су у односу на остварење у 2012. години, тако да су одређени трошкови повећани, односно задржани на нивоу остварених трошкова у 2012. години.

- Планирани пословни резултат

На основу планираних укупних прихода и расхода очекивани финансијски резултат за пословну 2013. годину годину био би позитиван и то:

| РЕДНИ БРОЈ | ОПИС | 2013. ГОДИНА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупан приход | 7.941.000 |
| 2. | Укупни расходи | 7.772.000 |
| 3. | Укупна бруто добит: | 169.000 |

- Биланс стања - позиција обавеза по дугорочним кредитима

• дугорочни финансијски кредит у иностранству – кредит 1                10.262.541  КМ

• дугорочни финансијски кредит у иностранству – кредит 2                  1.676.685  КМ

Укупно дугорочни кредити:                 11.939.226 КМ

• дио дуг.финансијских обававеза које доспјевају за плаћање

до годину дана у иностранству                                                                1.140.282 КМ                                                                             • дио дуг.финансијских обававеза које доспјевају за плаћање

до годину дана у земљи                                                                                   11.853 КМ

Укупно:                1.152.135 КМ

- План нето новчаних токова

| Редни број | Опис позиције | Вриједност у КМ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупни приходи | 7.941.000 |
| 2. | Укупни расходи | 7.772.000 |
| 2.1. | материјални трошкови |  |
| 2.2. | трошкови енергије |  |
| 2.3. | амортизација | 1.500.000 |
| 2.4. | трошкови камата |  |
| 2.5. | остали трошкови |  |
| 3. | Добит (1-2) | 169.000 |
| 4. | Амортизација | 1.500.000 |
| 5. | Бруто новчани ток | 1.669.000 |
| 6. | Инвестиције властита ср. | 340.250 |
| 7. | Нето новчани ток | 1.328.750 |

Из пројекције нето новчаног тока види се да је за покриће трошкова пословања и планираних инвестиција из властитих (обртних) средстава није потребно додатно обезбјеђење средстава из кредита од банака.

VI – ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

У току 2013. године, у зависности од извора и средстава финансирања, предвиђена је реализација сљедећих инвестиција по Службама а како слиједи:

Служба за производњу и дистрибуцију воде:

- набавка и уградња одговарајуће електро опреме за прављење нових разводних ормара на изворишту ″Грмић″; вриједност инвестиције 10.000 КМ;

- санитарно уређење бунара; вриједност инвестиције 10.000 КМ;

- набавка једне вертикалне потопне бунарске пумпе са спојном прирубницом и припадајућим кабловима; вриједност инвестиције 18.000 КМ;

- набавка и монтажа два фреквентна регулатора – хидровара; вриједност инвестиције 9.000 КМ;

- радови на аутоматизацији пумпних постројења на изворишту ″Грмић″; вриједност инвестиције 12.000 КМ;

- израда пијезометара за мониторинг нивоа и квалитета подземних вода; вриједност инвестиције 60.000 КМ.

Укупна вриједност инвестиција: 119.000 КМ

Извор финансирања: властита средства Друштва (1 - 5) и Град Бијељина (под редним бројем 6).

Служба за пројектовање и развој:

- реконструкција постојеће водоводне мреже у циљу отклањања уских грла у систему; вриједност инвестиције 15.000 КМ;

- проширење постојеће водоводне мреже на подручјима гдје се захтјевају нови прикључци; вриједност инвестиције 200.000 КМ;

- набавка фиксне и мобилне опреме за мјерење протиција и притиска, као и набавка опреме за детекцију кварова и положаја водоводних цијеви; вриједност инвестиције 30.000 КМ;

- израда нових водоводних прикључака на водоводну мрежу (око 200 прикључака у оквиру 7 стамбено-пословних објеката и 1300 индивидуалних прикључака); вриједност инвестиције 850.000 КМ;

- израда Главног пројекта реконструкције водоводне мреже у склопу обухвата изградње VI етапе II фазе канализационог система Бијељина без геодетских снимања; вриједност инвестиције 20.000 КМ;

- израда Идејног пројекта дијела дистрибутивне мреже за насеља Јужног прстена  укључујући и геодетска снимања терена; вриједност инвестиције 30.000 КМ.

Укупна вриједност инвестиција: 1.145.000 КМ (властита средства 45.000 КМ и остала средства 1.100.000 КМ).

Извор финансирања: властита средства (1 и 3); остала средства – град, инвеститори и грађани (2, 4, 5 и 6)

Служба за канализацију:

- набавка возила за тв-инспекцију канализације; вриједност инвестиције 782.332 КМ (400.000 еура);

- набавка специјалног возила за испирање канализације под притиском; вриједност инвестиције 782.332 КМ (400.000 еура);

- изградња главног примарног колектора; вриједност инвестиције 2.053.622 КМ (1.050.000 еура);

- изградња главног секундарног фекалног колектора број 3 (ГСФК 3); вриједност инвестиције 7.627.737 КМ (3.900.000 еура);

- изградња Постојења за пречишћавање отпадних вода; вриједност инвестиције 11.734.980 КМ (6.000.000 еура)

- завршетак радова на изградњи главног секундарног фекалног колектора број 8 (ГСФК 8); вриједност инвестиције 3.911.660 КМ (2.000.000 еура) и

- завршетак радова на проширењу водоводне мреже тзв. Сјеверни прстен; вриједност инвестиције 2.933.745 КМ (1.500.000 еура).

Укупна вриједност инвестиција: 29.826.408 КМ (15.250.000 €).

Извор финансирања: ИПА фондација 800.000 €  (1 и 2), донацијe 9.500.000 € (5, 6 и 7), кредитна средства 4.950.000 € (3 и 4)

Служба за геодетске послове и АОП:

- успостављање ГИС-а од стране референтног предузећа; вриједност инвестиције 10.000 КМ;

- набавка два ручна ГПС уређаја за ГИС; вриједност инвестиције 10.000 КМ;

- набавка лиценцираних софтвера; вриједност инвестиције 22.000 КМ и

- набавка рачунарске опреме; вриједност инвестиције 8.000 КМ.

Укупна вриједност инвестиција: 50.000 КМ.

Извор финансирања: властита средства Друштва (1 - 4).

Служба за одржавање цјевовода и изградњу водоводне мрежа:

- набавка камиона кипер носивости 8т; вриједност инвестиције 30.000 КМ;

- набавка кедија (теренско возило); вриједност инвестиције 40.000 КМ;

- набавка компресора; вриједност инвестиције 5.000 КМ;

- набавка хидрауличног бушача; вриједност инвестиције 5.000 КМ и

- набавка стола за баждарење; вриједност инвестиције 30.000 КМ.

Укупна вриједност инвестиција: 110.000 КМ.

Извор финансирања: властита средства Друштва (1 - 5).

Служба за правне, кадровске и опште послове:

- набавка рачунарске опреме; вриједност инвестиције 4.300 КМ;

- набавка канцеларијске опреме (радни столови, ормари, столице); вриједност инвестиције 1.450 КМ;

- изградња осматрачнице за извориште ″Грмић″; вриједност инвестиције 9.000 КМ;

- набавка и постављање ноове пластифициране ограде; вриједност инвестиције 10.500 КМ;

- постављање нових бетонских стубова у огради; вриједност инвестиције 26.000 КМ;

- изградња шљунковите стазе уз ограду Изворишта; вриједност инвестиције 15.000 КМ;

- набавка клима уређаја за Управну зграду Друштва; вриједност инвестиције 10.000 КМ.

Укупна вриједност инвестиција: 76.250 КМ.

Извор финансирања: властита средства Друштва (1 – 7).

Укупна вриједност планираних инвестиција овог Друштва за 2013. годину износе 31.326.658 КМ од чега:

- из властитих средстава ..........................................................................    340.250 КМ

- из донација ............................................................................................ 18.580.385 КМ

- из ИПА фондација .................................................................................. 1.564.664 КМ

- из кредитних средстава ..........................................................................9.681.359 КМ

- из осталих извора (средстава града, инвеститора, грађана и сл.) ...... 1.160.000 КМ

VII – ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

На крају пословне 2012. године у Друштву је било запослено 216 радника према приказаној квалификационој структури.

У 2013. години је планирано да се задржи постојећи број запослених, без запошљавања нових радника осим у случају посебних кадровских потреба.

Табела број 6 – квалификациона структура запослених на крају 2012. године

| Редни број | Стручна спрема | Број радника | Учешће |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистри | 4 | 1,85 |
| 2. | Висока стручна спрема - ВСС | 50 | 23,15 |
| 3. | Виша стручна спрема | 7 | 3,24 |
| 4. | ВКВ / ССС – V степен | 10 | 4,63 |
| 5. | Средња стручна спрема – IV степен | 50 | 23,15 |
| 6. | Средња стручна спрема – III степен | 67 | 31,02 |
| 7. | Средња стручна спрема – II степен | 2 | 0,92 |
| 8. | Квалификовани радници | 13 | 6,02 |
| 9. | Неквалификовани радници | 13 | 6,02 |
|  | УКУПНО: | 216 | 100,00 |

VIII – РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТА ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ

У јулу 2010. године А.Д. ″Водовод и канализација″ Бијељина је потписала нови Уговор о зајму са ЕБРД-ом у износу од 5.000.000 €, а до реализације је дошло у децембру 2011. године.

Поред кредитних средстава су обезбјеђена су сљедећа донаторска средства и то:

- за изградњу канализације 10.500.000 еура;

- за консултантске услуге 866.000 еура од чега је Европска комисија за потребе    Пројекта донирала консултантске услуге у оквиру ЕУ-ИПФ фонда у укупном износу од 500.000 еура, при чему је данска консултантска кућа COWI директно закључила уговор са Европском комисијом; 366.000 еура је обезбјеђено за услуге надзора за изградњу Пречистача отпадних вода, а ово Друштво је у мају 2012. године потписало уговор са њемачком фирмом Inco West за обављање поменутих услуга надзора у вриједности обезбјеђене донације.

Такође, у току су активности на обезбјеђењу нове донације од Владе Холандија у износу од 6.700.000 еура из програма „Орио“ за наставак активности на изградњи канализације.

Кредитна средства у износу од 5.000.000 еура су одобрена под сљедећим општим условима:

- Задњи датум расположивости средстава 31. децембар 2013. године;

- Минимални износ повлачења средстава 200.000 €;

- Минимални износ пријевременог отплаћивања 1.000.000 €;

- Минимални износ отказивања 1.000.000 €;

- Датуми плаћања камата су 31. јануар и 31. јули сваке године;

- Зајам ће се отплаћивати у 24 једнаке полугодишње рате на дан 31. јануар и 31. јули сваке године, с тим да је први Датум отплате зајма 31. јануар 2014. године, а задњи Датум отплате зајма 31. јули 2025. године;

- Висина провизије на неискоришћена средства износи 0,50% годишње.

Уговором о зајму је предвиђено да Пројекат обухвати сљедеће дијелове:

- Дио А: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, водоводне мреже и система канализације који се састоји из сљедећих компоненти:

- Дио А1: Изградња главног секундарног колектора бр. 8

- Дио А2: Проширење водоводне мреже;

- Дио А3: Изградња главног секундарног колектора бр. 3

- Дио А4: Пројектовање и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода;

- Дио А5: Изградња примарног колектора;

• Дио Б: Консултантске услуге за имплементацију пројекта.

У првој половини 2013. години се очекује завршетак радова на изградњи главног секундарног фекалног колектора број 8 (ГСФК 8) и проширењу водоводне мреже на подручју тзв. Сјеверни прстен.

За изградњу Главног фекалног колектора од фекалне пумпне станисе ПС 1 до постројења за пречишћавање отпадних вода изабран је Извођач – конзорцијум Хигра д.о.о из Бијељине и Хидрокоп д.о.о из Бањалуке са којим је 26. семпембра 2012. године потписан уговор о извођењу радова. Рок за завршетак радова је октобар 2013. године.

За реализацију четврте пројектне компоненте - изградња постројења за пречишћавање отпадних вода изабран је Извођач – фирма Mass Aritma Sistemleri из Турске са којом је уговор потписан 07. новембра 2012. године. Радови на терену су започети а завршетак је планиран за прву половину 2014. године.

Избор извођача за изградњу главног секундарног фекалног колектора број 3 (ГСФК 3) је окончан а потписивање уговора се очекује у наредном периоду.

Завршетак Пројекта је планиран у 2014. години и до тада се очекује да на систем фекалне канализације буде прикључено око 5.000 корисника.

IX – ЗАКЉУЧАК

Реализација планираних активности утврђених Планом пословања за 2013. годину могућа је уз непрекидно ангажовање органа управљања (Скупштине акционара, Надзорног одбора и Управе Друштва), ПИУ тима и органа контроле (Одбора за ревизију и Интерне ревизије), као и ангажовањем свих запослених у А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.

Само добром организацијом рада, добрим руковођењем, рационализацијом и максималном штедњом може се постићи успијех у пословању и остварити планирана добит на крају 2013. године.

На крају је потребно нагласити да ће 2013. година бити обиљежена провођењем активности на реализацији уговорних обавеза преузетих кредитиним аранжманима са ЕБРД-ом са посебном акцентом на изради Елабората о могућностима раздвајања основне од споредне дјелатности у два засебна правна субјекта о чему се више говорило у II одјељку овог Плана пословања – општи подаци.

Број: 309/13

Дана, 15. фебруара 2013. године

ДИРЕКТОР

______________________________

Перковић Предраг, дипл. правник