ЈП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“ д.о.о.

БИЈЕЉИНА

П  Л  А  Н    Р А Д А

ЗА  2013.

Бијељина, март 2013.

Уводне напомене

Као што је познато да постојећи инсталисани капацитет котлова као и топловодне –вреловодне мреже није довољан ни приближно потребама града, а још када се има у виду стање постројења због старости, ни квалитет гријања постојећих корисника није извјестан и доводи се у питање функционисање система током грејне сезоне јер су могући већи кварови на топловодној мрежи ( ул. М.Д. Гавриловића) што би велики дио корисника оставило без гријања на дужи период, као и кварови на виталним дијеловима котлова ( „екранске цијеви“, експанзиона посуда и др.) што би довело до трајног прекида гријања за све кориснике. Примјера ради град Добој као адекватно поређење, по свим параметрима са Бијељином има 10 пута већи инсталисани капацитет градске топлане, загријава 7 пута већу површину од наше „Градске топлане“.

Обзиром да је Скупштина града донијела одлуку ( у току 2012. ) да се приступи изради Студије топлификације града Бијељина, те да је именована комисија за израду пројектног задатка за Студију, као и да су у градском буџету за 2013. годину планирана средства за израду студије за очекивати је да се у току 2013. године дође до наведеног документа који ће у многоме опредјелити стратегију развоја топлификације града, а самим тим и судбину „Градске топлана“ и њене развојне планове.

Међутим, до реализације наведеног, очигледно је да ће „Градска топлана“ и у 2013. години за пружање својих услуга бити искључиво зависна од постојећег капацитета извора топлотне енергије ( 2 котла  x 3,8 Мw =7,6 Мw – маx снаге ), као и постојеће дистрибутивне мреже укупне дужине од 4.759 м, тако да се приликом израде плана активности за 2013. годину треба и фокусирати на реално расположиве капацитете и финансијска средства.

Када се има у виду напријед наведено да би се смањио ризик од могућих дуготрајних прекида испоруке топлотне енергије корисницима неопходно је до наредне грејне сезоне на постојећем капацитету извршити генерални ( капитални )  ремонт. Осим рјешавања тренутне ситуације овакав ремонт би био оправдан и у сваком случају би се уклапао и у свако будуће рјешење система даљинског гријања у граду.

Циљеви пословања

Имајући у виду наведено у уводном дијелу „Градској топлани“ преостаје да се у оквиру могућности одреде основни циљеви пословања и то :

- одржавање постојећег капацитета и то у најнужнијем дијелу

- опстати на тржишту, односно задржати постојећи број корисника наших услуга, а по могућности и повећати број корисника

- пружити што квалитетнију услугу гријања корисницима  како би се избјегло давање „бонификације“ на рачуне за гријање, због рекламација корисника

- вршити инвестирање у најпотребнију опрему и најнеопходнији ремонт постројења

- настојати постићи уштеду у трошковима пословања

- инвестирати у топловодну мрежу само у случајевима заинтересованости трећих лица

( потенцијалних корисника, инвеститора) за суфинансирање топловодне мреже ( уз наша

минимална улагања)

- наставити стварати што боље предуслове да се садашњи стандард запослених побољша.

- настојати повећати степен наплате услуге гријања

- довести до краја процјену имовине и извршити укњижење исте

- наставити техничко-технолошко оспособљавање.

Начин стицања доходка

- испорука топлотне енергије корисницима

- пружање услуге корисницима одржавањем и ремонтовањем њихових кућних инсталација за гријање

- такса за укључење и искључење корисника.

Закључак

Предлажемо да се уради капитални ремонт постројења како би се могли озбиљно припремити за следећу грејну сезону, међутим за овакав захват неопходна су већа финансијска средства, којима „Градска топлана“ не располаже нити их може финансирати из текућих средстава, такође позната је чињеница да „Градска топлана“ не располаже имовином по основу које би се могла кредитно задужити за ову намјену. Дакле, једина могућност је да локална самоуправа – Град Бијељина и Влада РС обезбиједе потребна средства из својих буџета из дијела јавне потрошње јер производња и испорука топлотне енергије

( по Закону о комуналним дјелатностима) се сматра као комунална дјелатност од посебног јавног интереса.

Уколико би Скупштина града подржала својим Закључком наш приједлог за капитални ремонт постројења „Градска топлана“ би урадила елаборат о потребним радовима и модернизацији постојећег капацитета. Средства би се могла обезбједити из преосталог дијела средстава прибављених емисијом обвезница општине Бијељина намјењених проширењу система гријања у граду.

ЈП „Градска топлана“ д.о.о.

Бијељина

Број: 929/13

Датум: 20.05.2013. године

в.д. директора

__________________

Радомир Марјановић