ЈП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“ д.о.о.

БИЈЕЉИНА

И З В Ј Е Ш Т А Ј

о раду и финансијском пословању за 2012.годину

са Планом рада за 2013.годину

Бијељина, март 2013. године

Уводни дио

Градска топлана је током 2012. године вршила испоруку топлотне енергије корисницима у периоду од 01.01.2012. до 20.04.2012. године, а затим у склопу нове грејне сезоне од 15.10.па до краја 2012. године, што је укупно износило 188 дана. У том периоду гријано је просјечно између 64.476 м² и 70.084 м² од чега се стамбени простор кретао између 56.476 м² до 61.842 м², док се пословни простор, школски и простор дјечијег обданишта кретао између 8.000 м² и 8.242 м², при томе је гријана и зграда ЦЈБ Бијељина чији се утрошак енергије мјери „калориметром“ и разликује се из мјесеца у мјесец. Када је у питању број корисника он се током 2012. кретао од 1.161 стамбених јединице и 68 пословних јединица ( април 2012.) па до 1.075 стамбених јединица  и 79 пословних јединица ( децембар 2012.)

Као што је наведено други дио грејне сезоне 2011/12 је завршен 20.04.2012. године и у том периоду  просјечна цијена набављеног угља  износила је 115,32 КМ /т , што је у цијени гријања од 2,75 КМ /м² учествовало са износом од 1,42 КМ или 51,64 %. Обзиром да је у току 2011.године дошло до повећања цијене угља у просјечном износу од 30,69 % као и чињеницу да је у току 2012.године дошло до додатног поскупљења од 3,00 %, а да цијена гријања за кориснике није коригована у складу са економским принципима тржишног пословања  учешће утрошка угла у цијени гријања достигло је износ од 1,89 КМ или 68,72 % , што је апсолутно неприхватљиво  јер је за све остале расходе ( плата запослених, ремонт и одржавање постројења, ПДВ, утрошак електричне енергије и сви остали трошкови) преостаје 0,86 КМ или 31,27 % , под условом 100% наплативости, што такође није реално.

Када је у питању испорука топлотне енергије потрошачима, у грејну сезону, као и претходних, ушло се са обављеним најнужнијим ремонтом постројења ( котлови, топловодна мрежа идр.) због познате ситуације око недостатка финансијских средстава. Обзиром на старост постројења (преко 30 година) без генералног ремонта котлова ( промјена екрана и др.) и реконструкције топловодне мреже у грејну сезону се ушло свјесно са одређеним степеном ризика од већих кварова, лошијег квалитета гријања или чак потпуног прекида испоруке топлотне енергије.

Уз велике напоре и правовремене интервенције запослених на одржавању постројења до таквих кварова  и застоја није дошло током грејне сезоне, а и квалитет гријања је био на задовољавајућем нивоу, без примједби корисника.

Међутим ситација са обављањем најнужнијег ремонта се понавља из године у годину и овакво стање представља велики ризик од потпуног прекида гријања у наредним сезонама.

Горе наведени проблеми узроковали су да  пословну 2012.годину завршимо са негативним финансијским резултатом у пословању у износу од 118.120,00 КМ, а што је детаљно наведено у финансијском извјештају који следи.