На основу члана 21. став 2 и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11) и члана 38. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 8/13), Скупштина Града Бијељина на својој 17. сједници одржаној дана 27. децембра 2013. године, донијела је:

П Р О Г Р А М

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Заједничка комунална потрошња је дјелатност од посебног јавног интереса која је законом стављена у надлежност органа локалне самоуправе. Да би се правилније планирале и спроводиле активности у области заједничке комуналне потрошње Законом о комуналним дјелатностима регулисано је да се сваке године доноси програм обављања дјелатности заједничке комуналне потрошње.

Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 124/11 утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин обезбијеђивања посебног јавног интереса, организација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања.

Дјелатности заједничке комуналне потрошње обухватају услуге:

1.	чишћење јавних површина у насељеним мјестима,

2. 	одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,

3.	одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,

4.   јавна расвјета у насељеним мјестима.

Средства за обављање комуналних дјелатности, заједничке кломуналне потрошње обезбијеђују се из:

- комуналне накнаде,

- дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса,

- дијела прихода од пореза непокретности и

- дијела накнаде за дате концесије.

Утврђивање висине средстава из претходног става врши се на основу Програма који доноси Скупштина јединице локалне самоуправе.Програм садржи обим одржавање појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга, заједничке комуналне потрошње, висину потребних средстава за реализацију програма и распоред средстава за сваку дјелатност посебно и по намјенама.

Овим Програмом су предвиђене слиједеће активности-услуге:

1. Јавна градска хигијена,

- чишћење јавних површина у прољетном, љетном и јесењем периоду у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања,

- чишћење јавних површина у зимском периоду-зимска служба,

- прање јавних површина,

- одвожење, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча".

2. одржавање јавних зелених површина,

3. одвођење атмосферских вода и чишћење колектора кишне канализације

4. одржавање јавних површина у мјесним заједницама, око домова културе, школских

објеката и спомен обиљежја,

5. уређење излазно-улазних путних праваца, кошење обале канала Дашница и

чишћење дна канала Дашница,

6. уништавање амброзије,

7. чишћење дивљих депонија,

8. радови ван програма,

9. одржавање јавне расвјете,

10. изградња јавне расвјете,

11. декорација града.

- ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА

1.1. Чишћење јавних површина (љетни период) у правилу траје од 01. 03. до 01.12.текуће године и подразумијева ручно и машинско чишћење јавних површина а то су градски тротоари, риголи 0.5м од ивичњака у граду Бијељина и насељеном мјесту Јања.

Површине из овог програма чисте се машински или ручно, а чишћење се састоји од сакупљања:

- уобичајног уличног смећа (ситни папирићи, опушци и др.),

- атмосферска загађења (пепео, чађ, прашина настала кретањем теретних моторних возила превозом расутих материјала),

- сезонско смеће (лишће, пијесак, прашина, гранчице, ситни камен и агрегати, јер се ови отпадци јављају у јесењем и зимском периоду,

- одржавање градских фонтана (чишћење),

- одржавање клупа и кошара за отпатке (поправак, бојење и сл.).

Површине су раздвојене у четири приоритета у граду Бијељина и два приоритета у насељеном мјесту Јања, из чега произилази и интензитет чишћења. Приликом подјеле водило се рачуна о густини насељености града, распореду пословних стамбених зграда, саобраћајне оптерећености (пјешачки и моторни) и о интензитету загађивања.

Чишћење јавних површина повјерено је предузећу АД "Комуналац" ДОО Бијељина на основу проведене процедуре јавне набавке.

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у граду Бијељина

Први приоритет улице које се чисте шест пута у седмици

| Улица | руч. чиш. тротоара м² | руч. чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Трг Краља Петра I Карађорђевића | 4660 | 628 |
| Карађорђева | 1485 | 495 |
| Меше Селимовића | 1065 | 355 |
| Гаврила Принципа | 3420 | 634 |
| Доситеја Обрадовића | 300 | 100 |
| Змај Јове Јовина | 429 | 143 |
| Николе Тесле | 2276 | 612 |
| Милоша Црњанског | 2062 | 156 |
| Нушићева | 780 | 260 |
| Саве Ковачевића | 716 | 179 |
| Укупно | 17.193 м² | 3562 м² |

Тротоари

6 дана х 17193 м²х 4 седмице =412632 м²

412632 х 0,017008= 7018,05км

риголи

6 дана х 3562 м²х 4 седмице= 85488 м²

85488 х0,038034 = 3251,45км

Други приоритет улице које се чисте три пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Патријарха Павла | 570 | 190 |
| Светог Саве | 1470 | 490 |
| Српске војске | 4470 | 1490 |
| Незнаних јунака | 2973 | 991 |
| Кнегиње Милице | 1035 | 345 |
| Укупно | 10518м² | 3506м² |

Тротоари

3 дана х 10518 м²х 4 седмице =126216 м²

126216х 0,017008= 2146,68км

риголи

3 дана х 3506 м² х 4 седмице= 42072 м²

42072х0,038034 = 1600,16км

Трећи приоритет улице које се чисте два пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Његошева | 723 | 241 |
| Мајевичка | 1995 | 665 |
| Филипа Вишњића | 3597 | 1199 |
| Кнеза Милоша | 780 | 260 |
| Рачанска | 5100 | 1744 |
| Милоша Обилића | 1455 | 485 |
| Војводе Степе | 435 | 145 |
| Атинска | 660 | 220 |
| Трг Ђенерала Драже | 540 | 180 |
| Укупно | 15285м² | 5139м² |

Тротоари

2 дана х 15285 м²х 4 седмице =122280 м²

122280х 0,017008= 2079,74км

Риголи

2 дана х 5139 м² х 4 седмице= 41112 м²

41112х0,038034 = 1563,65км

Четврти приоритет улице које се чисте један пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Београдска | 1500 | 500 |
| Живојина Мишића | 2145 | 715 |
| Кнез Иво од семберије | 1965 | 1010 |
| Нова Рачанска | 1320 | 547 |
| Стефана Дечанског | 924 | 308 |
| Раје Баничића | 3345 | 1115 |
| Димитрије Туцовића | 4695 | 1565 |
| Арсенија Ћарнојевића | 1005 | 335 |
| Потпоручника Смајића | 970 | 323 |
| 27 Март | 3636 | 1212 |
| Шабачких Ђака | 900 | 600 |
| 1. Маја | 480 | 160 |
| Жртава фашистичког Терора | 1105 | 335 |
| Српске добровољачке гарде | 4545 | 915 |
| Браће Гаврић | 660 | 220 |
| Сергеја Јесењина | 135 | 90 |
| Војводе Петра Бојовића | 2673 | 891 |
| Ђуре Даничића | 1398 | 466 |
| Баје Станишића | 525 | 157 |
| Ивана Горана Ковачића | 678 | 225 |
| Ћирила и Методија | 1248 | 416 |
| Пере Станића | 420 | 140 |
| Душана Баранина | 943 | 629 |
| Мајора Гавриловића | 415 | 217 |
| Професора Бакајлића | 630 | 210 |
| Лазе Костића | 1000 | 500 |
| Солунска | 765 | 255 |
| Цара Уроша | 2055 | 685 |
| Сремска | 6000 | 1650 |
| Кулина Бана | 1716 | 1144 |
| Светозара Марковића | 1110 | 370 |
| Укупно | 50.906 м² | 17.905 м² |

Тротоари

50906 м² х 4 седмице = 203624 м²

203624 м²х 0,017008км = 3463,24км

Риголи

17905 м²х 4 седмице = 71620 м²

71620 м² х 0,038034км =2723,99км

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима у насељеном мјесту Јања

Први приоритет улице које се чисте три пута у седмици

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Карађорђева | 4800 | 1600 |
| Омладинска | 900 | 450 |
| Укупно | 5700 м² | 2050 м² |

Тротоари

3 дана х 5700 м²х 4 седмице =68400 м²

68400 м²х 0,0170085 = 1163,38км

Риголи

3 дана х 2050 м² х 4 седмице= 24600 м²

24600 м²х0,038034км  = 935,64км

Други приоритет улице које се чисте сваке друге седмице један пута

| Улица | руч. Чиш. Тротоара м² | руч. Чиш.ригола м² |
| --- | --- | --- |
| Косовска | 1000 | 500 |
| Милоша Црњанског | 600 | 300 |
| Браће Лазић | 2200 | 1160 |
| Кнеза Милоша | 1000 | 500 |
| Ђорђа Васића | 400 | 200 |
| Његошева | 1000 | 500 |
| Змај Јовина | 400 | 200 |
| Николе Тесле | 2080 | 750 |
| Трг Ђенерала Драже | 540 | 180 |
| Меше Селимовића | 1000 | 500 |
| Укупно | 10220 м² | 4790 м² |

Тротоари

10220 м²х 2 седмице =20440 м²

20440м²х 0,0170085 = 347,64км

Риголи

4790м² х 2 седмице= 9580 м²

9580 х 0,038034 = 364,37км

БИЈЕЉИНА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| Р/Б | Опис услуга | Јединица мјере | Количина | Јединична цијена КМ | Износ КМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручно стругање ригола - посао обављају радници ручно лопатама и осталим оруђима за рад, непосредно после отапања снијега у то вријеме на коловозу се налазе веће количине пијеска, земље и шљунка. Након стругања и чишћења сакупљени материјал одмах одвући. | м² | 50.000 | 0,3407 | 1.700,85 |
| 2 | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Скупљени материјал одмах одвући | н/ч | 2.100 | 7,00 | 14.700,00 |
| 3 | Рад паука - посао се обавља када је у питању уклањање бесправно постављених монтажних кућица, покретних тезги, великих жардињера и слично | сат | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 4 | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 200 | 68,37 | 13.674,00 |
| 5 | Рад специјалног возила за одвоз смећа са ручним утоваром (смећар) у граду | тура | 8 | 299,15 | 2.393,20 |
| 8 | Рад специјалног возила за одвоз смећа са ручним утоваром (смећар) на подручју општине | тура | 8 | 299,15 | 2.393,20 |
| 9 | Рад КВ бравара на разним браварским пословима | н/ч | 300 | 9,80 | 2.940,00 |
| 10 | Рад аутоподизача контејнера запремине 5 м³ | тура | 100 | 117,00 | 11.700,00 |
| Свеукупно :(са ПДВ-ом) : |  |  |  | 50.001,25 |  |

ЈАЊА-ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

| 1 | Ручно стругање ригола - посао обављају радници ручно лопатама и осталим оруђима за рад, непосредно после отапања снијега у то вријеме на коловозу се налазе веће количине пијеска, земље и шљунка. Након стругања и чишћења сакупљени материјал одмах одвући. | м² | 25.000 | 0,034017 | 850,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Прочишћавање тротоара и ригола - посао обављају радници ручно купљењем уличног смећа (смеће које се дневно створи на јавним површинама и смеће настало услед временских непогода и јавних манифестација). Са наведених површина смеће се купи и за вријеме сњежних и кишних падавина. Скупљени материјал одмах одвући | н/ч | 500 | 7,20 | 3.600,00 |
| 3 | Рад теретног моторног возила за ванредне потребе носивости 2 тоне са ручним утоваром смећа и транспортом на ЕКО депонију | тура | 20 | 65,00 | 1.300,00 |
| УКУПНО: |  |  |  | 5.750,43 |  |

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

Програма одржавања јавних површина по приоритетима

у граду Бијељина

Први приоритет

-тротоари:	412632 м²  х  0,017008= 7018,05км	х 9 мјесеци 	=	63.162,45 КМ

-риголи:	85488 м²  х 0,038034  = 3251,45км	х 9 мјесеци	=	29.263,05 КМ

Укупно:	            92.425,50 КМ

Друга приоритет

- тротоари:	126216 м² х 0,017008=  2146,68км	х 9 мјесеци 	=	19.320,12 КМ

- риголи:	42072 м² х 0,038034 =  1600,16км	х 9 мјесеци 	=	14.401,44 КМ

Укупно:		33.721,56 КМ

Трећи приоритет

- тротоари:	122280 м² х 0,017008= 2079,74км	х 9 мјесеци	=	18.717,66 КМ

- риголи:	41112 м² х 0,038034 = 1563,65км	х 9 мјесеци 	=	14.072,85 КМ

Укупно:		32.790,51 КМ

Четврти приоритет

- тротоари:	203624м² х 0,017008 км = 3463,24кмх 9 мјесеци	=	31.169,16 КМ

- риголи:	71620 м² х 0,038034 км =2723,99км х 9 мјесеци	=	24.515,91 КМ

Укупно:		55.685,07 КМ

Бијељина остали послови 							50.001,25 КМ

Програм одржавања јавне хигијене по приоритетима

у насељеном мјесту Јања

Први приоритет

- тротоари:	68400м²х 0,0170085 = 1163,38км х 9 мјесеци	=         10.470,42 КМ

- риголи:	24600 м²х0,038034км  = 935,64км х 9 мјесеци	=	 8.420,76 КМ

Укупно:	           18.891,18 КМ

Други приоритет

- тротоари:	20440м²х 0,0170085 = 347,64км х 9 мјесеци	=	 3.128,76 КМ

- риголи:	9580 м²х 0,038034 = 364,37км х 9 мјесеци		=	 3.279,33 КМ

Укупно:		 6.408,09 КМ

Јања остали послови								5.750,43 КМ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.1.

Град Бијељина: 92.425,50 КМ + 33.721,56 КМ + 32.790,51 КМ +

+ 55.685,07 КМ+50.001,25 КМ						=      264.623,89 КМ

Насељено мјесто Јања:  18.891,18 КМ +  6.408,09 КМ+5.750,43 КМ	=        31.049,70 КМ

СВЕ УКУПНО: 				        295.673,50 КМ

1.2. Чишћење површина у зимском периоду подразумијева активности које се врше током цијелог зимског периода, на начин да се тргови, тротоари, прилази јавним установама и друге јавне површине које се користе за саобраћај у сваком моменту проходни, без било какве опасности за безбједно одвијање пјешачког саобраћаја.

Програмом утврђени радови на чишћењу снијега и леда почињу падањем првог снијега и трају до 01.03.2014. године и даље у случају снијежних падавина.

У овом периоду ће се обављати слиједећи послови:

1. комбиновано машинско и ручно чишћење снијега са тротоара, тргова, прилаза

јавним установама, степеништа и других јавних површина неопходних за саобраћај,

континуирано док трају снијежне падавине,

2. посипање свих површина које се користе за комуникацију индустријском соли,

3. по престанку падавина вршити скупљање и одвоз снијега по приоритетима,

4. чишћење сливника, шахтова и решетки,

5. скидање снијега и уклањање поломљених грана са насада и дрвећа на дијеловима

путног земљишта, тротоарима и парковима,

6. раскопавање леда и уклањање истог,

7. скупљање амразивног материјала са утоваром и одвозом са свих јавних површина

по престанку зимске службе, као и у току зимске службе, кад се за исте укаже

потреба.

8. прочишћавање тротора и других јавних површина које подразумијева сакупљање

разбацаних папира и другог смећа, као и чишћење бетонских и лимених канти

намијењених за ситни комунални отпад.

Овај програм не предвиђа чишћење површина испред стамбено-пословних објеката и пословних простора. Ове просторе на основу одредби Одлуке о комуналном реду дужни су чистити власници, односно непосредни корисници објеката и простора.

Зимска служба повјерена је предузећу АД "Комуналац" ДОО Бијељина на основу проведене процедуре јавне набавке.

Ручно и машинско чишћење снијега са тротоара, посипање соли по потреби, као и чишћење сливних решетки обавиће се у следећим улицама по приоритетима и то:

Први приоритет:

- Трг Краља Петра I Карађорђевића, Вука Караџића, Николе Тесле, Српске Војске, Карађорђева,  Његошева, Гаврила Принципа, Змај Јове Јовановића, Светог Саве, Милоша Црњанског, Саве Ковачевића, Патријарха Павла, Кнегиње Милице, Атинска, Доситеја Обрадовића, Нушићева , Кнеза Милоша,

Рад специјалних машина са челним ножем на разгртању снијега 225 сати х 24,57 КМ = 5.528,25 КМ

Рад радника на утовару снијега ,чишћење пјешачких прелаза, тротоара ,сливних решетки и слично 200 сати х 7.25 КМ = 1.450,00 КМ.

Укупно: Први приоритет 6.978,25 КМ

Други приоритет:

-Незнаних Јунака, Војводе Степе, Српске Добровољачке гарде, Рачанска, Филипа Вишњића, 27.Март, Галац, Николе Спасојевића, Потпоручника Смајића, Жртава Фашистичког терора.

Рад специјалних машина са челним ножем на разгртању снијега 225 сати х 24,57 КМ = 5.528,00 КМ

Рад радника на утовару снијега, чишћење пјешачких прелаза, тротоара, сливних решетки и слично 200 сати х 7,25 КМ = 1.450,00 КМ

Укупно: Други приоритет 6.978,25 КМ

Трећи приоритет:

- Ручно и машинско чишћење снијега са тротоара, посипање соли, као и чишћење сливних  решетки обавиће се у свим осталим улицама које имају тротоаре и сливне решетке.

- Сакупљање снијега ради уклањања односно одвоза врши се у гомиле на јавним површинама погодним за одвоз и на мјестима гдје не сметају одвијању моторног и пјешачког саобраћаја, по потреби и налогу надзорног органа.

600м³ х 11,12 КМ = 6.672,00 КМ

Укупно: Трећи приоритет 6.672,00 КМ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1.2.

- 6.978,25 КМ + 6.978,25 КМ + 6.672,00 КМ = 20.628,50 КМ

1.3. Прање јавних површина обављаће се машински ауто цистерном под притиском помоћу млазнице којом манипулишу помоћни радници и након завршетка прања очистиће  евентуално наталожени отпад и материјал са сливних решетки. Прање јавних саобраћајних и пјешачких површина се врши у периоду од 01.04. до 30.09. текуће године. Уколико се укаже потреба могућа су и ванредна прања улица што се дефинише посебним налогом за рад.

- Преглед површина које се перу

Програм прања улица за понедељак

| Р.б | Назив улице |  | површина која се пере м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трг Краља Петра I Карађорђевића |  | 8000 |  |
| 2. | Николе Тесле |  | 3172 |  |
| 3. | Гаврила П ринципа |  | 11200 |  |
| 4. | Змај Јове Јовановића |  | 800 |  |
| 5. | Његошева |  | 1246 |  |
| 6. | Кнегиње Милице |  | 1970 |  |
| 7. | Карађорђева |  | 2770 |  |
|  | Укупно |  | 29158 |  |

Програм прања улица за уторак

| Р.б | Назив улице |  | површина која се пере м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мајевичка |  | 5488 |  |
| 2. | Филипа Вишњића |  | 7000 |  |
| 3. | Кулина Бана |  | 6464 |  |
| 4. | Светог Саве |  | 1540 |  |
| 5. | Доситеја Обрадовића |  | 550 |  |
| 6. | Незнаних Јунака |  | 5446 |  |
| 7. | Лазе Костића |  | 4500 |  |
|  | Укупно |  | 31988 |  |

Програм прања улица за среда

| Р.б | Назив улице |  | површина која се пере м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кнеза Милоша |  | 730 |  |
| 2. | Српске Војске |  | 8440 |  |
| 3. | Галац |  | 5166 |  |
| 4. | Николе Спасојевића |  | 1504 |  |
| 5. | Сергеја Јесењина |  | 500 |  |
| 6. | Жртава Фашистичког терора |  | 1810 |  |
| 7. | Потпоручника Смајића |  | 1641 |  |
| 8. | Атинска |  | 1600 |  |
| 9. | Милоша Црњанског |  | 2475 |  |
| 10. | Саве Ковачевића |  | 850 |  |
| 11. | Патријарха Павла |  | 1040 |  |
|  | Укупно |  | 25756 |  |

Програм прања улица за четвртак

| Р.б | Назив улице |  | површина која се пере м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Милоша Обилића |  | 2710 |  |
| 2. | Раје Бањичића |  | 6390 |  |
| 3. | Сремска |  | 9200 |  |
| 4. | Мајора Драгутина Гавриловића |  | 1102 |  |
| 5. | Професора Бакајлића |  | 1060 |  |
| 6. | Душана Баранина |  | 2274 |  |
| 7. | Пере Станића |  | 740 |  |
| 8. | Цара Уроша |  | 4180 |  |
|  | Укупно |  | 27656 |  |

Програм прања улица за петак

| Р.б | Назив улице |  | површина која се пере м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рачанска |  | 16024 |  |
| 2. | Српске добровољачке гарде |  | 7535 |  |
| 3. | Београдска |  | 2600 |  |
| 4. | Живојина Мишића |  | 4298 |  |
|  | Укупно |  | 30457 |  |

Програм прања улица за субота

| Р.б | Назив улице |  | површина која се пере м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Солунска |  | 1130 |  |
| 2. | 27. Март |  | 6572 |  |
| 3. | Нушићева |  | 1160 |  |
| 4. | Ђуре Даничића |  | 2096 |  |
| 5. | Ивана Горана Ковачића |  | 1050 |  |
| 6. | Баје Станишића |  | 950 |  |
| 7. | Димитрије Туцовића |  | 7390 |  |
| 8. | Светозара Марковића |  | 2020 |  |
| 9. | Арсенија Чарнојевића |  | 1710 |  |
|  | Укупно |  | 24078 |  |

Укупна површина седмичног прања је 169093 м².

169093 м² х 4 седмице = 676372 м² х 0,010 КМ = 6.760,72 КМ мјесечно х 6 мјесеци

= 40.582,22 КМ.

1.4.  Одвожење, транспорт и депоновање комуналног отпада из МЗ "Бријесница" и "Доња Љељенча" , на основу Закључка Скупштине општине Бијељина одвожење комуналног отпада из мјесних заједница Бријесница и Доња Љељенча одвози се бесплатно за 170 домаћинстава везано за пристанак грађана ових мјесних заједница да се дозволи изградња санитарне еколошке депоније на том подручју. Након спроведеног поступка јавне набавке као најповољнији пружалац услуге одвоза комуналног отпада из домаћинстава изабрано је комунално предузеће АД "Комуналац" Бијељина. Годишња цијена пружања ових услуга износи 16.320,00 КМ.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1:

1.1.+1.2.+1.3.+1.4.= 295.673,59 КМ + 20.628,50 КМ + 40.582,22 КМ + 16.320.00 КМ

= 373.204,31 КМ

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Зеленило у граду, вршећи своју функцију, побољшава  услове средине за живот у граду. С обзиром на значај који имају зелене површине, Град Бијељина улаже огромне напоре и средства за очување постојећих зелених површина и подизање нових..

У последње вријеме примијетно је сушење младих садница као и старијих стабала, изазвано утицајем абиотичких фактора, од којих највећи негативан утицај имају високе температуре. Усљед екстремно високих температура и мале количине падавина у протеклом периоду дошло је до сушења већег броја старијих стабала, најчешће стабла одређених врста (бреза, бор,смрча) и указује на неотпорност јединки на прилагођавање екстремним условима. У градским измијењеним условима, гдје је недовољан простор за развој коријена и крошње, гдје је присутно аерозагађење тешко је одржати  квалитетну зелену површину.

Поред услова средине, најважнијег фактора за развој биљака,  на који не можемо утицати (осим интензивним мјерама његовања), веома је изражен  и негативан утицај човјека. Примијетно је ломљење и вађење садница од стране несавјесних грађана (у улицама: Рачанска, Сремска-Ковиљуше, Незнаних јунака и другим новопосађеним дрворедима), као и механичка оштећења стабала ударом  возила у саднице новопосађених дрвореда.

Као посљедица свега, због утицаја негативних фактора зелене површине су угрожене и захтијевају интензивније његовање и одржавање. Основни проблем са којим се суочавамо при изради Програма за 2014.годину је  недостатак средстава која се издвајају за ове намјене, квалитетно одржавање зелених површина.. На основу досадашњег искуства у раду Одјељења за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружалац услуга тенденциозно нуди високе цијене најчешће заступљених  услуга,  као што су кошење и заливање, тако да планирана средства не могу задовољити основно одржавање, умјесто потребног унапређења квалитета зелене површине (реконструкцију, подизање нових површина).

Одлуком о зеленилу на подручју општине Бијељина (''Службени гласник општине Бијељина'', 13/12) дефинисане су зелене површине, чије одржавање је у надлежности Града.

Овим Програмом су обуваћене јавне зелене површине у гарду, које се редовно одржавају: Трг Краља Петра I Карађорђевића, Трг Ђенерала Драже, Парк пријатељства, Градски парк, Заштитни зелени појас,  расксница Комитска-Рачанска (Равна гора),  кружни токови на обилазницама и кружни ток у Великој Обарској, дрвореди и  зелене површине центра (улице: Гаврила Принципа, Николе Тесле, Светог Саве, Књегиње Милице, Саве Ковачевића, Доситеја Обрадовића, Милоша Обилића, Слободана Јовановића (Бордашев сокак), Карађорђева, Војводе Степе), раскрснице и кружни токови у граду .

Одржавање зелених површина ван града, такође је у надлежности Града, али због ограничених буџетских средстава није обухваћено Програмом.

Такође, због ограничених средстава нису обухваћене следеће мјере одржавања (услуге) у Градском парку: орезивање високих стабала (77 kom), сјеча сувих стабала (77 kom), вађење пањева (100 kom), садња цвијетних површина и заливање. Осим наведених, не могу се спровести наложене мјере Студије градског парка које се односе на  реконструкцију и санацију Градског парка.

С обзиром да су послови који се изводе на одржавању градског зеленила условљени климатским фактором, тешко је у потпуности (детаљно) дефинисати програм којег бисмо се строго придржавали. Програм одржавања јавног градског зеленила за 2014.годину је представљен Табелом у којој су обухваћене зелене површине (I-X), са колонома: количине услуга за одржавање, цијене услуге, број извршења у току године и укупна вриједност. Због ограничених финансијскох средстава планираних у буџету, овим Програмом су нису обухваћене све услуге, па је у тим колонама број извршења износи нула) или су предвиђене минималне количине појединих услуга (заливање, кошење, окопавање и др.). Ово представља велики проблем за одржавање зелених површина у виталном стању и при екстремним условима може нанијети несагледиве посљедице на зеленим површинама.

| I | Трг Краља Петра I Карађорђевића |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) |  | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 2.812 | 0,23 |  | 10 | 6.467,60 |
| 2. | Грабање травњака | m² | 2.812 | 0,30 |  | 2 | 1.687,20 |
| 3. | Орезивање средње високих стабала | kom | 15 | 31,00 |  | 1 | 465,00 |
| 4. | Вађење пањева | kom | 2 | 95,00 |  | 1 | 190,00 |
| 5. | Орезивање жбунастих врста | kom | 90 | 6,00 |  | 1 | 540,00 |
| 6. | Орезивање живе ограде | m | 70 | 3,50 |  | 3 | 735,00 |
| 7. | Одгртање и загртање ружа | kom | 335 | 1,80 |  | 2 | 1.206,00 |
| 8. | Окопавање жбунастих врста | m² | 288 | 4,30 |  | 2 | 2.476,80 |
| 9. | Окопавање дрвореднох садница | kom | 22 | 5,20 |  | 2 | 228,80 |
| 10. | Окопавање цвијетних површина | m² | 79 | 1,80 |  | 9 | 1.279,80 |
| 11. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 100 | 36,00 |  | 2 | 7.200,00 |
| 12. | Прихрањивање травњака, ружа, цвијетних површина и садница | m² | 1.044 | 0,50 |  | 1 | 522,00 |
| 13. | Заливање употребом цистерне | тура | 3 | 100,00 |  | 10 | 3.000,00 |
| 14. | Заливање по утошеном времену | h | 5 | 35,00 |  | 60 | 10.500,00 |
| 15. | Рад НК радника | h | 4 | 8,00 |  | 90 | 2.880,00 |
| 16. | Садња дрв. садница | kom | 4 | 131,00 |  | 5 | 2.620,00 |
| 17. | Постављање и скидање заставица |  | 1 | 170,00 |  | 7 | 8.330,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 50.328,20 |
| II | Трг Ђенерала Драже |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) |  | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Подизање травњака на припремљеном терену | m² | 1.500 | 7,00 |  | 1 | 10.500,00 |
| 2. | Набавка и садња декоративних лишћара | kom | 3 | 165,00 |  | 1 | 495,00 |
| 3. | Орезивање употребом висинске корпе | kom | 2 | 133,00 |  | 1 | 266,00 |
| 4. | Садња жбунастих садница | kom | 10 | 39,00 |  | 1 | 390,00 |
| 5. | Садња цвијећа у новој кружној раскрсници | m² | 100 | 36,00 |  | 1 | 3.600,00 |
| 6. | Заливање по утошеном времену | h | 5 | 35,00 |  | 30 | 5.250,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 20.501,00 |
| III | Парк Пријатељства |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) |  | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 1.700 | 0,23 |  | 4 | 1.564,00 |
| 2. | Грабање травњака | m² | 1.700 | 0,30 |  | 0 | 0,00 |
| 3. | Орезивање употребом висинске корпе | kom | 1 | 133,00 |  | 1 | 133,00 |
| 4. | Орезивање жбунастих врста | kom | 10 | 6,00 |  | 1 | 60,00 |
| 5. | Орезивање живе ограде | m | 43 | 3,50 |  | 3 | 451,50 |
| 6. | Окопавање дрвенатсих садница | kom | 7 | 5,20 |  | 3 | 109,20 |
| 7. | Заливање употребом цистерне | тура | 3 | 100,00 |  | 45 | 5.250,00 |
| 8. | Заливање по утошеном времену | h | 5 | 35,00 |  | 10 | 0,00 |
| 9. | Рад НК радника | h | 8 | 8,00 |  | 1 | 640,00 |
| 10. | Садња четинарских садница | kom | 10 | 59,00 |  | 1 | 590,00 |
| 11. | Садња дрв. садница | kom | 2 | 131,00 |  | 1 | 262,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 9.059,70 |
| IV | Зелене површине центра града |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) |  | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 5.050 | 0,23 |  | 10 | 11.615,00 |
| 2. | Орезивање стабала употребом корпе | kom | 2 | 133,00 |  | 1 | 266,00 |
| 3. | Сјеча сувих стабала без уп. корпе | kom | 8 | 130,00 |  | 1 | 1.040,00 |
| 4. | Окопавање живе ограде | kom | 222 | 2,60 |  | 6 | 3.463,20 |
| 5. | Орезивање жбунастих врста | m² | 50 | 6,00 |  | 0 | 0,00 |
| 6. | Орезивање живе ограде | kom | 479 | 3,50 |  | 3 | 5.029,50 |
| 7. | Одгртање и загртање ружа | m | 400 | 1,80 |  | 2 | 1.440,00 |
| 8. | Окопавање жбунастих врста | kom | 218 | 4,30 |  | 0 | 0,00 |
| 9. | Окопавање дрвореднох садница | kom | 20 | 5,20 |  | 3 | 312,00 |
| 10. | Заливање употребом цистерне | тура | 1 | 100,00 |  | 20 | 2.000,00 |
| 11. | Заливање по утошеном времену | h | 5 | 35,00 |  | 40 | 7.000,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 32.165,70 |
| V | Заштитни зелени појас |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) |  | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака употрбом тримера | h | 140 | 45,00 |  | 2 | 12.600,00 |
| 2. | Окопавање дрвореднох садница | kom | 600 | 5,20 |  | 2 | 5.200,00 |
| 3. | Прихрањивање садница | m² | 300 | 0,50 |  | 1 | 125,00 |
| 4. | Заливање употребом цистерне | тура | 4 | 100,00 |  | 30 | 12.000,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 29.925,00 |
| VI | Расксница Комитска-Рачанска (Равна гора) |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) |  | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 2.200 | 0,23 |  | 8 | 4.048,00 |
| 2. | Заливање употребом цистерне | тура | 1 | 100,00 |  | 0 | 0,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 4.048,00 |
| VII | Кружни токови на обилазниц. и кружни ток у В.Обарској |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) |  | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 2.575 | 0,23 |  | 4 | 2.369,00 |
| 2. | Орезивање живе ограде | m | 44 | 3,50 |  | 1 | 154,00 |
| 3. | Орезивање жбунастих врста | kom | 50 | 6,00 |  | 1 | 300,00 |
|  | Окопавање жбунастих врста | kom | 255 | 4,30 |  | 1 | 1.096,50 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 3.919,50 |
| VIII | Раскрснице и кружни токови у граду |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) |  | Број извршилаца | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 1.358 | 0,23 |  | 9 | 2.811,06 |
| 2. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 127 | 36 |  | 2 | 9.144,00 |
| 3. | Окопавање жбунастих врста | m² | 516 | 4,3 |  | 5 | 11.094,00 |
| 4. | Окопавање живе ограде | m² | 51 | 2,6 |  | 5 | 663,00 |
| 5. | Орезивање жбунастих врста | kom | 30 | 6 |  | 1 | 180,00 |
| 6. | Орезивање живе ограде | m | 61 | 3,5 |  | 2 | 427,00 |
| 7. | Окопавање цвијетних врста | m² | 127 | 4,3 |  | 6 | 3.276,60 |
| 8. | Заливање по утошеном времену | h | 4 | 35 |  | 30 | 4.200,00 |
| 9. | Окопавање дрвореднох садница | kom | 25 | 5,2 |  | 2 | 260,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 8.163,60 |
| IX | Дрвореди: |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина | Цијена (KM) |  | Број извршиења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака употрбом тримера | h | 1000 | 45,00 |  | 2 | 9.0000,00 |
| 2. | Окопавање дрвореднох садница | kom | 555 | 5,20 |  | 3 | 8.658,00 |
| 3. | Заливање употребом цистерне | тура | 4 | 100,00 |  | 30 | 1.2000,00 |
| 4. | Орезивање средње високих стабала | kom | 180 | 31,00 |  | 1 | 3.100,00 |
| 5. | Орезивање употребом висинске корпе | kom | 80 | 133,00 |  | 1 | 1.0640,00 |
| 6. | Сјеча сувих стабала без уп. корпе | kom | 2 | 130,00 |  | 1 | 260,00 |
| 7. | Вађење пањева | kom | 2 | 95,00 |  | 1 | 4.750,00 |
| 8. | Превршавање високох стабала | kom | 10 | 320,00 |  | 1 | 3.200,00 |
| 9. | Одвоз поломљених грана (ТАМ у граду) | тура | 1 | 65,00 |  | 8 | 520,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 8.730,00 |
| X | Градски парк |  |  |  |  |  |  |
| Р/Б | ОПИС УСЛУГА | Јединица мјере | Количина |  | Цијена (KM) | Број извршења | Вриједност (KM) |
| 1. | Кошење травњака | m² | 32.000 |  | 0,18 | 5 | 28.800,00 |
| 2. | Грабање травњака | m² | 32.000 |  | 0,30 | 4 | 23.040,00 |
| 3. | Чишћење стаза | m² | 6 |  | 8,00 | 48 | 8.160,00 |
| 4. | Чуварска служба |  | свакод |  | пауш. | 1 | 27.000,00 |
| 5. | Орезивање употребом висинске корпе | kom | 77 |  | 133,00 | 0 | 0,00 |
| 6. | Сјеча сувих стабала без уп. корпе | kom | 30 |  | 130,00 | 0 | 0,00 |
| 7. | Сјеча сувих стабала са уп. корпе | kom | 47 |  | 325,00 | 0 | 0,00 |
| 8. | Вађење пањева | kom | 77 |  | 95,00 | 0 | 0,00 |
| 9. | Окопавање цвијетних површина | m² | 88 |  | 1,80 | 0 | 0,00 |
| 10. | Садња сезонске расаде са урачунатим садним материјалом | m² | 88 |  | 36,00 | 0 | 0,00 |
| 11. | Заливање употребом цистерне | тура | 5 |  | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 12. | Заливање по утошеном времену | h | 5 |  | 35,00 | 0 | 0,00 |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |  | 87.000,00 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I+ II+ III+ IV+ V+ VI+ VII+ IX+ X =  253.840,70 KM

3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА

КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За нормално функционисање саобраћаја у насељеним мјестима за вријеме кишних дана, а из разлога заштите асфалтних застора на градским улицама и пролазника, потребно је одржавати објекте кишне канализације током цијеле године.

Одвођење атмосферских вода обухвата слиједећи обим радова:

- поправка ревизионих окана, тијела сливника и спојева сливника на канализацију,

- подизање оквира и намијештање поклопаца,

- чишћење сливника, таложника и споја сливника на канализацију, вађење талога и одвоз на депонију,

- замјена дотрајалих ЛЖ поклопаца или решетки на ревизионим окнима или сливницима.

| р/б | Врста услуге | Једин. мјере | Количина | Износ | Локација/ улица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замјена дотрајалих цијеви постојећих колектора(поломљених или оних које се на други начин не могу оспособити) . У цијену укључити све потребне радње и материјал: - сјечење, утовар и одвоз асвалта или бетона, -ископ рова (јаме), утовар и одвоз материјала из ископа и поломљене цијеви -потребно црпљење отпадних или подземних вода -израда бетонске постељице и бетонског јастука за цијев - набавка и уградња бетонске цијеви са замазивањем спојева -укрута цијеви пијеском до коте +30цм изнад тјемена цијеви -затрпавање преосталог дјела рова чистим шљунковитим материјалом -бетонирање носећег слоја пута арм.бетоном МБ20 дебљине 15 цм -израда завршног асвалта од битошљунка или хабајућег слоја д=7-8 цм. Обрачун је по м1 замјењене цијеви : |  |  |  |  |
| 1.1. | - Ø 300 мм | м1 | 40 | 1.583,60 | Војводе Петра Бојовића |
| 1.2. | - Ø 1000 мм | м1 | 20 | 2.860,00 | Карађорђева Јања |
| 2. | Набавка и уградња канализационих цијеви тјемене крутости СН-8 КН/м². У цијену укључити све потребне радње и материјал - сјечење, утовар и одвоз асфалта или бетона - ископ рова (јаме) утовар и одвоз материјала из ископа - укрута цијеви пијеском до коте +30 цм изнадтјемена цијеви - затрпавање преосталог дијела рова чистим шљунковитим материјалом - израда завршног асфалта од бито шљунка илихабајућег слоја д=7 до 8 цм. |  |  |  |  |
| 2.1. | ДН 250 | м1 | 35 | 1.385,65 | Раје Бањичића |
| 3. | Ремонт муљне пумпе за црпљење оборинске воде са коловоза | ком. | 1 | 577,98 | Рачанска, |
| 4. | Набавка и уградња ЛЖ поклопца Ø 625 мм за тешко саобраћајно оптерећење (400КН). Ова ставка обухвата поред набаве и уградње поклопца и израду АБ прстена дебљине 40 цм, висине 50 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте поклопца, разбијање бетона висине 50 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно урађеног поклопца са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | компл | 8 | 5.359,20 | Рачанска-2 ком, Војводе Петра Бојовића-2 ком, Милоша Обилића-1 ком, Српске добровољачке гарде-2 ком, Димитрија Туцовића-3 ком. |
| 5. | Нивелација постојећег ЛЖ поклопца Ø 625 мм за тешко саобраћајно оптерећење (400КН). Ова ставка обухвата израду АБ прстена дебљине 40 цм, висине 50 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте поклопца, разбијање бетона висине 50 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно нивелисаног поклопца са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | компл | 4 | 1.473,96 | Београдска-2 ком, Рачанска-1 ком, 27.март - 1 ком., Ћирила и Методија-1 ком. |
| 6. | Набавка и уградња сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500мм) за тешко саобраћајно оптерећење (400КН) са шарком и могућношћу закључавања. Ова ставка обухвата поред набаве и уградње рама и решетке и фиксирање истог са АБ прстеном дебљине 30 цм и висине 30 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте рама решетке, разбијање бетона висине 30 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно урађене решетке са рамом, са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | компл | 15 | 7.590,00 | 27.марта-10 ком, Милоша Обилића-3 ком, Раје Бањичића-4 ком, Димитрије Туцовића-4 ком, Ђуре Даничића-4 ком. |
| 7 | Рад цистерне за превоз фекалија. У цјену укључити комплетан циклус: црпљење, транспорт и истовар, и цијену исказати по м3 одвезене материје. | м3 | 200 | 5.066,00 | Зграде у којима станују породице погинулих и РВИ у Амајлијама |
| 8. | Нивелисање постојеће сливничке решетке са рамом тип Т1 (450/500мм) за тешко саобраћајно оптерећење (400КН) фиксирање истог са АБ прстеном дебљине 30 цм и висине 30 цм. Цијеном обухватити и сјечење асвалта или бетона, ископ око укруте рама решетке, разбијање бетона висине 30 цм, све са утоваром и одвозом на депонију, те поновно затрпавање око укруте поклопца шљунком са збијањем, бетонирање и завршно асвалтирање. Обрачун је по комаду комплетно саниране решетке са рамом, са свим наведеним помоћним радњама и материјалом. | компл | 5 | 1.595,00 | Милоша Обилића-2 ком, Српске добровољачке гарде-1 ком, Димитрије Туцовића-2ком. |
| 9. | Рад комбинованог специјалног возила- радне машине “Vacum and presure” (уобичајени назив “Вома”) на прочишћавању колектора. У цијени рада је и рад 2 помоћна радника за потребе чишћења до дна сливника и ревизионих окана канализације. Вома треба бити опремљена цријевом мин дужине 80 метара. Радни притисак треба да је у границама 180-220 бара, а радна запремина минимално Qзук= 10,000 литара. Обрачун вршити по м1 очишћеног колектора. Усисану прљаву воду возити на депонију комуналног отпада којом управља ЈП “Еко деп”. | м | 3304 | 52.203,20 | Српске добровољачке гарде-202 м, Рачанска-750 м, Димитрије Туцовића-287 м, Кнез Иво од Семберије-215м, Српске војске-750 м, Гаврила Принципа-300 м, Саве Ковачевића-200 м, Карађорђева Јања-400 м, Милоша Црњанског Јања-200 м |
| 10. | Поправка и одржавање заједничке водоводне и канализационе инсталације са потребом дизања WЦ шоље и каде у објектима алтернативног смјештаја у Јањи, Амајлијама и ГТЦ-ет Пет језера Бијељина.Обрачун - сат квалификованог радника плус утрошени материјал. | стамбена јединица | 10 | 7.920,90 | ГТЦ-ет 5 језера, Амајлије, Јања, |
| 11. | Ремонт пумпе за воду на фонтанама | ком. | 1 | 936,00 | Трг Краља Петра 1 Карађорђевића |
| 12. | Рад КВ радника на монтажним радовима | Сати | 400 | 5.616,00 | Рад радника на издизању и замјени решетки и шахтова |
| 13. | Рад НК радника на физичким пословима | Сати | 245 | 2.866,50 | Рад радника на издизању и замјени решетки и шахтова |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) : |  |  |  | 92.012,41 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

- Одводња атмосферских вода у износу од 92.012,41 КМ

4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО

ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА

Одржавање јавних површина око објеката мјесних заједница, домова културе, и спомен обиљежја у мјесним заједницама и то: Бродац, Велино село, Балатун, Трњаци, Међаши, Даздарево, Крива бара, Дворови, Дијелови, Тријешница, Суво поље, Бријесница, Ковачићи, Загони, Загони доњи, Модран, Буковица горња, Магнојевић горњи, Магнојевић средњи, Драгаљевац средњи, Драгаљевац горњи, Чађавица горња, Чађавица средња, Чађавица доња, Обријеж, Јоховац, Батар, Главичице, Бјелошевац, Бањица, Љесковац, Глоговац, Ченгић, Чардачине-Којчиновац, Јања-Нова Јања, Црњелово доње, Велика обарска, Патковача и Батковић. Одржавање се огледа у кошењу траве, сакупљању покошене траве и одвожење на депонију као и сјечење шибља и другог растиња, кошење ће се обавити једном у току сезоне, а интервентно по налогу овог органа и више пута. Укупна површина која се планира одржавати износи 53.590 м².

Планирани износ средстава за ове намјене је 15.000,00 КМ.

5. УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ

КАНАЛА "ДАШНИЦА" И ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА "ДАШНИЦА"

- Уређење излазно-улазних путних праваца

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинско или ручно кошење траве у путном појасу на улазно-излазним правцима Бијељине, са обје стране коловоза ширине по 2 м. Кошење ће се обавити ДВА ПУТА У ТОКУ СЕЗОНЕ. - покошену траву и сакупљени комунални отпад у путном појасу одвући на Регионалну санитарну депонију Правци који треба да се уређују су: |  |  |  |  |
| 1.1. | Бијељина-Амајлије (3 км х 2 у току сезоне) | км | 6 км | 400 | 2400 |
| 1.2. | Бијељина-Попови (3 км х 2 у току сезоне) | км | 6 км | 400 | 2400 |
| 1.3. | Бијељина-Ново село-Дијелови (2 км х 2 у току сезоне) | км | 4 км | 400 | 1600 |
| 1.4. | Бијељина-Дворови (3 км х 2 у току сезоне) | км | 6 км | 400 | 2400 |
| 1.5. | Бијељина-Батковић (2 км х 2 у току сезоне) | км | 4 км | 400 | 1600 |
| 1.6. | Бијељина-Велика Обарска (2 км х 2 у току сезоне) | км | 4 км | 400 | 1600 |
|  | Све укупно (са ПДВ-ом |  | 30 км |  | 12.000.00 КМ |

- Кошење обале канала "Дашница" и чишћење дна канала

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Машинско или ручно кошење траве на обалама канала "Дашница" кроз градско подручје. - покошену траву и сакупљени комунални отпад на обалама канала одвући на Регионалну санитарну депонију (4 км х 2 у току сезоне) | км | 8 км | 600 | 4800 |
| 3. | Ручно или машинско чишћење дна канала "Дашница" кроз градско подручје, сакупљени отпад одвући на Регионалну санитарну депонију. (4 км х 2 у току сезоне) | км | 8 км | 600 | 6400 |
|  | Све укупно (са ПДВ-ом |  |  |  | 11.200,00 КМ |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

- Уређење излазно-улазних путних праваца			12.000,00 КМ

- Кошење обале канала "Дашница" и чишћење дна канала 	11.200,00 КМ

УКУПНО:			23.200,00 КМ

6. УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

Уништавање амброзије предвиђено је машинским или ручним кошењем, површина које су власништво града Бијељина у укупном износу 300.000 м².

Површине које су предмет овог програма су оријентационе. Давалац услуге је  обавезан да води евиденцију извршених услуга (грађевински дневник, дневник рада) са количинама остварених радних сати радника и радних сати средстава рада.

План утрошка средстава је 18.000,00 КМ.

7. ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

- Списак дивљих депонија

1. Пучиле, преко пута православног гробља,

2. Ћипировине - Патковача,

3. Балатун, шљункара код стадиона,

4. Загони Ковачићи,

5. Дворови, Станчића шума,

6. Бијељина, ул. Старине Новака,

7. Велика Обарска, насеље Гај,

8. Бродац, Карин пут,

9. Бродац код школе,

10.Горње Црњелово, Ружичића шљункара,

11.Горње Црњелово, Шушкића шљункара,

12.Суво поље, пут за Јању.

| Р/Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЈЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД. ЦИЈЕНЕ | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију до 10 километара Обрачун по м³ | м³ | 500 | 3,51 | 1.755,00 |
| 2 | Чишћење дивљих депонија са машинским утоваром у теретна моторна возила и одвозом на депонију до 20 километара Обрачун по м³ | м³ | 700 | 3,51 | 2.457,00 |
| 3 | Чишћење дивљих депонија гурањем смећа багером до депоније најдаље до 100 метара Обрачун по мото часу рада машине | м/час | 150 | 35,10 | 5.265,00 |
| 4 | Ручно скупљање чврстог комуналног отпада (папир,пластика и др.) у вреће. Сакупљени комунални отпад одвући на Еко депонију. Обрачун по часу радника | час | 1.000 | 5,27 | 5.265,00 |
|  | Све укупно са ПДВ-ом |  |  |  | 14.742,00 KM |

- Количине које су предмет овог програма су оријентационе. Давалац услуге је  обавезан да води евиденцију извршених услуга (грађевински дневник, дневник рада) са количинама остварених радних сати радника и радних сати  средстава рада.

План утрошка средстава је 14.742,00 КМ.

8. РАДОВИ ВАН ПРОГРАМА

Собзиром на природу посла када је питању пружање услуга заједничке комуналне потрошње, могуће је да ће се током године јавити неизоставна потреба за одређеним услугама које нису предвиђене овим Програмом, а које по обиму и коштању не мијењају значајно његову структуру. Такође је могуће да се због специфичних или ванредних прилика укаже потреба за већим обимом одређених услуга од Програмом предвиђених. Из тог разлога предвиђају се интервентна средства у износу од 10.000,00 КМ.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПРОГРАМА ПОД ТАЧКАМА 1,2,3,4,5,6,7 и 8

| Р/б | Опис услуге | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЈАВНА ГРАДСКА ХИГИЈЕНА | 373.204,31 КМ |
| 2 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА | 253.840,70 КМ |
| 3 | ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ | 92.012,41 КМ |
| 4 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ОКО ДОМОВА КУЛТУРЕ, ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА И СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА | 15.000,00 КМ |
| 5 | УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ ПРАВАЦА, КОШЕЊЕ ОБАЛЕ КАНАЛА "ДАШНИЦА" И ЧИШЋЕЊЕ ДНА КАНАЛА "ДАШНИЦА" | 23.200,00 КМ |
| 6 | УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ | 18.000,00 КМ |
| 7 | ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА | 14.742,00 КМ |
| 8 | РАДОВИ ВАН ПРОГРАМА | 10.000,00 КМ |
| СВЕ УКУПНО: |  | 799.999,42 КМ |

9. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ	8

Oдржавање јавне расвјете подразумјева управљање и одржавање објеката и уређаја јавне расвјете.  Овим  програмом планирано је:

-   текуће одржавање и санација јавне расвјете (замјена сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача, тражеље мјеста квара и отклањање квара, одржавање рефлектора и дигиталних сатова, каблова, фарбање стубова, замјена уништених стубова и свјетиљки у саобраћајним незгодама и осталог потрошног материјала),

-   реконструкција постојеће јавне расвјете подразумјева уградњу уређаја (тајмера) чијом уградњом би се створила могућност укључења и искључења дијелова јавне расвјете у одређеним временским периодима како бих се смањила потрошња електричне енергије, као и замјена сијалица велике потрошње (250W) и сијалица које су штетене по животну околину (живине сијалице). Поред тога планира се активност на стварању услова и у другим видовима уштеде ел. енергије, као нпр. рад сваке друге или треће свјетиљке у касним ноћним сатима на подручју граских МЗ-ца,

-    одржавање и замјена прегорелих и оштећених ормара јавне расвјете,

-   одржавање и санација - реконструкција мањег обима у виду замјене дотрајалих стубова и свјетиљки и доградња истих до четири расвјетна мјеста на постојећи расвјету,

-   легализација изграђене јавне расвјете у оквиру чега је неопходно израдити пројектно-техничку документацију и прибавити разне сагласности за потребе издавања грађевинске и употребне дозволе,

-   искључење са мреже и демонтажа друге или треће нелегално постављене свјетиљке са стубова јавне расвјете на којима већ постоји једна свјетиљка, а које обасјавају приватна имања. Процјена је да се на подручју града налази минимално 500 нелегално постављених свјетиљки.

Планирана буџетска средства износе 100.000,00 КМ и у односу на ову годину су значајно смањена, али ово Одјељење учиниће све да се сви кварови санирају у што краћем року и да наши грађани не осјете смањење тих средстава.

План утрошка буџетских средстава на име потрошње електричне енергије за рад јавне расвјете је 820.000,00 КМ и на овој ставци су средства значајно смањена у односу на ову годину али ће ово Одјељење морати предузети све техничке мјере како би смањило потрошњу електричне енергије и опет да наши грађани што мање осјете то смањење.

10. ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

Последњих 7-8 година изградња јавне расвјете је доживјела праву експанзију, тако да је највећи дио подручја Града Бијељине покривен јавном расвјетом. У великом броју МЗ-ца посао изградње јавне расвјете је готово у потпуности завршен, док је у једном великом броју МЗ-ца остао незнатан посао око завршетка истих. Управо због тога, у наредним годинама се не планира велики обим око изградње исте.

Једна од олакшавајућих, а веома битних ствари везано за изградњу јавне расвјете је и „Споразум“ који је потписан између Града Бијељине и Електро-Бијељине, а којим је регулисано да се за потребе изградње и реконструкције НН мреже (нисконапонске мреже) дозвољава Електро-Бијељини да уграђује стубове у путни појас градских улица, локалних и некатегорисаних путева, а са друге стране на те исте стубове се дозвољавају посатавити свјетиљке за јавну расвјету. Овим споразумом се појефтињује изградња јавне расвјете.

Обзиром да је у међувремену, а након изградње јавне расвјете, од стране Електро-Бијељине вршена реконструкција и изградња НН мреже појавила се могућност да се са некада уграђених стубова јавне расвјете пренесу свјетиљке на новопостављене стубове НН мреже, а да се стубови јавне расвјете изваде и пренесу на неку нову локацију а за потребе изградње или надоградње јавне расвјете.

Узимајући све претходно у обзир за 2014. годину за потребе изградње јавне расвјете планирају се средства у износу од 300.000,00 КМ.

11. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА

Прилоком новогодишњих и Божићних празника планирано је декорисање свјетлећим украсима. За декорацију примјењиваће се следећи елементи:

-   украшавање крошњи дрвећа (ROMAN TWISTED- свјетлеће цријево),

-   постевљање декоративних илуминацијских елемената на стубове јавне расвјете (двоструко звоно, пејзаж, далмата, цвијет, божићно звоно, вињета звијезда, вињета сунце, стожац јелка, пахуљица).

Декорација града ће се вршити на следећим локацијама:

-   ул. Меше Селимовића,

-   ул. Вука Караџића,

-   трг Краља Петра I Карађорђевића,

-   ул. Гаврила Принципа,

-   ул. Николе Тесле,

-   ул. Нова-веза ул. Рачанска-ул. Кнез Иво од Сенберије,

-   кружни ток ул. Меша Селимовић-ул. Рачанска-ул. Српске добровољачке гарде,

-   кружни ток ул. Гаврила Принципа-ул. Филипа Вишњића-ул. Незнаних Јунака,

-   кружни ток ул. Кулина Бана-ул. Незнаних Јунака-ул. Душана Барањина.

Обзиром да се у задње двије године набавила одређена количина декоративних елемената који су и уграђени тј. постављени на стубове јавне расвјете, самим тим за новогодишње празнике 2014. године није планирана набавка нових украса. Одјељење посједује одређену количину украсних елемената који су ускладиштени и који ће се поставити на стубове јавне расвјете и крошње дрвећа. За ове потребе неопходна су само средства постављања истих, а која износе око 500 КМ. Поред ових трошкова појавит ће се и трошкови потрошње електричне енергије.

Укупан број декоративних елемената који бих се уградили или су већ постављени износи око 120 комада и око 700 м украсних цријва.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПРОГРАМА ПОД ТАЧКАМА 9,10 и 11

| Р/б | Опис услуге | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текуће инвестиционо одржавање јавне расвјете | 100.000,00 КМ |
| 2 | Потрошња електричне енергије за рад јавне расвјете | 820.000,00 КМ |
| 3 | Изградња јавне расвјете | 300.000,00 КМ |
| 4 | Декорација градда | 500,00 КМ |
| СВЕ УКУПНО: |  | 1.220.500,00 КМ |

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

ФИНАНСИРАЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ:

Реализација програма под тачкама 1,2,3,4,5,6,7 и 8.                              799.999,42 КМ

Реализација програма под тачкама 9,10 и 11.                                      1.220.500,00 КМ

У К У П Н О  :                                                2.020.499,42 КМ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Послове из Програма заједничке комуналне потрошње под тачкама 1 и 2. реализоваће АД "Комуналац" Бијељина  на основу закљученог уговора и проведене процедуре јавне набавке. Наведено предузеће обавезно је водити грађевински дневник и на крају сваког мјесеца достављати ситуацију о извршеним радовима.

Послове из Програма заједничке комуналне потрошње под тачком 3. реализоваће АД "Водовод и канализација" Бијељина на основу закљученог Оквирног споразума и проведене процедуре јавне набавке. Наведено предузеће обавезно је водити грађевински дневник и на крају сваког мјесеца достављати ситуацију о извршеним радовима.

Послове из Програма заједничке комуналне потрошње под тачком 5. додјељују се предузећу ДОО "Патриот" Бијељина на основу Преговарачког поступка, а везано за члан 49. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању инвалида ("Службени гласник Републике Српске" бр. 98/04 и 91/06) као и дио послова из тачке 2. који се односе на кошење и грабање травњака, чишћење стаза и чуварска служба у градском парку. Такође наведено предузеће је обавезно водити грађевински дневник и на крају сваког мјесеца достављати ситуацију о извршеним радовима.

Послови из тачке 6. и 7. реализоваће предузећа која ће бити изабрана након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача. Наведено предузеће обавезно је водити грађевински дневник и на крају сваког мјесеца достављати ситуацију о извршеним радовима.

Послове из тачке 9, и 11. реализоваће предузеће "Телефонија Видаковић" ДОО Добој на основу закљученог Оквирног споразума и проведене процедуре јавне набавке.

Послове из тачке 10. реализоваће предузеће које ће бити изабрано након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача. Наведено предузеће обавезно је водити грађевински дневник и на крају сваког мјесеца достављати ситуацију о извршеним радовима.

Надзор над пруженим услугама и овјеру грађевинских дневника, радних налога и осталих докумената вршиће Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине преко овлашћених службеника.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Сви послови наведени у тачкама 1,2,3,4,5,6,7,8. финансираће се на основу Одлуке о буџету Града Бијељина за 2014. годину са потрошачке јединице 0005170, Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, буџетске ставке "Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена и одржавање зелених површина", економски код 412800, осим дијела послова из тачке 2. који се односе на градски парк који ће се финансирати са буџетске ставке "Текуће одржавање парка", економски код 412500 и послови засађивања нових садница финансираће се са буџетске ставке "Издаци за остале вишегодишње засаде" економски код 511500 и буџетске ставке "Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортско-рекреативних терена, уређење зелених површина, паркова и тргова", економски код 511200, послови из тачке 9. и 11. Одржавање јавне расвјете и декорација града финансираће се из буџетске ставке "Одржавање јавне расвјете" економски код 412500, а потрошња електричне енергије финансираће се из буџетске ставке "Уговорене услуге-улична расвјета", економски код 412800. Послови из тачке 10., Изградња јавне расвјете финансираће се  са буџетске ставке "Изградња комуналне инфраструктуре-путна, водоводна, електро, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање-кредит, буџет, суфинансирање" економски код 511100.

РАДОВИ ВАН ПРОГРАМА

За све активности ван Програма заједничке комуналне потрошње, као и активности које нису обухваћене Програмом, а које битно утичу на реализацију Програма провођења комунални активности, по потреби за истим издаваће се посебни радни налози мимо Програма и плаћаће се са буџетске ставке "Финансирање комуналне потрошње", економски код 412800.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Примјена Програма почиње тећи од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године.

ОБЈАВА ПРОГРАМА

Након Скупштинског усвајања овај Програм биће објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина".

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-153/13                                                                                П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Б и ј е љ и н а,                                                                           СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Датум, 27. децембар 2013. године

Драган Ђурђевић, с.р.