На основу члана 16. став 6. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске", Број: 89/13), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 38. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", број: 8/13 и 27/13), Скупштина Града Бијељина на својој 18. сједници одржаној дана 6. Фебруара 2014. године, донијела је

П Р О Г Р А М

ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2014. ГОДИНУ

На основу усвојеног  Буџета за подручје Града Бијељина, за реализацију изградње комуналне инфраструктуре (путна, водоводна, електро, гасификација, дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање-кредит, буџет, суфинансирање) економски код број 511100, планирана су средства од 3.100.000,00 КМ, од чега за:

I  ИЗГРАДЊА  КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  -    .........................  3.100.000,00 КМ

- ПУТНА МРЕЖА  .............................................................................  1.640.000,00 КМ

- Асфалтирање путева и улица

Учешће Града (70 %)						-        	  875.000,00 КМ

Учешће грађана и др. институција (30 %) 				-             375.000,00 КМ

- Изградња и асфалтирање путева и улица у којима Град учествује са 100 %

Финансирање Града (за изградњу приступне саобраћајнице и

унутрашњих  саобраћајница и др. за гробље)  			-	300.000,00 КМ

За изградњу приступне саобраћајнице за гробље- са економског кода  511100

припремање и опремање земљишта за градско гробље- кредит -	  584.553,00 КМ

За изградњу унутрашњих саобраћајница, паркинг простора и др.за градско

Гробље са економског кода  511100 - инфраструктура, кредит    -	  870.000,00 КМ

- Изградња и реконструкција у којима Град учествује са 100 %

тротоара								-	    00.000,00 КМ

мост 								-               00.000,00 КМ

бициклистичких стаза						-	    40.000,00 КМ

остало 								-	    10.000,00 КМ

семафори								-	    40.000,00 КМ

- ВОДОВОДНА МРЕЖА  	..........................................................    125.000,00 КМ

- Изградња водоводних мрежа у којима Град учествује

Суфинансирање Града  са 80 % 					- 	     80.000,00 КМ

Учешће грађана  са 20 %                   				-                20.000,00 КМ

Финансирање Града

(израда програма заштите изворишта Грмић) са 100 % 		-                25.000,00 КМ

- ЕЛЕКТРО МРЕЖА  .........................................................................       90.000,00 КМ

- Изградња јавне расвете гдје Град учествује у финансирању и суфинансирању

Учешће Града	                   - 						    45.000,00 КМ

Учешће Грађана	                   - 						    45.000,00 КМ

- ГАСИФИКАЦИЈА

- Плаћање сагласности (гасификација)   .....................................................    50.000,00 КМ

- КАНАЛИЗАЦИЈА

- Канализација и пројекат “ОРИО“	       ..................................................  1.210.000,00 КМ

- Дирекција за изградњу и развој града-Пројектовање и надзор

канализационог система на подручу Града Бијељина .........................        50.000,00 КМ

II  ПЛАН ИЗГРАДЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ПУТЕВА И УЛИЦА

Асфалтирање-реконструкција путева и улица

У 2014. години, Одјељење у складу са усвојеним буџетом планира са даљим наставком изградње, модернизације и реконструкције локалних и некатегорисаних путева и градских улица, тако што би сходно "Одуци о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју Града Бијељина"  (Службени гласник Општине Бијељина, бр. 29/06 и  21/12 ). године, Град учестововао у суфинансирању пројеката у износу од 70%.

У складу са поменутом Одлуком задње двије године  је од стране МЗ-ца и групе грађана пријављена активност на асфалтирању  великог броја пројеката како путева тако и улица за које су грађани већином обезбедили предуслове да се пројекти кандидују на тендере. Међутим, мора се рећи да међу кандидованим захтјевима постоји одређен број оних који за сигурно не могу испунити услове у смислу прикупљања одређених средстава за реализацију пројекта.

За наредну годину је већ спреман тј. потписан један број  уговора који ће се радити у 2014, као и што је расписана јавна набавка којом ће се омогућити потписивање још једног  броја нових уговора који би се требали реализовати. Међутим, упоређујући финансијски план, тј. усвојени буџет и захтјеве МЗ-ца очигледно је да се неће моћи свим захтјевима изаћи у сусрет. Али како је већ речено сигурно је да је један значајан проценат захтјева нереалан у смислу да ће МЗ-це скупити потребна средства.

Од 1.250.000,00 КМ предвиђених за изградњу и реконструкцију путне мреже, за асфалтирање путева и улица гдје грађани учествују са 30 % Град планира издвојити 875.000,00 КМ, док грађани учествују са 375.000 КМ.

За финансирање изградње путева, улица  и др.  у којима Општина учествује са 100% планирана сума износи 300.000 КМ. Сва средства ће бити усмјерена за изградњу приступне саобраћајнице за ново гробље и унутрашњих саобраћајница, паркинг простора, церемонијалног трга и др. Поред средстава са ове планиране ставке, за ове намјене планирана су и средства  са економског кода  511100 - припремање и опремање земљишта за градско гробље- кредит - 584.553,00 КМ и са економског кода  511100 - инфраструктура, кредит     870.000,00 КМ. Укупна процјењена инвестиција за све планиране активности око новог гробља износи око 1.750.000,00 КМ.

У склопу изградње фекалне канализације извршит ће се реконструкција одређеног  броја  улица за коју је урађена пројектна документација  у 2008 години и касније. Улице и локације на којима ђе се изводити радови у 2013-2014 години у циљу изградње фекалне канализације су следеће:

- дио улице  Мајевичка, Кнегиње Милице, Његошева, Српске добровољачке гарде-око 160 м1, Трг ђенерала Драже Михајловића, ул. Меше Селимовића, Браће Гаврић, Војводе Степе, Кнез Иво од Семберије-око 380 м1, Слободана Јовановића, Димитрија Туцовића-око 100 м1, Светог Саве-око 120 м1, Цетинска-око 100 м1, Десанке Максимовић-око 70 м1, Арсенија Чарнојевића-око 160 м1, дио ул. Краља Милутина, 2.Априла-око 50 м1 и већина прикључних- споредних  улица које гравитирају уз горе наведене.

- изградња новог кружног тока код “Гаруље“ тј. на раскрсници улица С.Д.Гарде- Меше Селимовића- Мајевичка- Браће Гаврић.

Средства која се планирају издвојити за пројекат  канализације и “орио“ пројекат износе 1.210.000,00 КМ.

Укупна дужина испројектованих улица износи  8.460,00 м1.

Овом буџетском ставком, с обзиром на уговорене обавезе, већ трећу годину се  предвиђају средства за плаћање разних сагласности пре свега за потребе изградње гасовода и то у износу од 50.000 КМ, што оптерећује ову ставку у смислу да би се могле радити одређене инвестиције друге врсте. Међутим ово улагање представља суфинансирање Града у изградњи гасификације.

Изградња нових путева и улица

Поред свих горе наведених  активности реконструкције и модернизације путева, улица, паркинга и др. у области саобраћајне инфраструктуре  неопходно је извршити изградњу потпуно нових путева и улица. Ту пре свега спада:

- изградња нове саобраћајнице која спаја магистрални пут Бијељина-Тузла са локацијом Новог градског гробља у Бијељини на локалитету Хасе-Бријесница, у дужини од око 960 м1. Процјењена вриједност изградње поменутог пројекта износи око 800.000,00 КМ. За овај пројекат расписана је јавна набавка, изабран најповољнији понуђач и очекује се ускоро потписивање уговора о извођењу радова.

У протеклих неколико година извршена је изградња-просјецање нових улица (према насењу Ковиљуше, продужетак ул. Рачанска-кроз касарну, улица на локацији насеља Пет језера- ул. Комитска), као и реконструкција постојећих улица и раскрсница тако што су на истим изграђени функционални кружни токови ( Раскрсница Диздаревић, МУП, ДУД и код Саборне Цркве на Лединцима).  Сви горе наведени радови, као и завршетак треће фазе обилазног пута око града Бијељине, чиме је овај пројекат у потпуности завршен, и још низ других асфалтираних улица довели су до тога да је стање на градској уличној мрежи много боље, пре свега што су саобраћајне гужве и колоне возила сведене на најмању могућу мјеру те  штоје проток возила и интентизитет саобраћаја већи.

Изградња мостова

У задњих неколико година на подручју Града Бијељина, преко одјељења за стамбено-комуналне послове,  изграђено је или реконструисано преко десетак мостова, од чега су у задње вријеме најзначајнији пројекти на  изградњи моста на Л-5 Бијељина - В.Обарска, као и на Л-11 у МЗ-ци Суво Поље, чиме су елиминисане потенцијално опасне тачке на којима се десио велики број саобраћајних незгода.

И у овој години, у складу са стратегијом, је планирана активност на изградњи нових мостова, од којих би пре свега издвојили мост на каналу “Дашница“ који повезује улицу Јанка Веселиновића са ул.Раје Баничића. Изградња овог моста је била планирана и раније тј. у прошлој години, међутим из процедуралних разлога везаних за Закон о јавним набавкама, гдје је јавна набавка у четири наврата пропала,  пројекат није реализован. За овај  наведени пројекат СГ Бијељина је усвојила програм изградње са планом финансирања. Средства ће се обезбедити из кредита који је остао нереализован. Потреба за изградњом овог моста је настала са изградњом прве фазе обилазнице око града Бијељине јер је  једном дијелу домађинстава отежан приступ ка граду. На овом локалитету планирано је премештање и постављање старог жељезног моста са локације код МУП-а, а у склопу изградње моста већ је извршено пробијање нове приступне саобраћајнице која ће повезивати горе поменуте улице. Што се тиче изградње самог моста, исти је након потписаног уговора започет и урађен је један дио значајних послова. Завршетак радова на  истом очекује се крајем марта 2014 године.

Поред наведеног пројекта, у склопу Програма којим се дефинише потрошња средстава са посебног рачуна за воде, планирана је изградња моста величине 5 x 5 м у МЗ-ци Средња Чађавица.

Израда пјешачко-бициклистичких стаза

У циљу одвијања безбједнијег пјешачко-бициклистичког саобраћаја поред магистралних и локалних путева, те градских улица предвиђа се наставак акције на изради  истих. У овом моменту највјероватније ће се завршити дефинисана активност на наставку изградње стазе у улици Стефана Дечанског у дужини од око 500 м1. За наведени пројекат је постојао уговор који је остао неурађен, па ће се за исти поново морати расписати јавна набавка. Уколико се изнађе средстава покушат ће се са изградњом стазе на дионици поред локалног пута Бијељина- Ново Село–Дијелови, с обзиром на све већу фреквенцију саобраћаја и недовољну ширину коловоза од 4,0 м на постојећем путу.

Град је у претходним годинама урадио око 22 км пјешачко-бициклистичких стаза, чиме је значајно повећана безбедност саобраћаја. Међутим и даље постоје дионице, а са урбанизацијом се појављују и нове, које треба  изградити. Те стазе се и даље налазе на дионицама поред магистралних путева Бијељина – Зворник (Патковача), Бијељина – Угљевик (Хасе, Суво Поље- Равно Поље) Бијељина - Рача и Бијељина - Брчко, те поред локалних путева као нпр. кроз МЗ-цу Љељенча, и др.

Водоводна мрежа

За потребе изградње водоводне мреже за ову годину су предвиђена средства од 125.000 КМ , приликом чега ће Град суфинансирати изградњу у износу од 80.000 КМ. На ова планирана средства од 80.000 КМ грађани су у обавези да прикупе 20 % средстава или 20.000 КМ. С обзиром да је вода основна људска потреба ова средства одговарају већини захтјева за изградњу водовода.  За 2014 годину за сада је поднијето 17 захтјева за изградњу истих укупне дужине око 3500 м1, а у циљу заштите изворишта “Грмић“ радит ће се програм санитарне заштите у нестационарним условима у вредности од 50.000 КМ, а у овој години за те намјере планирана су средства у износу 25.000 КМ. Ово је у суштини наставак пројекта који је започет у 2013. години,  а који представља законску обавезу.

Електро мрежа

За потребе изградње електро мреже за ову годину предвиђена су средства од 90.000КМ, и то за:

- Изградњу јавне расвјете на подручју градских и сеоских МЗ-а предвиђен је износ од 90.000,00КМ. Ова средства чине збир уплата од стране грађана (45.000КМ) као и суфинансирање од стране Града (45.000 КМ).

Остале активности

- Поред горе поменутих инвестиција постоји потреба и за следећим, а то је изградња аутобуских стајалишта и уградња аутобуских надстрешица на више локација у граду и на локалним путевима те изградња нових паркинг простора.

- На одређеним локацијама потребно је поставити тј. уградити или поправити саобраћајну опрему у виду  заштитно-одбојне ограде (поред канала Дашница), као и на најкритичнијим мјестима као што су путне дионице поред дубоких канала са водом, косина, насипа и засјека. Већина ових активности је упитна из разлога недовољних финансијских средстава.

-   У циљу решавања одвођења површинских и атмосферских вода, са посебног рачуна за водопривредне накнаде, планиран је ископ, проширење и прочишћавање канала који су обрасли дрвећем и шибљем чиме се умањује пропусна моћ и проток воде кроз исти, а повећава се и ризик од плављења, јер исти нису квалитетно прочишћени.  Канали који се у овој години планирају урадити налазе се у:

- МЗ-ци Модран- канал Змајевац око 3,0 км,

- МЗ-ци Јања- Ново Насаље- ископ и прочишћавање постојећих канала,

- МЗ-ци Бродац- чишћење, продубљивање и санација језера,

- МЗ-ци Г.Драгаљевац- чишћење и проширење дијела ријечице Ступањ,

- МЗ-ци Д.Драгаљевац- реконструкција преливног канала Јарак,

- Д.Црњелово-прочишћавање дијела Главног канала I  1.650 м1

а што је све у складу са Програмом који је усвојила СО Бијељина.

У циљу смиривања саобраћаја, тј. смањења брзина кретања планира се уградња вибрационих трака на градској уличној мрежи и то као алтернатива лежећим полицајцима. Траке би се постављале пре свега у улицама са већим правцем, гдје се постижу веће брзине, као и поред јавних установа гдје је појачан пјешачки саобраћај. Ова активност се води тј финансира кроз редовно одржавање путева и улица.

Израда пројектне документације, ревизија и надзор

Овим програмом предвиђен је одређен износ средстава за израду пројектне документације путева и улица и ревизија пројектне документације, као што су:

- Пројекат кружног тока у циљу реконструкције раскрснице улица код "Гаруље" тј.

улица Мајевичке-Меше Селимовића-Браће Гаврић-С.Д.Гарде,

- Пројекат саобраћајница везаних за израду фекалне канализације – по потреби,

- Израда неопходних елабората потребних за асфалтирање путева и улица и др.

- Пројекат изградње трећих трака поред магистралних путева- по потреби и у складу

са упуствима Ј.П “Путеви РС“,

Пакет пројеката везаних за ново градско гробље:

- Главни пројекат за изградњу приступне саобраћајнице у унутрашњи простор гробља са паркинг простором,

- Главни пројекат вањског уређења централног церемонијал трга,

- Главни пројекат вањског уређења средишњег гробног трга православног гробља,

- Главни пројекат комплекса сакралних објеката - четири капеле са надстрешницом у оквиру централног церемонијал трга,

- Главни пројекат мртвачнице,

- Главни пројекат управне зграде.

Већина пројеката везаних за ново градско гробље је урађена или је остао мањи дио

до потпуне реализације истих.

Уколико  се  стекну  финансијски  услови   вршит  ће  се  израда  и  следеће  пројектне

документације:

- Главни пројекат уређења канала “Дашница“ на дионици од моста код Мупа до моста код “ЈУ Воде Српске“ тј. до улице Цара Уроша.

- Главни пројекат реконструкције постојећег моста на каналу Дашница на планираној саобраћајници која повезује локацију Новог градског гробља на локалитету Хасе-Бријесница са градском обилазницом,

- Главни пројекат новог моста преко канала МОК на магистралном путу М-18 Бијељина-Угљевик,

- Главни пројекат саобраћајнице која спаја градску обилазницу са локацијом Новог градског гробља у Бијељини на локалитету Хасе-Бријесница,

- Главни пројекат изградње новог моста на каналу МОК на планираној саобраћајници која повезује локацију Новог градског гробља у Бијељини на локалитету Хасе-Бријесница,

Овом ставком потребно је исфинансирати и пројектовање одређених мостова, затим пјешачко-бициклистичких стаза, израду урбанистичко-техничких услова, аутобуских стајалишта, али и  израду пројектне документације за рад семафорско - сигналне опреме и уређаја и др.

Другим дијелом ове ставке предвиђено је финансирање надзора над изградњом дијела горе дефинисаних активности.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Примјена програма почиње течи од 01.01.2014. године до 31.12.2014. године.

ОБЈАВА ПРОГРАМА

Након Скупштинског усвајања овај Програм биће објављен у "Службеном гласнику Града Бијељина".

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-5/14						           П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Б и ј е љ и н а,				                        СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Датум, 6. фебруар 2014. године

Драган Ђурђевић, с.р.