На основу члана 30. алинеја 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05), члана 35. алинеја 5. Статута општине Бијељина (''Службени гласник општине Бијељина'', број: 5/05, 6/05 и 06/06) и Одлуке Скупштине општине Бијељина о првој емисији обвезница јавном понудом 01-022-61/09 од 27. маја 2009. године, Скупштина општине Бијељина на сједници одржаној дана 15. јуна 2011. године, донијела је

О Д Л У К У

О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ДИНАМИЧКОГ ПЛАНА УТРОШКА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПРИБАВЉЕНИХ ПУТЕМ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Члан 1.

У члану 1. Одлуке  о усвајању динамичког плана утрошка финансијских средстава прибављених путем емисије обвезница општине Бијељина (''Службени гласник општине Бијељина'', број: 31/09 и 10/10), у табеларном дијелу мијењају се тачке 2, 3. и 4. и гласе:

ДИНАМИЧКИ ПЛАН УТРОШКА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

| Р/Б | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА | ВРИЈЕМЕ ПОЧЕТКА ИНВЕСТИЦИЈЕ | ВРИЈЕМЕ ЗАВРШЕТКА ИНВЕСТИЦИЈЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Куповина земљишта и комунално опремање "Индустријска зона 3" |  |  |  |
|  | а) прибављање непокретности - земљишта и уређење имовинско-правних односа,итд. | 165.000,00 | 01.01.2011. | 31.12.2012. |
|  | б) изградња комуналне инфраструктуре (саобраћајница, водоводне и електро мреже, канализације итд.), прибављање дозвола, пројектовање, надзор, итд. | 1.979.790,13 | 01.01.2011. | 31.12.2012. |
|  | УКУПНО | 2.144.790,13 |  |  |
| 3. | Куповина земљишта и комунално опремање РП Кнез Иво од Семберије |  |  |  |
|  | а) прибављање непокретности - земљишта и уређење имовинско-правних односа,итд. | 202.000,00 | 01.01.2011. | 31.12.2012. |
|  | б) изградња комуналне инфраструктуре (саобраћајница, водоводне и електро мреже, канализације TS 630KW итд.), прибављање дозвола, пројектовање, надзор, итд. | 298.000,00 | 01.09.2010. | 31.12.2012. |
|  | УКУПНО | 500.000,00 |  |  |
| 4. | Проширење система гријања |  |  |  |
|  | а) превоз и монтажа котла 16KW(дио пројекта реализован) | 525.000,00 | 25.11.2010. | 31.12.2012. |
|  | б) испитивање земљишта, израда пројеката топлане | 51.000,00 | 01.01.2010. | 31.12.2012. |
|  | в) израда пројектно-техничке документације машинског дијела котловнице, пумпне подстанице, итд. | 38.000,00 | 01.08.2010. | 31.12.2012. |
|  | г) изградња темељне конструкције и објекта топлане, куповина и уградња пратеће опреме (израда измјењивачке подстанице, пумпне станице итд.), електро-машински радови, прибављање дозвола, пројектовање, надзор,итд. | 747.000,00 | 01.08.2010. | 31.12.2012. |
|  | д) додатна средства за пројектовање, проширење топлотне мреже у ул.Цара Уроша,Душана Барањина, Бранка Радичевића, Бориса Пастернака, 18.Новембра, Незнаних Јунака, и другим улицама | 100.000,00 | 15.12.2009. | 31.12.2012. |
|  | УКУПНО | 1.461.000,00 |  |  |

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Бијељина''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Број: 01-022-65/11                                                                 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Бијељина,  					        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Датум, 15. јун 2011. године

Драган Ђурђевић, с.р.