На основу члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" број: 124/11) и члана 38. став 2. тачка аж) Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" број: 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на својој 4. сједници одржаној дана 02.фебруара 2017. године, донијела је:

П Р О Г Р А М

ИЗГРАДЊЕ  И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Јавна расвјета је комунална дјелатност од посебног јавног интереса која је законом стављена у надлежност органа локалне самоуправе. Да би се правилније планирале и спроводиле активности у области комуналне дјелатности – јавна расвјета Законом о комуналним дјелатностима регулисано је да се сваке године доноси програм обављања дјелатности.

Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 124/11 утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса и начин обезбијеђивања посебног јавног интереса, организација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања.

Дјелатности заједничке комуналне потрошње обухватају услуге:

1.	чишћење јавних површина у насељеним мјестима,

2. 	одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,

3.	одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,

4.   јавна расвјета у насељеним мјестима.

Средства за обављање комуналних дјелатности, заједничке комуналне потрошње обезбијеђују се из:

- комуналне накнаде,

- дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса,

- дијела прихода од пореза непокретности и

- дијела накнаде за дате концесије.

Утврђивање висине средстава из претходног става врши се на основу Програма који доноси Скупштина јединице локалне самоуправе. Програм садржи обим одржавање појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга, заједничке комуналне потрошње, висину потребних средстава за реализацију програма и распоред средстава за сваку дјелатност посебно и по намјенама.

Овим Програмом су предвиђене слиједеће активности-услуге:

- Изградња јавне расвјете,

- Декорација Града,

- Одржавање јавне расвјете,

- Потрошња електричне енергије.

- ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

Последњих 10 година изградња јавне расвјете је доживјела праву експанзију, тако да је највећи дио подручја Града Бијељине покривен јавном расвјетом. У великом броју МЗ-ца посао изградње јавне расвјете је готово у потпуности завршен, док је у једном броју МЗ-ца остао незнатан посао око завршетка истих. Управо због тога, у наредним годинама се не планира велики обим око изградње исте.

Једна од олакшавајућих, а веома битних ствари везано за изградњу јавне расвјете је и „Споразум“ који је потписан између Града Бијељине и Електро-Бијељине, а којим је регулисано да се за потребе изградње и реконструкције НН мреже (нисконапонске мреже) дозвољава Електро-Бијељини да уграђује стубове у путни појас градских улица, локалних и некатегорисаних путева, а са друге стране на те исте стубове се дозвољавају посатавити свјетиљке за јавну расвјету. Овим споразумом се појефтињује изградња јавне расвјете.

Обзиром да је у међувремену, а након изградње јавне расвјете, од стране Електро-Бијељине вршена реконструкција и изградња НН мреже појавила се могућност да се са некада уграђених стубова јавне расвјете пренесу свјетиљке на новопостављене стубове НН мреже, а да се стубови јавне расвјете изваде и пренесу на неку нову локацију а за потребе изградње или надоградње јавне расвјете.

Одјељење ће у склопу изградње јавне расвјете вршити прибављање све неопходне документације (сагласности, пројекти и др.) у циљу добијања употребне дозволе за рад.

Град ће планирати изградњу јавне расвјете на јавним површинама (улице, путеви, паркови, паркинзи, те мјеста јавног окупљања у власништву града), односно на оним локацијама гдје не постоји никаква могућност суфинансирања од стране мјесних заједница односно групе грађана или појединаца.

Тачно дефинисање поменутих јавних површина извршиће се на основу захтјева мјесних заједница, увиђаја службеника Одјељења на лицу мјеста и усвојеног плана јавних набавки за 2017. годину.

Узимајући све претходно у обзир за 2017. годину за потребе изградње јавне расвјете планирају се средства у износу од 50.000,00 КМ, од којих је 50% суфинансирање од стране МЗ-ца или група грађана. У складу са Одлуком о поступку и критеријумима за суфинансирање пројеката мјесних заједница на подручју града Бијељина ("Службени гласник општине Бијељина" бр.: 29/06, 16/08, 29/08 и 24/11) и ("Службени гласник Града Бијељина" бр. 21/12), суфинансирање може бити у материјалу, опреми и сл. које су неопходне и прихватљиве за реализацију пројекта.

За радове на изградњи јавне расвјете гдје не постоји могућност суфинансирања грађана као што су ул.Мајевичка, ул.Браће Гаврић (које су у склопу изградње канализације остале неосвијетљене), као и јавне површине (паркови и др.) предвиђен је износ од око 55.000,00КМ.

2. ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА

Приликом новогодишњих и Божићних празника планирано је декорисање свјетлећим украсима. За декорацију примјењиваће се следећи елементи:

-   украшавање крошњи дрвећа (ROMAN TWISTED – свјетлеће цријево),

-   постевљање декоративних илуминацијских елемената на стубове јавне расвјете (двоструко звоно, пејзаж, далмата, цвијет, божићно звоно, вињета звијезда, вињета сунце, стожац јелка, пахуљица).

Декорација града ће се вршити на следећим локацијама:

-   ул. Меше Селимовића,

-   ул. Вука Караџића,

-   трг Краља Петра I Карађорђевића,

-   ул. Гаврила Принципа,

-   ул. Николе Тесле,

-   ул. Карђорђева,

-   ул. Нова-веза ул. Рачанска-ул. Кнез Иво од Семберије,

-   кружни ток ул. Меша Селимовић-ул. Рачанска-ул. Српске добровољачке гарде,

-   кружни ток ул. Гаврила Принципа-ул. Филипа Вишњића-ул. Незнаних Јунака,

-   кружни ток ул. Кулина Бана-ул. Незнаних Јунака-ул. Душана Барањина.

Обзиром да је дио новогодишњег накита који су постављени на стубове јавне расвјете дотрајао, у 2017. години се планирају средства у износу од 20.000,00 КМ, те након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача се могу очекивати нови декоративни елементи који ће бити постављени за  новогодишње и Божићне празнике 2017./2018. године.

Одјељење ће такође постојећу количину исправних украсних елемената који су ускладиштени или постављени на стубове искористити за новогодишње и Божићне празнике 2017./2018. године. За ове потребе неопходна су само средства постављања истих, а која износе 1.500,00 КМ. Поред ових трошкова појавит ће се и трошкови потрошње електричне енергије.

3.  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ	8

Oдржавање јавне расвјете подразумјева управљање и одржавање објеката и уређаја јавне расвјете.  Овим  програмом планирано је:

- текуће одржавање и санација јавне расвјете (замјена сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача, тражење мјеста квара и отклањање квара, одржавање рефлектора и дигиталних сатова, каблова, фарбање стубова, замјена уништених стубова и свјетиљки у саобраћајним незгодама и осталог потрошног материјала),

- реконструкција постојеће јавне расвјете подразумјева уградњу уређаја (тајмера) на локацијема гдје се врши прикључење и легализација јавне расвјете, чијом уградњом би се створила могућност укључења и искључења дијелова јавне расвјете у одређеним временским периодима како бих се смањила потрошња електричне енергије, као и замјена сијалица велике потрошње (250W) и сијалица које су штетне по животну околину (живине сијалице). Поред тога планира се активност на стварању услова и у другим видовима уштеде ел. енергије, као нпр. рад сваке друге или треће свјетиљке у касним ноћним сатима на подручју граских МЗ-ца,

-  одржавање и замјена прегорелих и оштећених ормара јавне расвјете,

- одржавање и санација - реконструкција мањег обима у виду замјене дотрајалих стубова и свјетиљки и доградња истих до четири расвјетна мјеста на постојећу расвјету, с обзиром да на појединим мјестима постоји потреба да се освијетле дијелови улице, путева и раскрсница, који то нису, како би се повећала безбиједност учесника у саобраћају,

- легализација изграђене јавне расвјете у оквиру чега је неопходно израдити пројектно-техничку документацију и прибавити разне сагласности за потребе издавања грађевинске и употребне дозволе,

- искључење са мреже друге или треће свјетиљке у ненасељеним дијеловима, демонтажа нелегално постављених свјетиљки које обасјавају приватна имања, и демонтажа дуплих рсвјетиљки на мање прометним раскрсницама.

Планирана буџетска средства износе 170.000,00 КМ.

- Пројекат замјене свјетиљки јавне расвјете Града Бијељина

У току 2017. године се очекује окончање поступка Јавног позива за повјеравање обављања комуналне дјелатности реконструкције, управљања и одржавања дијела јавне расвјете на подручју Града Бијељина у ЛЕД технологији и реализација истог. Напомињемо да је извршен одабир извођача али да је од стране конкурентског понуђача покренут управни спор пред Окружним судом у Бијељини и да је у току процес рјешавања спора. Након доношења пресуде Град ће наставити сазапочетим активностима.

- ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА РАД ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

Градска управа за функционисање јавне расвјете плаћа потрошњу електричне енергије на  487 мјерних мјеста од чега се на територији Општине Угљевик налази 20 мјерних мјеста, а остатак од 467 на територији Града Бијељина. Тај број се константно повећава са регистрацијом нових мјерних мјеста те ћемо морати уложити додатне напоре како би постигли максималну уштеду јер се повећањем броја мјерних мјеста повећава и потрошња електричне енергије.

План утрошка буџетских средстава на име потрошње електричне енергије за рад јавне расвјете је 950.000,00 КМ и на овој ставци су средства повећана у односу на претходне године обзиром да је цијена електричне енергије за функционисање јавне расвјете у 2016. години повећана са 0,1508 КМ/kWh на 0,1578 КМ/kWh, као и да су то реално потребна средства. На основу свега претходно наведеног ово Одјељење ће морати предузети све техничке мјере како би смањило потрошњу електричне енергије.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПРОГРАМА

| Р/б | Опис услуге | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изградња јавне расвјете | 105.000,00 КМ |
| 2. | Декорација града | 21.500,00 КМ |
| 3. | Одржавање јавне расвјете | 170.000,00 КМ |
| 4. | Потрошња електричне енергије за рад јавне расвјете | 950.000,00 КМ |
| СВЕ УКУПНО: |  | 1.246.500,00 КМ |

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Послове из Програма изградње и одржавања јавне расвјете под тачком 1. реализоваће предузеће/а које ће бити изабрано након проведеног поступка јавне набавке и избора најповољнијег понуђача. Наведено предузеће обавезно је водити грађевински дневник и на крају сваког мјесеца достављати ситуацију о извршеним радовима.

Послове из тачке 2. реализоваће предузеће "Телефонија Видаковић" ДОО Добој на основу закљученог Оквирног споразума и проведене процедуре јавне набавке, а послове на замјени свјетиљки јавне расвјете Града Бијељина ће се обавити на основу окончања поступка Јавног позива.

Надзор над пруженим услугама и овјеру грађевинских дневника, радних налога и осталих докумената вршиће Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине преко овлашћених службеника.

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Послови из тачке 1. Изградња јавне расвјете и тачке 2. Декорација Града финансираће се  са буџетске ставке "Изградња комуналне инфраструктуре-путна, водоводна, електро, гасификација, Дирекција за изградњу и развој, надзор, пројектовање-кредит, буџет, суфинансирање" економски код 511100. Послови из тачке 3. Одржавање јавне расвјете и декорација града финансираће се из буџетске ставке "Одржавање јавне расвјете" економски код 412500, а потрошња електричне енергије из тачке 4. финансираће се из буџетске ставке "Уговорене услуге - улична расвјета", економски код 412800.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Примјена Програма почиње тећи од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године.

ОБЈАВА ПРОГРАМА

Након Скупштинског усвајања овај Програм биће објављен у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:01-022-13/17                                                                                        П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Бијељина,                                                                                        СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Датум: 02.фебруар 2017.године

Славиша Марковић